Zápis z jednání o napojení IS QI a IS Apotheke ze dne 24.3.2011

Přítomní: Ing. M.Bencko, Mgr. M.Berger, M.Davidová, Ing. Mikošková

11.4.2011 HJ: poznámky OR-NEXT k návrhu

Na jednání bylo společně navrženo následující řešení rozhraní mezi QI a IS Apotheke:

- Číselníky

Exporty nebudou prováděny – od p. Bencka byl akceptován návrh zpřístupnění pohledu do db QI

IS Apotheke bude přebírat číselníky v IS QI.  Jedná se o číselník:

- Obchodních partnerů

Návrh: nový pohled na OP QI – údržbu číselníku má na starost klíčový uživatel (útvar Financování). Apotheke bude mít pohled pouze pro čtení (stav OP aktivní).

Navrhnout umožnění filtrace OP podle Skupiny obchodních partnerů (skupin pro lékárnu – view na lékárna dodavatel, lékárna odběratel)

- Nákladových středisek – NS platná k danému dni

Existuje pohled na všechna HS s platností (popis již pro ePOST)

Pohled do QI nazvaný Hospodarska_Strediska s následující strukturou:

[ic] [bigint] NOT NULL, = jednoznačný identifikátor, primární klíč

[u] [int] NOT NULL, = číslo licence, vždy shodně 10870

[HospodarskeStredisko] [varchar](20) NOT NULL, = zkratka HS

[NazevHS] [varchar](50) NULL, = celý název HS

[PlatnostOd] [datetime] NULL,

[PlatnostDo] [datetime] NULL,

- Účtový rozvrh – platnou účetní osnovu

Návrh:  nový pohled na všechny účty QI s platností

Ostatní číselníky – v závislosti na rozhodnutí FNOL, v jakém systému budou žádanky na léky.

- Žádanky na léky

  - Žádanky na léky v IS QI – samostatná analýza do 15.4.2011.

Klasická žádanka na léky (IOV) s vazbou na externí zdroje Apotheke (tlačítko – obdobně jako je vazba na EFA – nový externí systém „lékárna“ a detail pro výběry z číselníků Apotheke – zjistit, zda se jedná o jeden číselník!).

Žádanka na léky bude ve QI založena a zpřístupněna IS Apotheke – tak, aby další zpracování žádanky bylo „pouze“ v Apotheke. 
Stav žádanky bude ve chvíli, kdy ji uživatel přepne do stavu „Vystavená“ automatem přepnut hned do stavu „Uzavřená“, aby nemohlo dojít k jejímu zpracování ve QI.
Péče o atribut zpracování Stav vykrytí objednávky bude plně v péči Apotheke.

Ve QI bude doplněk pro dotažení položek z číselníku léků Apotheke tak, aby po dotažení do položek žádanky byl v kódu zboží zástupce skupiny léků číselníku zboží QI odpovídající účetní skupiny zboží QI (pro kontrolu? – zvážit, zda to není zbytečná komplikace – jinak jeden zástupce – Apotheke – ze žádanky nebude nikdy vznikat podklad pro zaúčtování, mohly by se ale tímto zachycovat omezeně limity… pouze ze žádanek).

Definovat podmínky.

atributy žádanek na léky.

- kód přípravku

- množství

- nákladové středisko

- identifikace žadatele

- schvalovatel/é

- rozpis magistra liter

- příznak možnosti záměny

- rodné číslo

- jméno a příjmení pacienta

- požadující lékař

- diagnóza

- telefon lékaře

- vzorek dodán (ATB žádanky)

- příznak statim

Pozn. pro sledování limitů je nezbytná informace o účetní skupině zboží v číselníku zboží, pokud ten nebude ve QI, nebude možné v žádankách QI sledovat limity na léky

Pozn. žádanka bude ze stavu „vystavená“ automaticky přepnuta do „uzavřená“ –  doporučujeme doplnit synchronizační atributy na položce (převzato, zpracováno, náhrada……).

  - Žádanky na léky v IS Apotheke.

Číselník léků a ostatních skladových zásob nebude do QI přenášen, data o skladových příjmech a výdejích budou evidována pouze finančně.

Pozn. nebude ve QI detailní pohled – přenášená data budou kumulována za účetní skupiny zboží a analytiku skladu 112 (může být jedna skupina na více skladech, alespoň tak to je jinde v QI) a HS skladu

- Faktury přijaté

Faktury přijaté včetně evidence DPH budou evidovány a likvidovány v QI. Pro Apotheke budou FP zpřístupněny formou pohledu (?lze využít stávající pohled do EFA? Včetně atributů o fázi zpracování – pozor i „nezpracováno z důvodu chyby“ – nesouhlasí částka za část FP pro ocenění skladem a součtu všech příjemek k této FP připojených). Číslo FP bude vyhledáváno podle VS a ID dodavatele – aby nemusel dohledávat pracovník lékárny EČ FP v QI.

Příjmy nákupem (pohyb, který bude kontrolován na FP) budou součástí „rozúčtování FP“ obdobně jako je tomu u EFA? Skladové příjemky budou importovány jako účetní doklady bez vazby na konkrétní zboží s uvedením částky k zaúčtování na jednotlivé skladové účty.

V IS Apotheke bude zajištěno pořízení zboží na sklad a zapsání VS faktury a kódu dodavatele z OP QI do příslušné skladové příjemky (v tabulce pro rozúčtování FP?).

Na časovač nebo na tlačítko bude prováděn import rozúčtování FP do QI (bude možnost importovat účetní záznamy o příjmu zboží formou rozúčtování faktury skladový účet/účet pořízení). Bude vždy kontrolována návaznost dodavatel – variabilní symbol a částka dokladu. Před importem bude mít účetní ve QI možnost doplnit v komunikační tabulce chybějící variabilní faktury u příjemek určených k importu. Položky bez vazby na FP (nevyplněný VS nebo kód OP nebo nenalezena FP ve QI – stanovit „chybník“).

Pokud bude součet všech příjemek roven částce bez haléřového vyrovnání na faktuře, rozpis bude importován. Pokud bude rozdíl větší, rozpis importován nebude. Příslušný stav bude poznačen v IS Apotheke – u stavu neimportován bude požadována oprava skladových dokladů.

Dobropisy (opravné daňové doklady) budou importovány jako FP minusem, vratky obdobně jako příjemky.

Před účetní závěrkou proběhnou uzávěrkové operace - importují se záznamy o všech skladových příjemkách, u kterých není uveden variabilní symbol, do samostatného interního dokladu (asi v sumě). Postup dalšího zpracování tohoto dokladu bude dohodnut následně. Doklady budou v tabulce označeny jako „převedené“, tak aby bylo možné po uzávěrce provést zpětné odúčtování a návrat do stavu „nezlikvidované“.

V případě, že bude nutno změnit cenu příjemky již importované do QI, bude to provedeno formou opravného rozúčtování ke stávajícímu. Pokud to bude ze strany QI, tak připojeným ID dokladem? Reimport příjmů nebude umožněn.

Požadavek na logování vkládání, změn a mazání variabilních symbolů faktur v příjemkách.

OR_NEXT poskytne strukturu rozhraní (obdobná jako u IS EFA).

Je třeba analyzovat, jaké atributy (VS, kód OP, ID příjemky Apotheke…) je třeba mezi oběma systémy předávat, mohou být případně evidovány např. v poznámce. 
Stanovit, co a kdy bude mít možnost uživatel editovat (v Apotheke i ve QI – VS, kód OP?)!

K analýze:

Opravné doklady?

Konsignační sklady – účtování o prodeji (berly, sluchadla….), podklady pro K dávku

- Faktury vydané zdravotním pojišťovnám

Tvorba dávek ZP bude prováděna v IS Apotheke, kde bude prováděn i tisk přílohy k faktuře vydané zdravotním pojišťovnám se soupisem fakturovaných dávek. Faktura vydaná bude vytvořena v QI, příp. importována po měsíční závěrce do QI z podkladů vytvořených v IS Apotheke.

K analýze:

FV lze vytisknout přímo v lékárně??? Lze stejné řešení jako E-Post. Jak bude FV zaúčtována, je tam někde možno nastavit účetní kontace??? Jaké dokladové řady FV lze v lékárně nastavit, jaké číslování dokladů??? Na další analytickou schůzku s Apotheke.

- Faktury vydané ostatním odběratelům

Faktury vydané budou vystaveny v QI na základě podkladů o prodejích z IS Apotheke. Data o výdejích ze skladu budou importovány do QI denně mimo pracovní dobu. Navrhnout, jakou formou bude výdej pro cizí včetně evidence DPH v QI evidován.

Viz bod 4.

Bude v lékárně – FV přímo odepisuje ze skladu! Zajistit přenos do QI?

- Ostatní účetní obraty vznikající v Apotheke – jen nedaňové?

Do QI pomocí importu ID poskytnutého plnění v denních dávkách v kumulaci za účetní souvztažnosti. Zajistit rozpad záznamu na 2 HS z importní tabulky Apotheke na dva zápisy QI přes spojovací účet. Pokud je ID o poskytnutém plnění vzniknou nejen účetní, ale i daňové položky.

Nemáme potvrzeno, zda má Apotheke stranově dělená střediska.

Musíme analyzovat  případné potřeby zásahu do mechanismu tvorby účetních položek (tvorba účetních položek přes spojovák lze u ID nedaňový, ale u ID daňového.?)

- Výdeje na kliniky

Odsouhlasené výdejky na kliniky a zpětné příjemky z klinik budou importovány do QI denně mimo pracovní dobu.

Viz bod 4 Výdejky a příjemky jsou určitě nedaňové, neutrální.

- Volný prodej

Data o prodeji ze skladu včetně podkladů pro DPH budou importovány do QI denně mimo pracovní dobu.

Viz bod 4.

Interní doklad poskytnutého plnění – kumulace za pokladnu den, odvod tržeb a vyúčtování DPH – po uzavření pokladen ráno připravit „export“.

Dva doklady – strukturu řádků

Po exportu oprava již jen opravným dokladem

- Pokladna

V současné době je pokladna lékárny samostatnou hlavní pokladnou, ze které jsou tržby odváděny přes Českou poštu na účet lékárny FNOL. Zvážit možnost odvádění denní tržby do hlavní pokladny FNOL z důvodu přehledu o tržbách v QI nebo navrhnout jiný způsob evidence pokladny lékárny v QI.

Otázka souvisí hlavně s řešením, zda bude mít lékárna možnost uhradit FP v hotovosti.

Přenos tržeb závisí na požadavku FNOL na rozsah účetních informací o tržbách lékárny. Jedná se o standardní  import účetních dokladů – viz bod 4

Přenos hotovosti, karet,…..

- Úhrady faktur

Veškeré úhrady faktur přijatých i vydaných a následné kontroly budou prováděny v QI.

Viz bod 7.

Doplnit Aktivaci – interní doklad

Zpracovala: Ing. Janišová, 11.4.2011