Zápis z jednání o napojení IS QI a IS Apotheke ze dne 24.3.2011

Přítomní: Ing. M.Bencko, Mgr. M.Berger, M.Davidová, Ing. Mikošková

Na jednání bylo společně navrženo následující řešení rozhraní mezi QI a IS Apotheke:

- Číselníky

IS Apotheke bude přebírat číselníky v IS QI.  Jedná se o číselník:

- Obchodních partnerů – bude přebírat údaje o obchodních partnerech zařazených do skupiny Lékárna

- Nákladových středisek – importovat NS platná k danému dni

- Účtový rozvrh – importovat platnou účetní osnovu

Číselníky budou aktualizovány 1x denně mimo pracovní dobu, bude možno aktualizovat i ruční volbou. Číselník léků a ostatních skladových zásob bude do QI přenášen pouze v případě, že žádanky na léky budou vystavovány v QI.

OR-NEXT vytvoří pohledy do db k jednotlivým číselníkům a předá jejich strukturu.

- Žádanky na léky

IS Apotheke umožňuje tvorbu žádanek na léky, záleží na rozhodnutí vedení FNOL, ve kterém IS bude vhodnější žádanky na léky vystavovat.

- Faktury přijaté

Faktury přijaté včetně evidence DPH budou evidovány a likvidovány v QI. Do QI budou 1x denně importovány dodací listy (neúčetní doklady) a k nim vytvořené odsouhlasené skladové příjemky. Skladové příjemky budou importovány jako účetní doklady bez vazby na konkrétní zboží s uvedením částky k zaúčtování na jednotlivé skladové účty. K pořízené FP v QI budou ručně napojeny importované dodací listy a tím i příjemky a bude provedeno ocenění DL. Mohou nastat tyto varianty:

- cena dodacího listu souhlasí s cenou faktury přijaté – DL je označen jako odsouhlasený

- cena faktury přijaté se od dodacího listu liší o haléřové vyrovnání – DL je označen jako odsouhlasený, haléřové vyrovnání je zaúčtováno na příslušný skladový účet

- cena faktury přijaté se od dodacího listu liší o více než stanovený haléřový rozdíl - DL označen jako chybný a v IS Apotheke je obsluhou opraven a poté znovu importován do QI.

Strukturu rozhraní předá OR-NEXT.

- Faktury vydané zdravotním pojišťovnám

Dávky budou vytvářeny v IS Apotheke, kde bude prováděn i tisk přílohy k faktuře vydané zdravotním pojišťovnám se soupisem fakturovaných dávek.

Strukturu rozhraní pro import podkladů k fakturám vydaným předá OR-NEXT.

- Faktury vydané ostatním odběratelům

Faktury vydané budou vystaveny v QI na základě podkladů o prodejích z IS Apotheke. Strukturu rozhraní pro import podkladů k fakturám vydaným předá OR-NEXT.

- Výdeje na kliniky

Odsouhlasené výdejky na kliniky a zpětné příjemky z klinik budou importovány do QI denně mimo pracovní dobu formou interního dokladu. Strukturu interního dokladu pro výdeje na kliniky předá OR-NEXT.

- Volný prodej

Data o prodeji ze skladu včetně podkladů pro DPH budou importovány do QI denně mimo pracovní dobu formou interního dokladu. Strukturu interního dokladu pro volný prodej předá OR-NEXT.

- Pokladna

Pokladny budou vedeny v IS Apotheke, po denní uzávěrce pokladny bude do QI importován stav pokladny a výše odvedených tržeb.

- Úhrady faktur

Veškeré úhrady faktur přijatých i vydaných a následné kontroly budou prováděny v QI.

- Konsignační sklad

Lékárna má jeden konsignační sklad, který bude veden v IS Apotheke (kvůli tvorbě dávek pro zdravotní pojišťovny). Informace o příjmech a výdejích z tohoto skladu budou přenášeny do QI.

Úkoly: OR-NEXT předá struktury importních souborů viz. výše do 18.4.2011,

termín další schůzky bude dohodnut po jejich předání.

Zpracovala: Mikošková, 10.4.2011