**Harmonogram zpracování PD a rekonstrukce TS1**

Požadovaná projektová dokumentace na rekonstrukci TS1 pro DSP bude jednostupňová.

* Zpracování dokumentace DPS včetně vyjádření DOSS a stavebního povolení do 09/24
* Soutěž na rekonstrukci TS1 – 09/24
* Zhotovitel – 12/24
* Začátek realizace 03/25 - několik etap
* Předání kompletního díla 09/25