| OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/ 115b Brno 627 00 |  |
| --- | --- |

DIVIZE MORAVA, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc

Stavba: FN OLOMOUC – SÚ onkologické kliniky, obměna 3 ks lineárních urychlovačů

DOKLADY K PŘEDÁNÍ DÍLA PRO POTŘEBY SÚ

Funkční zkouška

Potvrzení o provedení koordinační funkční zkoušky PBZ dle ČSN 34 2710

Odpady

Prohlášení zhotovitele OHLA ŽS, a.s. o nakládání s odpady

Ostatní

Prohlášení zhotovitele OHLA ŽS, a.s.

Geometrický plán

Geometrický plán

ZTI, ÚT, chlazení

- Tlaková zkouška vnitřního vodovodu

- Tlaková zkouška vnitřní kanalizace

- Tlaková zkouška ÚT

- Tlaková zkouška chlazení

- Protokol o proplachu vodovodního potrubí

- Protokol o proplachu chlazení

- Pasport expanzní nádoby chladu, návod na užívání a kontrolu

- Výchozí revize tlakové nádoby chladu

Silnoproudé rozvody

- Osvědčení+EU prohlášení RMS1.1

- Osvědčení+EU prohlášení RMS1.2

- Osvědčení+EU prohlášení R-PK1.4

- Osvědčení+EU prohlášení RV1.3

- Osvědčení+EU prohlášení rozváděče R49

- Zpráva o revizi elektrického zařízení

- Stanovisko TIČR

VZT, klimatizace

- Protokol o zkouškách a zaregulování VZT

- Protokoly o tlakových zkouškách Cu potrubí chladiva

MaR

Zpráva o výchozí revizi el. zařízení

Předal za OHLA ŽS, a.s.: Ing. Rozbořil, vedoucí projektu

Paré č.1

……………………………………………………….

Převzal

Paré č.1

……………………………………………………….

V Olomouci dne: ……………………………………