AKCE:

FN OLOMOUC – Energocentrum a servrovna SO02

Zápis ze schůzky – 11.6.2012

Předání staveniště

Předávající: FN OL:	INVO - Ing. J. Eyer, IT – Ing. D. Miklík

Přejímající: ISEC-elektrosystémy : L. Kulka

Další účastník: OHL ŽS:	J. Jemelka

- Stavební připravenost pro nástup montáží kabeláže ze strany OHL ŽS byla splněna

- ASEC zabezpečí provizorní uzavření stavby SO 02 po dobu montáží v souladu se zápisem z KD č.26 z 1.6.2012

- OHL ŽS umožní ASEC umístění 1 ks kontejneru pro uložení montážního materiálu a nářadí v ohrazeném prostoru stavby

- ASEC předložil plán BOZP při práci na staveništi

- Bylo určeno přípojné místo odběru elektřiny, způsob úhrady bude určen následně

Kontakty: Ing. Eyer 588 442871

Ing. Miklík 607 592 344

L. Kulka 608 273 202

J. Hekalka 602 595 337

Zapsal: Ing. Jan Eyer

Podpisy:

FNOL:								ASEC-elektrosystémy s.r.o.:

OHL ŽS, a..s.: