AKCE:

FN OLOMOUC – PEVNŮSTKA FNOL

ZAJIŠTĚNÍ KANALIZACE A VODOVODU PRO OBSLUŽNÝ PERSONÁL ARCHÍVU

ZÁPIS Z PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 2. ETAPY – 20.10.2011

Přítomni:

FN OL:	Ing. M. Říha, Ing. J. Eyer, M. Škoda, R. Horák, J. Mikulka, dr. Studený, P. Zbořil

MODOS:	Navrátil

IDOP:		Ing. M. Kauer

BOZP:	M. Pospíšil

Staré úkoly:

Nové úkoly:

- Práce na stavbě budou zahájeny 24.10.2011 s datem vydání stavebního povolení.

- Zhotovitel vypracuje rámcový harmonogram stavby

- Zveřejnění dopravních omezení vyvolaných prováděním zemních prací na stavbě na intranetu zajistí INVO

- Vytýčení podzemních sítí ve správě FNOL bude provedeno podle aktuální potřeby zhotovitele

Kontrolní den KD č.1 bude svolán podle potřeby stavby

Zapsal: Ing. Jan Eyer

Podpisy:        FNOL:

MODOS:				IDOP:					BOZP: