- Kontrolní příklad EŽS pro FN Olomouc

- Vysvětlení k tabulce:

- Číslo (ID) =  Pořadové číslo prověřovaného procesu (ID prověřované funkcionality)

- Proces = Název prověřovaného procesu

Provádí = Kontrolní příklad provede:

Vyjádření = bude doplněno vyjádření jedné nebo obou stran k danému bodu. Pokud nebude co dodat, nebude toto pole vyplněno.

Základní ukazatele stavu:

Stav = je doplněn závěrečný stav prověření dané funkce. Nabývá hodnot:

- „OK“ = Požadavek na funkčnost byl ze strany Pro IT splněn (Akceptováno)

- „NE“ = Požadavek nebyl splněn, nebrání však převzetí systému. Požadavek bude dopracován v rámci řešení nedodělků. (Akceptováno  s výhradou)

- „KO“ = Požadavek nebyl splněn a převzat.  Požadavek je důležitý a jeho  nesplnění  brání ostrému provozu EŽS  (Neakceptováno)

- „HA“ = bude dořešeno později, v termínech uvedených v aktuálním harmonogramu

- „NO“ = Nebylo ověřeno. Bude ověřeno v rámci ostrého provozu nebo později. Nebrání převzetí systému. Případné požadavky  budou dopracovány v rámci řešení nedodělků.

Doplňující ukazatele stavu:

- „ZP“ = „Změna požadavku“ oproti původnímu zadání definovaném v Úvodním projektu. Je řešitelné v rámci zakoupených modulů a bude řešeno v rámci dalšího rozvoje IS. Pro IT zašle termínovou a cenovou nabídku.

- „RK“ = „Rozšíření konfigurace“. Požadavek se týká rozšíření zakoupené konfigurace a funkčnosti EŽS. Pro IT zašle termínovou a cenovou nabídku. Nemá vliv na převzetí systému.

- „OBJ“ =  Splnění požadavku je závislé na postupu prací pracovníků objednatele (plnění úkolů, naplnění číselníků apod.). Takto označená funkčnost však je  zároveň ve sloupci „Stav“ označena jako splněná ze strany Pro IT

- „DU“ = „Drobná úprava“. V rámci projektu bude provedena drobná úprava ze strany Pro IT. Požadavek je však splněn a označen „OK“.

Ukazatel – „U“ =  grafický ukazatel stavu požadavku.

Zelená = požadavek splněn (Akceptováno)

Oranžová = požadavek splněn částečně, ale nebrání provozu systému (Akceptováno s výhradou)

Červená = požadavek nebyl plněn, brání provozu systému (Neakceptováno)

Bílá = požadavek nebyl kontrolním příkladem prověřen

- Základní pojmy žádankového sytému

Osoby, uživatelé systému, popis organizace, pracoviště, hospodářská (nákladová) střediska, umístění, dokladové řady.

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | Základní pojmy žádankového sytému |  |  |  |  |  |  |
|  | Uživatelé systému – osoby, uživatelé, přístupová práva, přiřazení do skupin | Sedlář | Zvážit automatické přihlašování do EŽS přes Active Directory | OK |  |  |  |
|  | Popis organizace – organizační jednotky, organizační struktura, žádající a obslužná pracoviště | Sedlář |  | OK |  |  |  |
|  | Seznam hospodářských středisek | Sedlář |  | OK |  |  |  |
|  | Umístění – číselník, typy, hierarchie | Sedlář |  | OK |  |  |  |
|  | Dokladové řady | Sedlář |  | OK |  |  |  |

- Číselníky žádanek

Žádající a obslužná pracoviště, číselník materiálu a služeb, externí data

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | Číselníky žádanek |  |  |  |  |  |  |
|  | Žádající pracoviště - vazby | Koutná, Holibka, Sedlář |  | OK |  |  |  |
|  | Obslužná pracoviště - vazby | Koutná, Holibka, Sedlář |  | OK |  |  |  |
|  | Číselník materiálu – výběr, skupiny, nová položka | Koutná, Holibka, Sedlář |  | OK |  |  |  |
|  | Číselník služeb – výběr, skupiny, nová položka | Koutná, Holibka, Sedlář | Zvážit vazbu mezi službou a obslužným pracovištěm (interním dodavatelem) | OK |  |  |  |

- Založení žádanky

Provedeme založení hlavičky žádanky, položky žádanky (vazba na HS přes žádající pracoviště)

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | Žádanky |  |  |  |  |  |  |
|  | Založení hlavičky žádanky | Koutná, Holibka, Sedlář | - Předvyplnění dokladové řady - Nepovolit žádanku bez položek - Výhrada vůči jednomu HS v žádance | HA |  |  |  |
|  | Položky žádanky | Koutná, Holibka, Sedlář | - Předvyplnění žádajícího pracoviště - Povinnost údajů | HA |  |  |  |
|  | Stavy žádanky | Koutná, Holibka, Sedlář | - Změna stavu na „Vystavená“ | HA |  |  |  |
|  | Přehled žádanek | Koutná, Holibka, Sedlář | - Zvážit zrušení povinného filtru před zobrazením přehledu | OK |  |  |  |
|  | Oprava již založené žádanky | Koutná, Holibka, Sedlář |  | OK |  |  |  |
|  | Tisk žádanky | Koutná, Holibka, Sedlář | - Tisk telefonu žadatele - Tisk odpovědných osob | HA |  |  |  |

Upřesnění bodů z Vyjádření:

- Předvyplnění dokladové řady v hlavičce žádanky, pokud uživatel má přístupová práva právě k jedné dokladové řadě

- Žádanku bez položek povolit pouze v případě, že v hlavičce žádanky je uvedeno HS a Formulace požadavku

- Zkušenost oddělení správy budov … hojně se vyskytují žádanky obsahující více HS

- Předvyplnění žádajícího pracoviště v položce žádanky, pokud uživatel má přístupová práva právě k jednomu žádajícímu pracovišti

- Položka z EFA (identifikátor subjektu) nebo umístění (označení místa, pozice) jsou povinné v závislosti na službě. V číselníku služeb (zboží) zavést k tomuto účelu přepínače

- Umožnit změnu stavu z „Rozpracovaná“ na „Vystavená“ na základě dotazu při opuštění formuláře položek žádanky

- –

- Tisk telefonu žadatele v žádance je nezbytný. Zvážit možnost napojení na externí zdroj – telefonní seznam zaměstnanců

- Zvážit možnost tisku odpovědných osob v žádance v době před zavedením schvalování žádanek

- Schválil:

Za objednatele:							Za zhotovitele: