Plnění plánu investic za rok 2008

5.8	Chlazení varny				plán	420.000,-

Akce ukončena

Fakturace :	10/2914				408.170,-

5.15	Rekonstrukce výtahů DK			plán	5.445.000,-

Akce ukončena, výtahy předány  20.12.2008

Fakturace :	10/							likvidoval p. Škoda

10/6501				4.184.392,-

5.16	Přístavba stanice „heliport“			- zrušena

5.17A	Výtahový stroj č. 71				plán	364.000,-

Akce ukončena

Faktura :	10/5918				363.069,-

5.17B	Přívodní kabel DK				plán	563.000,-

Akce ukončena

Faktura :	10/4634				362.072,-

  - Kalibrační systém na kalibraci pipet

Neřešil HM

6.12 	PD – přístavba stanice k výtahu 74		plán	27.000,-

PD zpracována, uložena na OHM.

Faktura :	10/2411				26.180,-

8.17	Rozšíření rozvodů CO2			plán	90.000,-

Akce ukončena

Faktura :						60.635,-

8.18	Úpravna vody HOK				plán	240.000,-

Akce ukončena

Faktura :	1/2933					194.898,-

8.20	Chlazení skladu Imunologie			plán	150.000,-

Akce ukončena

Faktura :	10/4473				82.110,-

8.28	Dorozumívací zařízení 3. IK			dary

Akce ukončena

Faktura :						117.720,-

V Olomouci dne 29.12.08

Zpracoval : Ing. Holibka