Schindler Moravia, s.r.o.

Střední Novosadská 404/34a

779 00 Olomouc, IČ 25868497

e-mail

kvapil@vytahyol.cz

www.vytahyol.cz

fax       585122215

tel        585122200

585122201

mobil  605777665

Značka

Datum

Vyřizuje

Předmět :

V74 – návrh řešení.

FN OLOMOUC

Ing. Přemysl Holibka

I.P.Pavlova 6

772 00  Olomouc

VO-DK02/07

29.3.2007

Kvapil

Vážený zákazníku,

předkládáme Vám k posouzení, přípravy realizace :

ETAPA II. – Zřízení stanice výtahu V74 v prostoru stávající strojovny výtahu - heliportu.

Pracovníci technického úseku  zhodnotili na místě samém možnost zřízení stanice výtahu V74 v prostoru stávající strojovny výtahu - přistávací plochy vrtulníku. Dle našeho odborného posouzení, stavební dispozice prostoru strojovny DOVOLUJE stanici realizovat.

Jsme připraveni poskytnout projektantům stavby veškerou technickou pomoc a po příslušných stavebních úpravách zřízení stanice realizovat.

1. Rozsah úpravy technologie výtahu V74 k doplnění stanice a zvýšení rychlosti výtahu na jmenovitou rychlost výtahu V75 :

- Prodloužení vodítek kabiny a protizávaží

- Výměna nosných lan

- Výměna lanka omezovače rychlosti

- Výměna závěsných kabelů kabiny výtahu

- Doplnění šachetních dveří, přivolávačů

- Doplnění elektroinstalace v šachtě výtahu

- Doplnění a zřízení nové elektroinstalace ve strojovně výtahu

- Výměna omezovače rychlosti

- Výměna zachycovačů kabiny

- Výměna nárazníků v prohlubni výtahu

- Výměna  pohonu výtahu

- Úprava SW řízení výtahu

2.  Cena.

Předběžná kalkulovaná cena za dodávku a montáž technologie výtahu , která bude upřesněna na základě zpracovaného stavebního projektu činí :

|  | Základ 19% | DPH 19% | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- |
| V74 +1 stanice | 432 000,00 Kč | 82 080,00 Kč | 514 080,00 Kč |

Závěr.

Vážený pane inženýre , kdykoliv mne kontaktujte pro doplnění či upřesnění předložené nabídky .

S pozdravem

Jiří Kvapil

ředitel
Schindler Moravia, s.r.o.
(VÝTAHY OLOMOUC s.r.o.)
Střední Novosadská 404/34a
779 00 Olomouc

Telefon  : +420585122200
Fax 	: +420585122215
Mobil 	: +420605777665