Stav skladu k 31.3.2010:

- Součástí zápisu je FNOL-QI-10-04-15-Seznam_požadavky.xls

- Zhodnocení 3 měsíců provozu skladu SZM (body z Kontrolního dne 11.2.2010):

- Za skald SZM p. Pavelková: k dnešnímu datu je sklad v rutinním provozu, operace jsou prováděny on-line, nedochází ke zdržení a dávkovému zadávání. Zlepšuje se i příprava žádanek, chybné jsou vraceny zpět k opravě nebo doplnění. I množství dotazů z provozu se postupně snižuje a dalším vzděláváním sester by měly dotazy typu „v jakém stavu je moje objednávka“ ustat.

- Za provoz sestry p. Pospíšilová, p. Kudělková: se žádankami je spokojenost, máme informace, které potřebujeme. Ne všechny sestry umí QI využívat tak, aby si potřebné informace získaly z QI samy. Doporučení proškolit hlavní sestry a ty předají potřebné informace svým podřízeným. Vypsat termín pro pokračovací školení a podle skutečného zájmu (konkrétně přihlášených) zvolit prostor a formu školení.

- Za ekonomiku/účetnictví p. Buzková: upozornila na možnost zadat doklad do období, které již bylo přeneseno. U uzávěrky za březen se řešily nedodělky za celé první čtvrtletí.

- Nové funkčnosti:

  - Výsledky hospodaření materiálové spotřeby 
p. Kotásek zváží možnost předvedení funkčnosti střednímu článku řízení (p. Mikošková může předvést, je připravena detailní dokumentace)

  - Stav zásob – prezentovat při poradě vrchních sester

  - Limity 
funkcionalita byla předvedena ve 3. stupních nad daty III. Interní kliniky

    - na žádance – operativní informace pro žadatele o stavu čerpání limitu v nastaveném období kumulovaném za celou obslužnou jednotku

    - přesné očekávané čerpání limitů z upraveného výběrového formuláře nad položkami všech žádanek na úrovni věcných/účetních skupin, skutečné podrobné čerpání pomocí metodiky výsledků hospodaření nad skladovými výdejkami

    - účetní rozbory

- Implementace dalších skladů

- Proces implementace byl zahájen, předpokládané termíny jsou navrženy

  - KS – konsignační sklady (k 1.5. vybrané provozy v duplicitě, od 1.6. rutinně)

  - SVM - Všeobecný sklad (k 1.6 sklad duplicitně, pro jednu kliniku, ta žádanky jenom v QI, od 1.7. rutinně)

  - SIT - sklad IT (k 1.6 sklad duplicitně, pro jednu kliniku, ta žádanky jenom v QI, od 1.7. rutinně

  - vazba na evidenci majetku

Byla prezentována možnost doplnění technických údajů k výdejce skladové položky věcné skupiny DDM.
FN Olomouc se z důvodu inventarizace a sledování revizí přístrojového vybavení eviduje drobný dlouhodobý majetek DDM v těchto cenových hranicích:

od          0,01 Kč  do      999,00 Kč  DDHM podrozvahová evidence–        90200/99900
                                                          výjimky dle vnitropod.směrnice
                                                          např.tonometry, razítka
od   1.000,00 Kč  do    2.999,99 Kč  DDHM podrozvahová evidence         90200/99900
od   3.000,00 Kč  do  39.999,99 Kč  zdravotní a laboratorní technika         02801/08801
od   3.000,00 Kč  do  39.999,99 Kč  stroje a přístroje provozní           02802/08802
od          0,01 Kč  do  39.999,99 Kč  výpočetní technika          02804/08804
od   3.000,00 Kč  do  39.999,99 Kč  nábytek, inventář            02805/08805
od   3.000,00 Kč  do  39.999,99 Kč  ostatní DDHM   02806/08806
od   1.000,00 Kč  do    4.999,99 Kč  DDNM podrozvahová evidence 90100/99900
od   5.000,00 Kč  do  59.999,99 Kč  DDNM  01801/07801

2) Rozšíření výdejky DDM a tisku výdejky o údaj inventární úsek
a možnost zadání technických údajů ke každému DDM – nesmí ovlivnit postupy ve skladu (možnost doplnit do výdejky později….) – FNOL stanoví interní směrnice pro odpovědnosti za jednotlivé položky technických údajů

Materiál organizačních směrnic pro sklady a vazbu na majetkovou evidenci bude do konce dubna (p. Gregor).. P Volejníková upraví zadání podle tohoto návrhu. Analytická schůzka začátkem května potom stanoví pravidla pro QI a vazbu na stávající majetek (je třeba při analýze počítat s budoucím napojením na EFU).

- Kontrola plnění úkolů:

| Číslo | Úkol | Termín | Zodpovídá | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FNOL-QI-10-04-15-Seznam_požadavky.xls |  |  |  |

- Nové úkoly:

| Číslo | Úkol | Termín | Zodpovídá | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-04-15-JH/1 |  |  |  | zadán |

- Termíny příštího jednání:

| Termín | Personální zabezpečení |  | Program jednání | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objednatel: |  | - nestanoveno |  |

- Schválil:

Za objednatele: ing. Iva Mikošková			Za zhotovitele: ing. Hana Janišová