| Název nebo specifikace investičního projektu, investice, akce: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukce topného kanálu k budově L |  |  |  |  |  |  |
| Žadatel - odborný garant investice: |  | Ing. Jiří Vaida |  |  |  |  |
| Příjemce investice – uživatel, klinika: |  |  | FNOL |  |  |  |
| Vyjádření předkladatele – stručný popis, důvody a účel pořízení, výhody pro FNOL, umístění, rizika, apod.: |  |  |  |  |  |  |
| Topný kanál vede z výměníkové stanice v M3 do budovy L. Jsou v něm uloženy potrubí pro přívod topné vody k VZT zařízení a topné vody ústředního vytápění. Stávající zkorodovaná a poruchová potrubí budou nahrazena novými včetně tepelné izolace. |  |  |  |  |  |  |
| Odůvodnění účelovosti, efektivity a hospodárnosti investičního požadavku: |  |  |  |  |  |  |
| V letošním roce došlo ke dvěma poruchám na teplovodním potrubí. Jejich výměna je nezbytná pro zabezpečení provozu klinik umístěných v budově L. |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění nezbytnosti požadavku: |  |  |  |  |  |  |
| Může dojít k opětovné poruše stávajícího potrubí, která může mít za následek přerušení topné vody do budovy. |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný termín: |  |  |  |  |  |  |
| zahájení investice: | Červen 2018 |  |  | dokončení investice: |  | Září 2018 |
| Parametry investice: | nová kapacita |  |  | prostá reprodukce |  |  |

Finanční krytí investice

| - Požadované vlastní zdroje z FRM:* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 200 000,00 |  |  |  |
| Podíl souvisejících cizích zdrojů: |  |  |  |
| Specifikace cizích zdrojů ( Isprofin, SFŽP, dar aj.): |  |  |  |
| Celková předpokládaná cena investice v Kč včetně DPH: |  |  | - 1 200 000,00 |

| Dne: | 30. 09. 2017 |  | Předložil - podpis: | Ing. Jiří Vaida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projednáno dne: |  |  | Předběžně schválil: |  |
| Předáno k zařazení do investičního plánu následujícího roku dne: |  |  |  |  |

*cena je stanovena dle kvalifikovaného odhadu podloženého minimálně marketinkovým průzkumem
Vyjádření odborných úseků

Provozně – technický úsek

| Finální stanovisko: |  |  | DOPORUČUJI |  | NEDOPORUČUJI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů provozních v Kč: |  |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů investičních v Kč: |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  | Podpis kompetentní osoby: |  |  |  |  |  |

Obchodní úsek

| Vyjádření – připomínky: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů provozních v Kč: |  |  |  |  |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů investičních v Kč: |  |  |  |  |
| Datum: |  | Podpis kompetentní osoby: |  |  |

Úsek informačních technologií

| Vyjádření – připomínky: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů provozních v Kč: |  |  |  |  |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů investičních v Kč: |  |  |  |  |
| Datum: |  | Podpis kompetentní osoby: |  |  |

Úsek léčebné péče

| Vyjádření – připomínky: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů provozních v Kč: (nákup nových přístrojů) |  |  |  |  |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů investičních v Kč: (nákup nových přístrojů) |  |  |  |  |
| Datum: |  | Podpis kompetentní osoby: |  |  |

Úsek nelékařských oborů

| Vyjádření – připomínky: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů provozních v Kč: (noví zaměstnanci – úvazky) |  |  |  |  |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů investičních v Kč: |  |  |  |  |
| Datum: |  | Podpis kompetentní osoby: |  |  |

Personální úsek

| Vyjádření – připomínky: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů provozních v Kč: |  |  |  |  |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů investičních v Kč: |  |  |  |  |
| Datum: |  | Podpis kompetentní osoby: |  |  |

OZPI

| Vyjádření – připomínky: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů provozních v Kč: |  |  |  |  |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů investičních v Kč: |  |  |  |  |
| Datum: |  | Podpis kompetentní osoby: |  |  |