|  |
| --- |
| Název nebo specifikace investičního projektu, investice, akce: |
| **KZL** - zřízení jídelny, šatny a hygienického zařízení pro zaměstnance v 1PP a rekonstrukce hygienického zařízení v laboratoři. |
| Žadatel - odborný garant investice: | Ing. Jiří Vaida |
| Příjemce investice – uživatel, klinika: | FNOL |
| Vyjádření předkladatele – stručný popis, důvody a účel pořízení, výhody pro FNOL, umístění, rizika, apod.: |
| Jídelna, šatna a hygienické zařízení - předpokládá se úprava prostor v 1PP. Zde by byly vybudovány nové hygienické zařízení, provedeny lokální sanace zavlhlého zdiva, výměna podlahových krytin, podhledů včetně osvětlovacích těles.Laboratoře – výměna podlahových krytin a rekonstrukce hygienického zařízení. |
| Odůvodnění účelovosti, efektivity a hospodárnosti investičního požadavku: |
| Jídelna, šatna a hygienické zařízení - zaměstnanci musí přecházet na obědy do sousední budovy SZŠ. Zaměstnanci nemají důstojné prostory pro převlékání. Laboratoř - hygienické zařízení a podlahové krytiny jsou z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let.  |
| Zdůvodnění nezbytnosti požadavku: |
| Zajištění základních hygienických požadavků.  |
| Předpokládaný termín:  |
| zahájení investice: | červenec 2018 | dokončení investice: | Říjen 2018 |
| Parametry investice: | nová kapacita | [ ]  | prostá reprodukce | 🗷 |  |

**Finanční krytí investice**

|  |
| --- |
| 1. Požadované vlastní zdroje z FRM:\*
 |
| 1 600 000,00 |
| Podíl souvisejících cizích zdrojů: |  |
| Specifikace cizích zdrojů ( Isprofin, SFŽP, dar aj.): |  |
| Celková předpokládaná cena investice v Kč včetně DPH: | 1. 1 600 000,00
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dne: | 30. 09. 2017 | Předložil - podpis: | Ing. Jiří Vaida |
| Projednáno dne: |  | Předběžně schválil: |  |
| Předáno k zařazení do investičního plánu následujícího roku dne: |  |

\**cena je stanovena dle kvalifikovaného odhadu podloženého minimálně marketinkovým průzkumem****Vyjádření odborných úseků***

***Provozně – technický úsek***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finální stanovisko: | DOPORUČUJI | [ ]  | NEDOPORUČUJI | [ ]  |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů **provozních** v Kč: |  |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů **investičních** v Kč: |  |
| Datum: |  | Podpis kompetentní osoby: |  |

***Obchodní úsek***

|  |
| --- |
| Vyjádření – připomínky: |
|  |  |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů **provozních** v Kč: |  |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů **investičních** v Kč: |  |
| Datum: |  | Podpis kompetentní osoby: |  |

***Úsek informačních technologií***

|  |
| --- |
| Vyjádření – připomínky: |
|  |  |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů **provozních** v Kč: |  |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů **investičních** v Kč: |  |
| Datum: |  | Podpis kompetentní osoby: |  |

***Úsek léčebné péče***

|  |
| --- |
| Vyjádření – připomínky: |
|  |  |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů **provozních** v Kč:(nákup nových přístrojů) |  |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů **investičních** v Kč:(nákup nových přístrojů) |  |
| Datum: |  | Podpis kompetentní osoby: |  |

***Úsek nelékařských oborů***

|  |
| --- |
| Vyjádření – připomínky: |
|  |  |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů **provozních** v Kč:(noví zaměstnanci – úvazky) |  |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů **investičních** v Kč: |  |
| Datum: |  | Podpis kompetentní osoby: |  |

***Personální úsek***

|  |
| --- |
| Vyjádření – připomínky: |
|  |  |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů **provozních** v Kč: |  |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů **investičních** v Kč: |  |
| Datum: |  | Podpis kompetentní osoby: |  |

***OZPI***

|  |
| --- |
| Vyjádření – připomínky: |
|  |  |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů **provozních** v Kč: |  |
| Předpokládané číselné vyjádření souvisejících nákladů **investičních** v Kč: |  |
| Datum: |  | Podpis kompetentní osoby: |  |