- Zápis č. 3/2018

- Jednací orgán:  	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

- Datum (čas) konání:	16. 1. 2018 (09:00-10:30)

- Místo konání: 	zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

- Přítomni:	doc. MUDr. R. Havlík, Ph.D., Ing. T. Uvízl, Mgr. J. Lhoťan, Ing. J. Junek, Ing. Č. Merta, MBA, Ing. J. Marek, MBA, Ing. Bc. A. Drobiličová, Ing. M. Knápek , Ing. V. Olejníček

- Omluveni:		MUDr. E. Mikušková

- Poradu řídil:		doc. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

- Průběh jednání:

- Úkoly

2017/21/01

T: květen 2018

O: Lhoťan

V souladu s novou legislativou EU – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) zřídit systemizované místo na obsazení pozice tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů a ochrany dat.

2017/28/03

T: 30. 11. 2017 – posunutí termínu do 29. 1. 2018

O: Ing. Uvízl

Zpracovat systematické využití budovy YF tzv. ředitelské vily

2017/28/04

T: 25. 09. 2017 – posunutí termínu do 29. 1. 2018

O: Merta (Ing. Vaida)

V souvislosti s rekonstrukcí budovy F-J zpracovat návrh přemístění těch zaměstnanců, kteří v současné době užívají prostory ve F-J.

2017/32/02

T: 22. 1. 2018

O: Havlík -˃ Kohoutová, Kotzot

Zpracování technických standardů jako součást zadávacích dokumentací pro výběr proj. organizací

2017/34/01

T: 30. 11. 2018

O: Knápek, Běhal, Mikušková

Vyhodnocení projektu „klinický farmaceut ve FNOL“ z pohledu medicínsko-ekonomického

2017/38/01

T: 30. 1. 2018

O: Knápek

Navrhnout metodiku vnitřní kontroly vykazování DRG zdrav. pracovišti

2017/39/01

T: 31. 3. 2018

O: Junek

Jednat s náměstkem primátora Mgr. Žáčkem o možnosti vypsání dotačního titulu na podporu rekonstrukce ubytoven

2017/40/01

T: 31. 1. 2018

O: Knápek, Olejníček, Mikušková

Racionalizace přístrojů a ostatních nákladů pro realizaci projektu jednotky NIP+DIOP

2017/40/03

T: 15. 1. 2017

O: Merta, Junek

Vyhlášení VZ na dodavatele nábytku pro Novostavbu 2IK a geriatrie

2017/40/04

T: 31. 1. 2017

O: Uvízl, Lhoťan

Revize vnitřních směrnic s jasným definováním kompetencí a odpovědností u vedoucích pracovních pozic napříč odbornými úseky

2018/01/01

T: 29. 1. 2018

O: Procházková

Pravidla spolupráce FNOL s nadacemi

2018/01/02

T: 26. 2. 2018

O: Mikušková, Šrámek (ONKO)

Koncepce pracoviště pro firemní preventivní programy

2018/02/01

T: do konce 2018

O: Cahlíková, Drobiličová

Optimalizace ošetřovatelské dokumentace

2018/03/01

T: do 27. 2. 2018

O: Lhoťan

Návrh řešení personálních auditů

- Diskuze

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

- Informoval, že úkol 2015/14/06 Předložit ke schválení návrh řešení přímého zásobování vysoce objemových komodit ZPr. na jednotlivá zdrav. pracoviště FNOL (technické řešení, logistika, seznam produktů) se stal součástí rekonstrukce F-J a Generelu FNOL, proto nebude řešen samostatně.

- Informoval, že reakreditace FNOL proběhne ve dnech 11. – 13. června 2018

Ing. Bc. Andrea Drobiličová

- Informovala, že FNOL získala akreditaci k realizaci kurzu Sanitář, termín prvního kurzu je plánován na 1. 3. 2018.

- Informovala, že dne 23. 1. 2018 proběhne porada vedoucích NLZP (vrchní sestry a vedoucí laboranti). Stálým členem porad bude Ing. Olejníček, vedoucí HTS.

Ing. Jiří Marek, MBA

- Požádal o schválení složení projektového týmu k projektu Implementace GDPR viz Příloha

Ing. Jaroslav Junek

- Požádal o schůzku ohledně zvážení dalšího využití pozemků po Úřadu práce v Olomouci, bude zahrnuto do Generelu FNOL.

Ing. Vladimír Olejníček

- Informoval o personální změně - ke konci února ukončí PP ve FNOL Ing. Petr Hýža. Vedoucím Odboru provozu a služeb bude dočasně pověřen jeho dosavadní zástupce Ing. František Simon.

Ing. Martin Knápek

- Informoval, že byl sestaven Finanční plán FNOL na rok 2018. Požádal o schválení.

Ing. Tomáš Uvízl

- Informoval o průběhu jednání s architektem Ing. Ruibrem – snaha o nalezení optimálního řešení stavebních úprav stacionáře HOK ve vazbě na stanovený max. finanční limit na tuto inv. akci. Jednání budou pokračovat, následně budou s výsledkem seznámena také dvě dotčená pracoviště: KOŽNÍ a PRAC.

- Informoval, že rozeslal členům porady vedení konečnou verzi Investičního plánu FNOL na rok 2018. Požádal o seznámení s jednotlivými kapitolami tak, aby na příští poradě vedení mohl být plán projednán a schválen.

Mgr. Jaroslav Lhoťan

- Prezentoval organizační změnu ( viz Příloha) a požádal o schválení.

- Usnesení

UPV 2018/03/01

- Porada vedení FN Olomouc jednohlasně schválila složení projektového týmu k projektu Implementace GDPR viz Příloha.

- UPV 2018/03/02

- Porada vedení FN Olomouc jednohlasně schválila navýšení systemizovaných míst o úv. 0,5 personální a mzdová referentka na PEÚ s účinností od 1. 3. 2018.

UPV 2018/03/03

- Porada vedení FN Olomouc jednohlasně schválila organizační změnu - převedení úvazku 0,5 z EÚ na PEÚ, současně s převedením personální administrativy FKSP (uzavírání smluv penzijního připojištění) s účinností od 1. 3. 2018.

UPV 2018/03/04

- Porada vedení FN Olomouc jednohlasně schválila organizační změnu - snížení úvazku na PEÚ o úv. 1,0  systémový inženýr a převedení činností a náplně práce systémového inženýra na EÚ od 1. 3. 2018.

UPV 2018/03/04

- Porada vedení FN Olomouc jednohlasně schválila Finanční plán FNOL na rok 2018.

- Termín a místo konání další porady:

- Datum:	23. 1. 2018, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		   Mgr. Zdeňka Konečná

Schválil:	19. 1. 2018 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………..

Přílohy

2

Rozdělovník

Viz stálí členové porady.