- Zápis č. 14/2019

- Jednací orgán:  	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

- Datum (čas) konání:	 16. 4. 2019 (9:00-10:30)

- Místo konání:            velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

- Přítomni:                    prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D., Ing. T. Uvízl, Ing. M. Knápek, Ing. V. Olejníček

- MUDr. E. Mikušková, Ing. Bc. A. Drobiličová, Ing. P. Gartner, Mgr. J. Lhoťan, Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA

- Omluveni:                  -

- Přizváni:	            Mgr. S. Procházková

- Poradu řídil:	            prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

- Průběh jednání:

- Úkoly

2018/33/02

T: 30. 4. 2019

O: Lhoťan

Projekt „Zlepšování využití a funkčnosti zaměstnaneckých ID karet“ - koordinovat veškeré aktivity tak, aby byly jednotlivé kroky provázány a připraveny na spuštění v první polovině roku 2019.

2019/01/02

T: 30. 4. 2019     změněno do 30. 6. 2019

O: Olejníček

Demolice staré budovy II. Interny.

2019/01/03

T: 28. 2. 2019

O: Merta, Gartner

Vypsat VZ na DMS.

2019/03/02

T: do konce roku 2019

O: Lhoťan

Koordinace transformace zaměstnaneckých úvazků u zaměstnanců prádelny.

2019/04/03

T: do 15. 2. 2019       změněno do 31. 3. 2019

O: Mikušková

Připraví podklady a koncept pro zavedení jednodenní chirurgie ve FNOL.

2019/05/01

T: do 31. 5. 2019

O: Olejníček

Vytvoří nový „vyvolávací“ systém na Oddělení urgentního příjmu, v lékárně a na PORGYN.

2019/06/01

T: 30. 6. 2019

O: Lhoťan, Cahlíková, Drobiličová

Zhodnotí požadavky a doporučí účast v soutěži Nemocnice ČR od HealthCare Institute pro rok 2020.

2019/07/01

T: 30. 6. 2019

O: Lhoťan

Vybere firmu, která zajišťuje zaměstnanecké benefitní programy (typu Cafeteria).

2019/09/01

T: do 31. 3. 2019

O: Olejníček, Drobiličová

Definice podmínek a zadání pro VZ na bezpečnostní náramky pro zdravotníky.

2019/09/02

T: do 1. 9. 2019

O: Olejníček

Realizace parkovací plochy pro studenty  na nově získaném pozemku (u Balus).

2019/10/01

T: do 30. 4. 2019

O: Procházková, Fritscher

Navrhnout a formulovat postup akutní pacient - rodina - identifikace - informace  tak, aby byl v souladu se zákonem.

2019/10/02

T: do 30. 4. 2019

O: Olejníček, Merta

Realizace VZ na nový vjezdový systém do FNOL.

- Diskuze

prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Kontroloval plnění úkolů z minulých porad. Ing. Gartner prezentoval DMS.

- Dotazoval Ing. Drobiličovou a Ing. Olejníčka na situaci ohledně bezpečnostních náramků. Na Klinice psychiatrie se používá stávající vybavení, zkouší se v režimu sestra – pacient. Od poloviny měsíce dubna se testují bezpečnostní náramky na I.chirurgické klinice. Do konce měsíce května bude testování dokončeno a připraví se VZ na bezpečnostní náramky.

- Dotazoval Ing. Mertu na stav VZ na lineární urychlovače.

- Přednesl možnost trvalé instalace historických tramvají v areálu FNOL. Porada vedení zatím tuto možnost zamítla.

Ing. Tomáš Uvízl

- Informoval, že ověřovací studie projektové dokumentace „Rekonstrukce a dostavba hlavní budovy F- J“ bude dokončena    24. 4. 2019.

- Pro celkový přehled o velkých zakázkách uvedl, že do konce pololetí 2019 budou vypsána dvě zásadní VŘ,  projekt Generel (do 15. 5. 2019) a projekt „ Rekonstrukce a dostavba hlavní budovy   F- J (do 30. 6. 2019).

- Informoval vedení FN, že dotace na HOK byla MZČR a MZP schválena.

Mgr. J. Lhoťan

- PEN Mgr. Lhoťan informoval o následujících bodech:

- E- learning:

do 60ti dnů od podpisu smlouvy bude do FNOL implementována novější verze e-learningového SW  iTrivio, od 15.4. - kompletně spuštěný testovací provoz a od 15.5. - finální propojení ostré verze s IDM. 10.4. bylo realizováno uživatelské školení pro odborné garanty/lektory FNOL (seznámení se SW, tvorba e-learningových kurzů a školení), dále se školení zúčastnili zástupci FNOL- administrátoři (tvorba reportů, analýz, nastavování oprávnění). 25.4. bude realizováno školení administrátorů a oprávněných osob či garantů za FNOL.

- Absolventský program FNOL a LF UP 2019/2020:

k 16.4.2019 potvrdilo nástup do AP 25 budoucích lékařů, i nadále nabízí absolventské pozice

pracoviště ONK, HOK, PLIC, FARM, TO. Druhý týden v září bude pro nastupující absolventy

společné týdenní školení.

- FKSP:

Finalizujeme výzvu pro potřebu VŘ na systém cafeteria, úzká spolupráce s Obchodním úsekem a Právním odborem. Hledá se optimální forma VŘ v souladu s platnou legislativou. Dále jsou zjišťovány podmínky a náročnost administrace pro čerpání příspěvku na dovolenou pro letošní rok.

- Zaměstnanecký průzkum spokojenosti v roce 2018 – viz příloha. Výsledky budou zveřejněny po odsouhlasení ředitelem a vedením FNOL. Byla mapována spokojenost s řídícími a podpůrnými procesy ve FNOL, odborní náměstci obdrží náměty a doporučení zaměstnanců k seznámení a další optimalizaci procesů.

- Výběrová řízeni:

26.4. VŘ na pozice zástupce přednosty pro LP PORGYN, 3IK a zástupkyně primáře pro  LP  RHC

29.4. plánováno  VŘ na pozice vrchní sestra ORL a GEN. Byla vypsána VŘ na 6 pozic přednostů

(realizace VŘ květen) – 3IK, HOK, FARM, IMUNO, 1IK, SOUD.

- Specializační vzdělávání:

Pro potřebu kontroly MZČR byly aktualizovány ve spolupráci s vedením zdravotnických pracovišť přehledy školitelů za jednotlivé akreditované obory + přidělených školenců – zaměstnanců FNOL v souladu s legislativou.

Ing. Vladimír Olejníček

- Informoval o zahájení demolice staré budovy  II. Interní kliniky. Demolice bude ukončena k 30. 6. 2019. Vzniklé prostranství bude upraveno (trávník, chodníky, výsadba keřů).

- Dále informoval, že demolice staré pošty bude zahájena do 30. 4. 2019 s termínem dokončení 30.6.2019.

Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA

- Prezentoval Plán veřejných zakázek (tabulka v Microsoft Office Excel). Ukázal cestu k souboru Plán VZ ( Tento počítač – složka Public – složka Přehled VZ). V tabulce je přehled VZ za uplynulé roky a přehled a plán na rok 2019. Barevně jsou potom rozlišeny připravované VZ, vypsané VZ, VZ před podpisem smlouvy, zrušené VZ a ukončené VZ. Ke složce má přístup a aktualizuje ji Ing. Pavel Dočkal.

- Dále informoval o diskutovaném tématu „obchodní tajemství a jednotkové ceny“, kdy se firmy a distributoři distancují od nařízení MZČR.

Ing. Pavel Gartner

- Ing. Gartner prezentoval DMS. Přednesl výhody DMS (ochrana dat, zefektivnění práce s dokumenty) a uvedl oblasti vhodné pro implementaci DMS. Vše je podrobně uvedeno v prezentaci (viz příloha).

Ing. Bc. Andrea Drobiličová

- Opakovaně, viz minulá porada, informovala o zkušenostech s novým prádlem od firmy Renatex. Stále se vyskytují reklamace na zpožděné dodávky prádla a na nekvalitně vyžehlené prádlo. Vzhledem k tomu, že z důvodu nového dodavatele prádla je FN OL pod neustálým mediálním tlakem, musí tento dodavatel odvádět kvalitní práci. S ohledem na nedostatek OOPP se navyšují náklady pracovišť na textil z důvodu fasování jednorázového oblečení.

- V souvislosti se zpožděnými dodávkami vypraných mopů z firmy Renatex neprobíhá úklid ve FNOL dle sjednaných podmínek. Informovala o tom, že vedoucí NLZP nepodepisují faktury úklidové firmě, protože nebyl úklid proveden dle harmonogramu.

MUDr. Eleni Mikušková

- Referovala o programu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“. Ministerstvo zdravotnictví schválilo Fakultní nemocnici Olomouc dotaci na program paliativní péče ve výši 4 937 000 Kč. Je to pilotní projekt, který má ověřit nákladovost této péče a zároveň ověřit efektivitu a kvalitu péče tak, aby kvalita dožití pacientů byla pokud možno co nejvyšší. Výstupem ověření výčtu výkonů použitých v pilotním provozu může být nastavení finálního souboru výkonů k vykazování zdravotních služeb.

- Informovala, že jednotky NIP a DIOP budou od měsíce května plně obsazeny. Upozornila, že stále není schválena smlouva na tento typ ošetřovací péče s VZP, proto apelovala na odbor OZPI  k co nejrychlejšímu jednání.

UPV 2019/14/01

Porada vedení FN Olomouc dne 16. 4. 2019 jednohlasně schválila, po proběhnutém průzkumu trhu, pokračovat ve stávající rámcové smlouvě s T– Mobile z důvodu ekonomické výhodnosti.

- Termín a místo konání další porady:

- Datum:         29. 4. 2019, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		  Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:       26. 4. 2019 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………..

Přílohy

Rozdělovník

Viz stálí členové porady.