**Rozbor hospodaření k 31. 12. 2021 za OPP**

Významné změny v oblasti majetku

**FNOL realizovala k 31. 12. 2021 investice (v rozsahu uhrazených výdajů) v celkové výši 767 188 485,58 Kč, z toho představovaly: účetnictví 743 879 410,14**

FRM (vlastní zdroje): 515 386 099,72 Kč účetnictví 492 077 024,28

Dary: 818 918,14 Kč

Institucionální podpora: 4 632 947,85 Kč

Dotační zdroje MZČR – SÚ objektu Q2: 21 065 713,97 Kč

Dotační zdroje MZČR – SÚ objektu WD: 23 543 245,02 Kč

Dotační zdroje MZČR – Lineární urychlovače: 141 442 000,00 Kč

Dotační zdroje EU – IROP KIPE: 28 091 576,59 Kč

Dotační zdroje EU – REACT EU: 32 207 984,29 Kč (komentář: přijatá dotace ve výši 52 192 522,16 Kč. Z toho položky roku 2021 ve výši 32 207 984,29 Kč, zbývající položky ve výši 19 984 537,87 Kč jsou realizované investice roku 2020)

**Přehled dotačních investičních akcí realizovaných k datu 31. 12. 2021:**

**FN Olomouc – stavební úpravy objektu „Q2“**– akce ukončena

**FN Olomouc – stavební úpravy objektu WD – stravovací provoz** – akce ukončena

**FN Olomouc – obměna 3ks lineárních urychlovačů** – akce ukončena

**IROP KIPE (eGovernment)** – probíhá realizace projektu

**FN Olomouc – novostavba hlavní budovy B** – uzavřena Smlouva o dílo se zhotovitelem projektové dokumentace, vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace

**FN Olomouc – přeložky inženýrských sítí** – vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, realizace díla byla zahájena

**IROP Modernizace pracovišť operačních a akutních oborů** (REACT EU „A1“) -realizace zahájena, vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

**IROP Rozvoj diagnostických pracovišť (REACT EU „A2“)** – realizace zahájena, vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

**IROP Rekonstrukce a modernizace Kliniky nukleární medicíny FN Olomouc** (REACT EU „B1“) – realizace zahájena, vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

**IROP Modernizace a obnova laboratorního komplementu ve FN Olomouc** (REACT EU „C“) – realizace zahájena, vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

**OPŽP FN Olomouc – fotovoltaické systémy** – akce zahájena, vydána Registrace akce

**Přehled nejvýznamnějších investičních akcí realizovaných z vlastních zdrojů FNOL k 31. 12. 2021:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obnova infrastruktury** | **Uhrazená částka** | **Stav** |
| PD – přeložky inženýrských sítí včetně demolice budovy B | 5 466 086,00 Kč | Zpracována projektová dokumentace |
| PD – přístavba budovy X | 8 250 600,00 Kč | Zpracována projektová dokumentace pro realizaci stavby |
| Stavební úpravy objektu „D“ | 40 130 891,22 Kč | Probíhá realizace díla |
| Nástavba budovy A | 35 366 557,86 Kč | Probíhá realizace díla |
| Rozšíření parkoviště P2 | 14 854 378,25 Kč | Realizováno, probíhá dofinancování |
| Přestavba ozařoven | 27 780 747,79 Kč | Realizováno, probíhá dofinancování |
| Rekonstrukce radiologické kliniky | 62 094 398,89 Kč | Realizováno, probíhá dofinancování |
| SÚ objektu „U“ a revitalizace zahrady | 2 610 667,40 Kč | Realizováno |
| Napojení areálu Hněvotínská | 9 931 782,31 Kč | Realizováno |
| Rekonstrukce levého křídla pro archiv | 6 089 115,58 Kč | Realizováno |
| Chlazení OKB | 3 859 476,35 Kč | Realizováno |
| Chlazení budovy H1 | 2 276 326 Kč | Realizováno |
| Odstranění revizních závad rozvodů medicinálních plynů v budově A | 2 806 378,49 Kč | Realizováno |
| Shromaždiště odpadu | 3 618 553,68 Kč | Realizováno |
| Vjezdový závorový systém | 3 208 389,54 Kč | Realizováno |
| **Zdravotnické přístroje** | **Uhrazená částka** | **Stav** |
| Přímá digitalizace RTG pracoviště | 5 792 149,00 Kč | V užívání |
| Automatický pipetovací systém | 6 423 834,34 Kč | V užívání |
| Operační mikroskop | 3 847 800,00 Kč | V užívání |
| Endoskop pro spondylochirurgické operace | 3 020 160,00 Kč | V užívání |
| Transportní monitory | 3 002 010,00 Kč | V užívání |
| Magnetická rezonance 3 Tesla | 54 195 900,00 Kč | V užívání |
| Plánovací brachyterapeutický systém | 3 106 055,60 Kč | V užívání |
| Systém pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potenciálů | 4 053 500,00 Kč | V užívání |
| ECMO | 2 371 464,48 Kč | V užívání |
| Automatický vyhledávací systém | 3 622 581,49 Kč | V užívání |
| Vysokoúčinný kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem | 8 325 397,67 Kč | V užívání |
| Monitory vitálních funkcí vč. centrály | 3 569 500,00 Kč | V užívání |
| **Informační technologie** | **Uhrazená částka** | **Stav** |
| Síťová infrastruktura | 2 751 670,70 Kč | Realizováno |
| Bezpečnostní infrastruktura | 4 208 262,30 Kč | Realizováno |

**Přehled investičních akcí spolufinancovaných z ERDF v roce 2021:**

**Projekt „Komunikační a integrační platforma elektronizace Fakultní nemocnice Olomouc a regionálního eHealth“, registrační číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16\_034/0006465, identifikační číslo projektu SMVS: 135V112000026**

Základní charakteristika projektu

Cílem projektu je vybudovat komunikační a integrační platformu elektronizace pro interní rozvoj elektronizace FNOL s celoplošnou dostupností vybraných a zabezpečených dat pro pacienty, pro podporu sdílení informací mezi regionálními olomouckými poskytovateli zdravotních služeb i poskytovateli zdravotních služeb mimo Olomoucký kraj, včetně technologické připravenosti na národní projekty eHealth a s návazností na zajištění mezinárodní interoperability.

Stav projektu: projekt je v realizaci.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 17. 7. 2019. Ještě před vydáním Rozhodnutím, a to dne 26. 6. 2019 byla na řídící orgán podána žádost o změnu č. 3, v níž bylo požádáno o sloučení 1. a 2. etap projektu a změny ve struktuře rozpočtu projektu. Změna byla schválena dne 5. 8. 2019 a na základě této schválené žádosti o změnu bylo dne 14. 8. 2019 vydáno změnové Rozhodnutí. Další změnové Rozhodnutí ze dne 3. 11. 2020 bylo vydáno dne 3. 11. 2020, a to se zanesením změny v projektu, jež spočívala v úpravě rozpočtu projektu u vedlejší aktivity projektu – odborné konzultace projektu. Další podaná i schválená žádost o změnu č. 6 změnila projekt na jednoetapový, došlo ke změně finančního plánu a změně rozpočtu projektu v letech. Žádost o změnu č. 7, jejíž předmětem bude prodloužení projektu do 31. 12. 2022, byla odeslána začátkem ledna 2022, prodloužení projektu bylo schváleno dne 9. 2. 2022.

Finanční rámec projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 98 306 526,29 Kč.

Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj je ve výši 79 490 657,14 Kč.

Celková maximální výše prostředků ze státního rozpočtu určená na realizaci projektu je ve výši 18 815 869,15 Kč.

Čerpání finančních prostředků celkem k 31. 12. 2021: 28 450 946,59 Kč

Konec realizace projektu je stanoven k 23. 8. 2022 – dle schválené žádost o změnu prodlouženo do 31. 12. 2022.

**Projekt „Novostavba pavilonu HOK – Olomouc“, registrační číslo projektu CZ.05.5.11/0.0/0.0/17\_061/0008664, identifikační číslo projektu SMVS: 135V121000028**

Základní charakteristika projektu

Cílem projektu bylo vybudování nových prostor pro ambulantní provoz Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc zahrnující moderní stacionáře pro podávání chemoterapií a transfúzí, vyšetřovny lékařů, výkonovou místnost pro malé zákroky, čekárny s dostatečnou kapacitou a prostory pro centrum klinického hodnocení HOK. Realizací projektu vzniknou moderní a kapacitně dostačující prostory, které budou splňovat požadované podmínky pro poskytování ambulantní péče hemato-onkologickým pacientům. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 18. 7. 2019.

Stav projektu: ukončen.

Finanční rámec projektu:

Původní celkové výdaje projektu byly plánovány ve výši 160 623 349,65 Kč, z toho způsobilé výdaje 129 726 911,- Kč a nezpůsobilé výdaje ve výši 30 896 438,65 Kč. Dle změnových hlášení a dodatků ke Smlouvě o dílo byly nezpůsobilé výdaje navýšeny o 4 277 484,09 Kč a došlo k navýšení celkových výdajů projektu na 164 900 833,74 Kč.

Podíl spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj max. 38 918 073,30 Kč, tj. 30 % způsobilých výdajů projektu. Podíl ze státního rozpočtu max. 25 945 382,20 Kč, tj. 20 % způsobilých výdajů projektu.

Čerpání finančních prostředků celkem k 31. 12. 2021: projekt byl dočerpán v roce 2020

Konec realizace projektu je stanoven k 31. 12. 2021:

Výstavba pavilonu byla ukončena v souladu se smlouvou o dílo k datu 30. 6. 2020. Dne 3. 7. 2020 proběhlo oficiální předání a převzetí díla. Kolaudační souhlas k užívání stavby byl stavebním odborem Magistrátu města Olomouce vydán dne 17. 8. 2020. Provoz kliniky v nových prostorách byl zahájen 5. 10. 2020.

Závěrečná zpráva o realizaci včetně Žádosti o platbu byla v MS2014+ odeslána 9. 6. 2021, schválena řídícím orgánem byla dne 13. 10. 2021.

Dále byly podklady pro Závěrečné vyhodnocení projektu pro MZČR odeslány dne 29. 6. 2021. Probíhá kontrola a hodnocení u předloženého ZVA.

**Projekt „Modernizace pracovišť operačních a akutních oborů“, registrační číslo projektu CZ.06.02.127/0.0/0.0/21\_121/0016332, identifikační číslo projektu SMVS: 135V113000014**

Základní charakteristika projektu

Cílem projektu je obměna a modernizace zdravotnických přístrojů, jejich sestav a příslušenství Fakultní nemocnice Olomouc, které slouží pro poskytování zdravotních služeb podporovaných lékařských oborů navázaných na Urgentní příjem 1. typu. Podpořené budou obory: anesteziologie a resuscitace, všeobecné vnitřní lékařství, chirurgické obory v zastoupení kardiochirurgie, neurochirurgie a cévní chirurgie, ortopedie, dále pneumologie, obor dětského lékařství a centrální operační sály.

Jednoetapový projekt.

Finanční rámec a stav projektu:

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 30. 11. 2021, na pokyn řídícího orgánu byla zahájena realizace projektu, výdaje způsobilé jsou od data: 1. 2. 2020.

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 12. 2022

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 98 945 422 Kč.

Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj je ve výši 98 945 422 Kč.

Čerpání finančních prostředků celkem k 31. 12. 2021: 52 192 522,16 Kč

**Projekt „Rozvoj diagnostických pracovišť“, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016273, identifikační číslo projektu SMVS: 135V113000043**

Základní charakteristika projektu

Cílem projektu je obnova a rozšíření kapacit zobrazovacích metod a s nimi spojené stavební úpravy.

Projekt je zaměřen na obměnu a modernizaci zdravotnických prostředků, jejich sestav a příslušenství a tím na zvýšení úrovně standardu vybavenosti Radiologické kliniky a I. interní kliniky – kardiologické. Součástí projektu budou i nutné stavební úpravy dotčených klinik.

Jednoetapový projekt.

Finanční rámec a stav projektu:

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) bylo vydáno dne 29. 12. 2021, na pokyn řídícího orgánu byla zahájena realizaci projektu, na pokyn řídícího orgánu byla zahájena realizace projektu, výdaje způsobilé jsou od 1. 2. 2020.

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 12. 2022.

Celkové výdaje projektu činí 403 807 822 Kč, z toho

celkové způsobilé výdaje projektu činí 401 024 822 Kč

celkové nezpůsobilé výdaje projektu činí 2 783 000 Kč

Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj je schválena ve výši 401 024 822 Kč.

Čerpání finančních prostředků celkem k 31. 12. 2021: 0,- Kč

**Projekt „Rekonstrukce a modernizace Kliniky nukleární medicíny FN Olomouc“, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_122/0016653, identifikační číslo projektu SMVS: 135V113000013**

Základní charakteristika projektu

Hlavním cílem projektu je obnova a rozšíření kapacit přístrojové techniky (především PET/CT) na Klinice nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc a dostavba a rekonstrukce stávající budovy X této kliniky. Součástí jsou i stavební úpravy související s instalací zdravotnické techniky a nezbytné napojení dostavby na stávající budovu.

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vybavenosti a zlepšení podmínek pro zajišťování kvalitnější zdravotní péče o zvláště ohroženou skupinu pacientů s onkologickým onemocněním.

Jednoetapový projekt.

Finanční rámec a stav projektu:

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 6. 12. 2021, na pokyn řídícího orgánu byla zahájena realizace projektu.

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2023

Celkové výdaje projektu činí 299 789 045 Kč, z toho způsobilé výdaje projektu činí 150 000 000 Kč.

Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj je ve výši 105 000 000 Kč (70 %), příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 30 000 000 Kč (20 %) a zbývající část bude hrazena z vlastních zdrojů příjemce dotace.

Čerpání finančních prostředků celkem k 31. 12. 2021: 0,- Kč

**Projekt „Modernizace a obnova laboratorního komplementu ve FN Olomouc“, registrační číslo projektu CZ.06.02.127/0.0/0.0/21\_123/0016695, identifikační číslo projektu SMVS: 135V113000016**

Základní charakteristika projektu

Hlavním cílem projektu je modernizace – obnova a nákup nového přístrojového vybavení pro laboratorní segment Fakultní nemocnice Olomouc. V době pandemie je na laboratoře kladen zvýšený nárok na rychlost a na počty vyšetření, zároveň se také mění spektrum požadovaných vyšetření a tím i potřebné přístrojové vybavení. Cílem projektu je tedy připravit nemocnici na tyto krizové situace v době pandemií.

Jednoetapový projekt.

Finanční rámec a stav projektu:

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 30. 11. 2021, na pokyn řídícího orgánu byla zahájena realizace projektu.

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022

Celkové výdaje projektu činí 61 723 098 Kč, z toho způsobilé výdaje projektu činí 60 000 000 Kč.

Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj je ve výši 42 000 000 Kč (70 %), příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 12 000 000 Kč (20 %) a zbývající část bude hrazena z vlastních zdrojů příjemce dotace.

Čerpání finančních prostředků celkem k 31. 12. 2021: 0,- Kč

**Projekt „FN Olomouc – fotovoltaické systémy“, registrační číslo projektu CZ.05.5.11/0.0/0.0/20\_152/0015251, identifikační číslo projektu SMVS: 135V121000053**

Základní charakteristika projektu

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny na střechy 4 objektů v rámci areálu FNOL – budovy s označením A, P3, Y a S.

Prostřednictvím realizace projektu dojde ke snížení spotřeby energie v areálu Fakultní nemocnice Olomouc o 410,07 MWh/rok.

Jednoetapový projekt.

Finanční rámec a stav projektu:

Registrace akce vydána dne 15.12.2021.

Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2023

Celkové výdaje projektu činí 23 898 843 Kč, z toho způsobilé výdaje projektu činí 23 898 843 Kč.

Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj je ve výši 23 898 843 Kč (100 %).

Čerpání finančních prostředků celkem k 31. 12. 2021: 0,- Kč

Komentář k využití poskytnutých finančních prostředků

FN Olomouc se aktivně podílí v programu **MEDEVAC,** který je čistě vládní, zdravotně humanitární program ČR. Zaměřuje na poskytování lékařské zdravotní péče vysoce ohroženým a zranitelným skupinám obyvatelstva v regionech zasažených migrací, zatížených velkým množství uprchlíků nebo v místech, kde není dostupná specializovaná odborná péče. FNOL v roce 2021 obdržela dne 20. 9. 2021 finanční příspěvek ve výši 1 533 163,17 Kč za uskutečněnou misi do Senegalu ve dnech 26. 10. – 6. 11. 2020. V roce 2021 se konala další mise do Senegalu ve dnech 22. 3. – 2. 4. 2021. Celkové náklady ve výši 945 813,19 Kč byly poukázány na účet FNOL dne 10. 12. 2021.

Do konce roku 2021 nebyla vyúčtována zahraniční mise z oboru traumatologie do Ghany v termínu od 1. – 12. 11. 2021. Souhrnné vyúčtování na úhradu výdajů spojených s touto misí nebylo dosud MZČR předloženo. Čekáme na závěrečnou fakturu z nemocnice CAPE COAST TEACHING HOSPITAL GHANA. Celkové předpokládané výdaje na tuto misi činí 1 407 084,96 Kč.

Na rok 2021 byly FNOL dále přiznány účelové příspěvky na:

* **„Institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace“ -** účelový příspěvek ve výši 21 880 339 Kč, z toho 6 120 339 Kč na neinvestiční výdaje a 15 760 000 Kč na investiční výdaje. Z investiční části institucionální podpory byly pořízeny: záznamové zařízení Gaterma Medical Streamer + Licence Conferece LICO1; přístroj pro neinvazivní vyšetření endoteliální dysfunkce; Finapres Nova Full Option Hardware - FP N03.287; tlakové holtery Spacelab Healththcare BP Recorder; kryostat Cryo3 - Flexi Sakura; barvící automat Leica ST 4020; DNA analyzátor fluorescenční; POC analyzátor pro kvantitativní PCR; Kapilární elektroforéza a Kapilární elektroforéza MultiNA IVD.

Dotace na neinvestiční výdaje byla vyčerpána jen částečně, a to ve výši 10 892 685,77 Kč, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4 867 314,23 Kč byla vrácena zpět poskytovateli.

Dotace na investiční výdaje byla vyčerpána rovněž částečně, a to ve výši 4 632 947,85 Kč, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 487 391,15 Kč byla vrácena zpět poskytovateli.

* **„Národní onkologický registr pro rok 2021 - Olomoucký kraj“** - účelový příspěvek ve výši 504 718,-- Kč na provoz regionálních pracovišť. Příspěvek byl poskytnut 2. 11. 2021 a přerozdělen podle potřeb jednotlivých zpravodajských jednotek spádové oblasti regionu Olomouc (FN Olomouc - Kč 311 612,--, AGEL Středomoravská nemocniční a.s. – Kč 55 562,--, Nemocnice Šumperk a.s. – Kč 137 544,--). Účelový příspěvek byl vyčerpán v plné výši.
* **„Zajištění krizové připravenosti krizových transfuzních center“**. FN Olomouc obdržela účelový příspěvek ve výši 103 500,- Kč. Tento účelový příspěvek nebyl vyčerpán v plné výši a částka 16 496,21 Kč byla vrácená v řádném termínu na bankovní účet č. 6015-2528001/0710 dne 26. 1. 2022. Důvodem vratky byla nižší vysoutěžená cena oproti odhadované ceně uvedené v žádosti o přidělení finančních prostředků. Ve stanovené lhůtě byla zaslána závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví za účelem zajištění krizové připravenosti krizového transfuzního centra Olomouc.
* **„Zajištění krizové připravenosti nemocnice na řešení mimořádných událostí a krizových situací“**. FN Olomouc obdržela účelově vázaný příspěvek ve výši 539 000,- Kč. Příspěvek nebyl vyčerpán v plné výši. Důvodem vratky ve výši 175 841,64 Kč jsou nižší pořizovací ceny oproti odhadovaným cenám uvedeným v žádosti o přidělení finančních prostředků. Tato částka byla vrácena na bankovní účet MZČR č. 6015-2528001/0710 v řádném termínu dne 26. 1. 2022. Ve stanovené lhůtě byla zaslána závěrečná zpráva o využití účelově vázaného příspěvku ze státního rozpočtu za účelem zajištění krizové připravenosti FN Olomouc na řešení mimořádných událostí a krizových situací.
* „**Zajištění krizové připravenosti v roce 2021“.** FN Olomouc obdržela účelově vázaný příspěvek ve výši 28 994,- Kč na poskytnutí příspěvku na mzdové náklady v souvislosti s účastí zaměstnankyň FNOL, které jsou členkami humanitární zdravotnické jednotky EMT CZ, na prověřovacím cvičení EMT CZ ve Zbirohu. Příspěvek nebyl vyčerpán, rozdíl ve výši 200,34 Kč, který vznikl mylně stanovenou výší struktury příspěvku u odvodu z odměny dle Rozhodnutí č. OKP/29/1105/2021. Na bankovní účet MZČR č. 6015-2528001/0710 byla v řádném termínu dne 26. 1. 2022 odvedena vratka ve výši 200,34 Kč. Ve stanovené lhůtě byla zaslána závěrečná zpráva o využití účelově vázaného příspěvku ze státního rozpočtu za účelem zajištění krizové připravenosti FN Olomouc prověřovací cvičení zdravotnické jednotky EMT CZ.
* **„Zabezpečení svolávacího a varovného systému“**. FN Olomouc obdržela dne 27. 5. 2020 účelový příspěvek ve výši 403 000,- Kč. Tyto prostředky v návaznosti na dopis vedoucí oddělení krizové připravenosti ze dne 12. června 2020, byly převedeny v plné výši do roku 2021. Účelový příspěvek nebyl vyčerpán v plné výši a částka 251 827,44 Kč byla vrácená v řádném termínu na bankovní účet MZČR č. 19-2528001/0710 dne 27. 1. 2022. Důvodem vratky byla neakceptovatelná cena pořízení varovného systému s požadovanou funkcionalitou, proto bylo přistoupeno k nákupu služby, která je finančně méně nákladná a vyhovuje provozně. Provoz a technická podpora v následujích letech bude zajištěna z vlastních prostředků FN Olomouc. Ve stanovené lhůtě byla zaslána závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví za účelem zajištění zabezpečení svolávacího a varovného systému pro FN Olomouc.
* **„Dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2021“** - 1. výzva. FN Olomouc obdržela neinvestiční finanční příspěvek na zvýšení ochrany a schopnosti měkkých cílů čelit závažným násilným a teroristickým útokům ve výši 405 000,- Kč. V roce 2021 byla provedena realizace školení a nácviků managementu, zdravotnického a nezdravotnického personálu nemocnice k adekvátní reakci při incidentu s cílem minimalizovat potenciální ztráty na životech a zdraví. Nácviky umožnily praktické prověření získaných informací a vyrovnání se s konkrétními situacemi vyhrožování a fyzického incidentu, zvládání stresu a zajištění pomoci jiným osobám. Účelový neinvestiční finanční příspěvek nebyl vyčerpán v plné výši a částka 187 200,- Kč byla vrácená v řádném termínu na bankovní účet MZČR č. 6015-2528001/0710 dne 26. 1. 2022. Důvodem vrácení výše uvedené částky byla nižší vysoutěžená celková cena na realizaci školení a nácviků v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, než byla cena stanovena předběžným průzkumem trhu. Ve stanovené lhůtě byla zaslána závěrečná zpráva o využití finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu v rámci dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2021.
* **„Dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2021“** - 2. výzva**.** FN Olomouc obdržela neinvestiční příspěvek pro Kliniku zubního lékařství ve výši 80 800,- Kč. Finanční prostředky byly určeny na akce nerealizované v roce 2020 na zvýšení ochrany a schopnosti měkkých cílů čelit závažným násilným a teroristickým útokům z důvodu vyhlášení mimořádných opatření na ochranu veřejného zdraví a společné cvičení s Policií ČR k prověření postupů. Realizací školení bylo zvýšeno povědomí zaměstnanců v problematice ohroženosti nemocnice jako měkkého cíle, k adekvátní reakci při incidentu s cílem minimalizovat potenciální ztráty na životech a zdraví, seznámení s možnými reálnými situacemi a jejich řešením. Nácviky umožnily praktické prověření získaných informací a vyrovnání se s konkrétními situacemi vyhrožování a fyzického incidentu. Finanční prostředky byly plně vyčerpány. Ve stanovené lhůtě byla zaslána závěrečná zpráva o využití finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu v rámci dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2021.
* **„Program podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb“**. FN Olomouc obdržela dne 11. 5. 2021 finanční dotaci ve výši 473 646, tj. 50 % zálohy z celkové výše dotace 947 292,- Kč. Realizace dotace Pilotního ověření byla zahájena dne 1. 4. 2021, ukončení programu podpory dobrovolnické činnosti je nejpozději do 30. 9. 2022. Celkové náklady k 31. 12. 2021 činily 414 054,92 Kč. Finanční prostředky nebyly v roce 2021 MZČR vyúčtovány, finanční dotace pokračuje v roce 2022.
* **„Specializační vzdělávání lékařských povolání – rezidenční místa“.** FN Olomouc obdržela dotaci na ve výši 8 507 826,- Kč. V průběhu roku 2021 s účinností od 16. 9. 2021 dochází k přerušení specializačního vzdělávání rezidentky v oboru Pneumologie a ftizeologie a tím i přerušení čerpání dotace MUDr. Nely Schmidtové. Částka ve výši 100 350,- Kč byla vrácena dne 21. 12. 2021 na účet MZČR č. 2528001/0710. Poskytnutá dotace na zřízení rezidenčních míst pro rok 2021 byla vyčerpána v plné výši. Ve stanovené lhůtě byly zaslány závěrečné zprávy o využití přidělených finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví k projektům realizovaným v rámci dotačního programu MZČR Rezidenční místa.
* **„Specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků“.** Ve výši 985 539,- Kč byla poskytnuta dotace na zřízení rezidenčních míst v roce 2021. V průběhu roku 2021 z důvodu ukončení pracovního poměru rezidenta v oboru Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech za rok 2021 byla částka ve výši 7 700,- Kč vrácena dne 22. 4. 2021 na účet MZČR č. 2528001/0710. Poskytnutá dotace na zřízení rezidenčních míst pro roky 2018, 2019 a 2021 nebyla vyčerpána ve výši 54 277,- Kč. Důvodem nevyužití přidělených finančních prostředků u projektů z roku 2019 a 2021 byly nižší náklady na nákup služeb oproti schválené dotaci v oboru „Intenzivní péče v porodní asistenci“ ve výši 43 827,- Kč, v oboru „Zobrazovací technologie v radiodiagnostice“ ve výši 460,- Kč a v oboru „Klinická hematologie a transfuzní služba“ ve výši 9 990,- Kč. Na bankovní účet MZČR č. 6015-2528001/710 byla v řádném termínu dne 2. 2. 2022 odvedena vratka ve výši 54 277,- Kč. Ve stanovené lhůtě byly zaslány závěrečné zprávy o využití přidělených finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví k projektům realizovaným v rámci dotačního programu MZČR Rezidenční místa.
* od MZ ČR, TAČR a MV ČR na nové i pokračující **projekty AZV ČR, TAČR a MV** **ČR** finanční prostředky ve výši 37 198,2 tis. Kč na 11 řešitelských a 38 spoluřešitelských projektů, z toho bylo odesláno 10 207 tis. Kč spolupříjemcům FNOL. Za rok 2021 bylo z dotací ve FN Olomouc vyčerpáno celkem 25 645 119,11 Kč. V rámci možnosti převodu nespotřebovaných účelově určených prostředků (NÚUP) bylo do dalšího roku převedeno celkem 2 443 618,84 Kč k čerpání v roce 2022.

Všechny účelové dotace nebyly vyčerpány v plné výši. Důvodem bylo především nečerpání nákladů na cestovné zapříčiněné celosvětovou pandemií COVID-19, kdy nebyly pořádány tuzemské ani zahraniční konference prezenční formou, ale jen formou virtuální on-line. MZ ČR byla v řádném termínu odvedena vratka ve výši 240 091,47 Kč za pokračující projekty. Vratka za ukončený projekt nebyla. V roce 2021 bylo řádně ukončeno financování 13 projektů (1 řešitelský a 12 spoluřešitelských) projektů AZV závěrečnými zprávami.

* **Projekt „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ (reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15\_039/0007277)**

Dotace na podporu paliativní péče byla schválena dne 30. 4. 2019 formou dopisu, který FNOL obdržela dne 6. 5. 2019. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 7. 8. 2019. Tento projekt byl realizován Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Pilotní provoz na zvýšení dostupnosti paliativní péče ve FN Olomouc probíhal po dobu 21 měsíců v období 1. 6. 2019 až 28. 2. 2021 (fyzická realizace projektu). Konziliární tým paliativní péče (KTPP FNOL) složený z odborníků na pozicích vedoucí lékař, lékař, všeobecná sestra, zdravotně-sociální pracovník a klinický psycholog, dále doplněného o duchovního a povinně rovněž o pracovníka pro sběr dat, pokračoval v roce 2021 (do 28. 2. 2021) ve své činnosti. Konziliární tým paliativní péče je poradním orgánem v indikaci a nastavení paliativní péče, jeho činnost zahrnuje poskytování konzilií, konzultací, intervencí či doporučení ohledně další péče. Cílovou skupinou projektu jsou pacienti v pokročilém či konečném stádiu onemocnění, jejichž zdravotní stav je vyhodnocen jako nezvratný, jejich rodinní příslušníci, blízké a pečující osoby.

Stav projektu:

Realizace projektu ve FNOL byla ukončena k 28. 2. 2021. Od 1. 3. 2021 běží období udržitelnosti projektu (min. do 31. 12. 2026), náklady tohoto období již nejsou kryty z dotačních prostředků. Konziliární tým paliativní péče pokračuje ve své činnosti.

Na základě podpisu *Memoranda o spolupráci na zajištění udržitelnosti a na rozvoji paliativních týmů u poskytovatelů akutní lůžkové péče v České republice* mezi MZČR, ČSPM, ÚZIS a zdravotními pojišťovnami byla zajištěna udržitelnost prostřednictvím financování na 10 měsíců roku 2021, než dojde ke stanovení koncepčního úhradového mechanismu paliativní péče.

Finanční rámec projektu:

Fyzická realizace pilotního provozu ve FNOL byla zahájena dne 1. 6. 2019 a ukončena dne 28. 2. 2021. Dotační prostředky, které pokryly osobní náklady členů týmu, byly schváleny ve výši 4 935 504 Kč. FNOL obdržela ze strany poskytovatele dotace MZČR ke dni 31. 12. 2021 na realizaci projektu dvě zálohové platby (první zálohová platba ve výši 2 467 752 Kč, druhá zálohová platba ve výši 1 974 201,60 Kč), následně platbu po schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu ve výši 280 711,49 Kč a doplatek ve výši 10 075,44 Kč.

Souhrnná výše obdržených finančních prostředků činila 4 732 740,53 Kč.

Čerpání finančních prostředků celkem v roce 2021: 466 115,48 Kč (čerpání pouze do 28. 2. 2021)

Čerpání finančních prostředků celkem k 31. 12. 2021 (za celé období realizace projektu): 4 732 740,53 Kč

**Projekt „Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí (ENOCH)“, reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16\_019/0000868**, který získal dotaci v rámci výzvy Excelentní výzkum Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), je zaměřen na výzkum stárnutí a s ním souvisejících chorob, jako jsou nádory, chronické záněty a degenerativní onemocnění mozku a srdce. Jeho cílem je získat nové poznatky vytvořením ojedinělé multidisciplinární výzkumné platformy. Díky ní spolu budou komunikovat a propojovat své znalosti a zkušenosti uznávaní experti v oblastech onkologie, kardiovaskulárních nemocí, vzácných zánětlivých chorob i neurologických onemocnění. Hlavním příjemcem projektu je Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), FNOL je jedním ze čtyř partnerů. Dne 8. 7. 2019 bylo příjemci dotace vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové výši 688 615 373,80 Kč.

Stav projektu: v realizaci.

Finanční rámec projektu

FNOL náleží příspěvek dotace ve výši 42 256 740,- Kč.

Čerpání finančních prostředků celkem k 31. 12. 2021:

Celkem bylo z dotace vyčerpáno 23 906 212,56 Kč, z toho: v roce 2018 bylo vyčerpáno 698 338,92 Kč, v roce 2019 vyčerpáno 4 719 000,44 Kč, za 1-12/2020 čerpání činilo 8 055 847,83 Kč a v roce 2021 výše čerpané částky činila 10 433 025,37 Kč.

Konec realizace projektu: 30. 6. 2023.