**FN Olomouc – přeložky inženýrských sítí**

**Identifikační číslo akce 335V114002103**

Základní charakteristika akce

Předmětem investiční akce byla výstavba dvou podzemních kanálů nutných pro demolici budovy Franz Josef. Tyto kanály jsou připraveny k vedení inženýrských sítí pro novostavbu hlavní budovy B.

Součástí realizace díla byla obnova vybraných částí inženýrských sítí v areálu FN Olomouc s ohledem na změny v prostorovém uspořádání areálu nemocnice a také s ohledem na udržení provozní spolehlivosti těchto inženýrských sítí a navazujících technologií.

V rámci investiční akce došlo k obnově stanice medicinálního plynu O2, která spočívala v odstranění původní stanice a výstavbě stanice nové na jiném místě v areálu FNOL. Současně byla vybudována nová stanice medicinálního plynu N2O. Do nově vybudovaných podzemních kanálů byly již umístěny rozvody potrubní pošty a teplovodu.

Realizace akce byla zahájena dne 28. 1. 2022 předáním staveniště a probíhala dle stanoveného smluvního harmonogramu se zhotovitelem.

Dílo bylo ukončeno a převzato dne 31. 5 2023. K tomuto dni byl současně Magistrátem města Olomouce vydán Kolaudační souhlas.

Závazný finanční ukazatel

Celkové náklady na tuto investiční akci činily 197 132 327,16 Kč.

Finanční prostředky byly čerpány v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace a uzavřenými smlouvami se zhotovitelem a smlouvou o provádění autorského dozoru.

Podíl státního rozpočtu na financování činil 94 657 320,54 Kč a vlastní zdroje FN Olomouc byly uhrazeny ve výši 102 475 006,62 Kč.

Předpoklad realizace akce v roce 2024

Akce je ukončena, dne 25. 9. 2023 bylo vydáno Závěrečné vyhodnocení akce.

V Olomouci dne: 29. 12. 2023

Zpracovala: Ing. Jitka Mokrášová