|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Zápis z jednání*** |
| **PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:** | Informativní schůzka k přípravě žádosti o spolufinancování z programu OPŽP na akce: Novostavba pavilonu HOK |
| **PŘÍTOMNI:** | Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc., Ph.D., Ing. Vladimír Olejníček, Ing. Jarmila Neudörflerová, Ing. Renáta Vlčková, Mgr. Zuzana Tomčíková, Ing. Vladimír Kvapil, Ing. František Valíček, Ing. David Miklík, Ing. Jan Kotzot, Ing. Pavel Dočkal |
| **DATUM:** | 22. 6. 2018, 11:00 (úvodní schůzka) |

|  |
| --- |
| OBSAH JEDNÁNÍ:Předmětem schůzky bylo seznámení všech účastníků s akcí „Novostavba HOK“, projednání přípravy k podání žádosti o dotaci na SFŽP pro výše zmíněnou akci, seznámení se s členy v týmu a jejich úlohou ve vztahu k podání žádosti i realizační fázi akce. Jednotliví přítomní členové týmu byli stručně informování o tom, do jaké výzvy se tato akce bude podávat a jaké jsou základní požadavky k úspěšnému přijetí naší žádosti. Body jednání:* důraz na efektivní spolupráci v týmu, koordinaci celého procesu a úspěšnou realizaci akce
* na disku P: vznikla pro jednotlivé členy týmu přístupná složka PS/OPZP61, kde jsou vloženy všechny dokumenty, pravidla programu i závazné dokumenty, které se vztahují k žádosti o dotaci – na návrh ing. Kvapila budou upraveny přístupy k editaci a ke čtení
* Ing. Olejníček členy týmu seznámil se stanoviskem porady vedení k akci, která rozhodla tuto žádost do výzvy 61, prioritní osa 5, specifický cíl 5. 2. za FNOL podat
* dále informoval zúčastněné, že dnes (22. 6. 2018) bude odevzdána část projektové dokumentace včetně výkazu a výměru
* následně bylo Ing. Kvapilem zmíněno, že na akci je vydáno platné stavební povolení k této výstavbě, nicméně se bude ještě žádat o jeho změnu
* časový horizont realizační fáze je zatím naplánován na rok 2019, nyní se už chystá zadávací dokumentace k veřejné zakázce na zhotovitele stavby
* byla otevřena otázka „Energetického managementu“, který je povinnou součástí realizace akce viz metodický návod 708-1e. Na návrh přidání dalšího člena do týmů na pozici garant za energetiku bylo Ing. Olejníčkem odpovězeno, že není třeba dalšího člena přidávat, je možno přizvat na schůzku
* na otázku úrovně znečištění ovzduší v území výstavby, která souvisí s případnou bonifikací žádosti bylo odpovězeno, že kritické úrovně nedosahujeme
* závěrem Ing. Neudörflerová informovala členy i o povinné publicitě projektu (povinný dočasný billboard a pamětní deska – zajistí PR manažer)
* úkoly související s podáním žádosti budou jednotlivým členům zadány elektronicky, o přidělení odborného úkolu rozhodne ing. Olejníček

*Zapsala: R. Vlčková* |