**Projekt Novostavba HOK**

**Zadané úkoly z 22/6/2018 a jejich plnění**

**~~Ing. Neudörflerová/ 31.7.2018 – NERELEVANTNI~~**

**~~Doklad osvědčující název, sídlo~~** ~~– předloží pouze subjekty neevidované v informačním systému~~

~~základních registrů (příspěvkové organizace).~~

**Ing. Neudörflerová - PREDANO K PODPISU PANA REDITELE**

 **- zástupce s elektronickým podpisem Mgr. Foukalová/ 29.6.2018**

**Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP** – plná moc pro pracovníka

pověřeného jednáním se SFŽP. Plná moc bude podepsána elektronickým podpisem nebo písemným,

podpisem jak zmocnitelem, tak zmocněncem. Může být vyhotovena v IS KP 2014+ pomocí šablony

uložené v systému a přiložena jako příloha, nebo přiložena v papírové podobě.

**Ing. Vlčková/ 31.7.2018 – SPLNENO**

**Aktuální prohlášení o plátcovství DPH;** v případě, že příjemce je plátcem DPH, ale nebude

na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doplní prohlášení o tuto skutečnost (vč. zdůvodnění).

v případě, že příjemce bude uplatňovat částečný nárok na odpočet daně dle § 72 odst. 5 zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, doplní prohlášení o tuto skutečnost

a uvede roční vypořádací koeficient za poslední rok.

**Ing. Miroslav Kvapil/ 31.7.2018**

**Aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy**, případně jiný doklad o vlastnictví

u akcí, kterých se týká:

a) nejedná se o pořízení ryze mobilního zařízení a

b) pozemek či stavba, na kterém / ve které je akce realizována, je součástí předmětu podpory.

Aktuální výpis a snímek katastrální mapy lze nahradit výpisem a snímkem z internetové aplikace

([www.czuk.cz](http://www.czuk.cz)).

**Ing. Neudörflerová/ 31.7.2018 – podklad Projektový záměr předloží ing. Olejníček - SPLNENO**

**Souhlasné stanovisko zřizovatele** (kromě MŽP) s realizací projektu v případě, že žadatelem je organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace.

**Ing. Vlčková/ 31.7.2018 (nerelevantní příloha?)**

**Zpráva k modulu CBA (Finanční a ekonomická analýza)** – u projektů vytvářejících příjem

ve smyslu článku 61 obecného nařízení č. 1303/2013, kde bude výpočet podpory stanoven metodou

finanční mezery, bude modul CBA doplněn o zprávu s vysvětlením údajů použitých k jeho vyplnění.

**Ing. Vlčková/ 31.7.2018**

**Zpracovaná CBA** – relevantní u Velkých projektů, které zpracovávají specifické CBA mimo modul

CBA v MS2014+. Ostatní projekty (specifikace povinnosti vyplnění CBA více v kapitole D) vyplňují

CBA přímo v MS 2014+ jako součást žádosti o podporu.

**Ing. Miroslav Kvapil/ 28.6.2018 – SPLNENO**

**Projektová studie stavebního a/nebo technologického řešení dle zveřejněného vzoru nebo**

**projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení, případně vyšší stupeň projektové**

**dokumentace včetně položkového rozpočtu** (originál dokladu), **nebo v případě uplatnění**

**podmínek FIDIC P&DB (Žlutá kniha) technická zpráva s technickým popisem a rámcový**

**rozpočet** – v takovém stupni přípravy, který umožní posouzení opatření a posouzení možnosti

poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a

ekologického hlediska, pokud je pro daný projekt relevantní. v případě potřeby si může SFŽP od

žadatele dodatečně vyžádat další části projektové dokumentace. Struktura a členění rozpočtu budou

odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle

textové části projektové dokumentace. Předložený rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu

a ověřen žadatelem. v případě realizace větrání v budovách sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí

a mladistvých bude součástí projektové dokumentace výstup z „Metodického pokynu pro návrh větrání

škol - výpočetní pomůcka“ – „Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně“.

**Ing. Miroslav Kvapil/ 28.6.2018 (zpracuje ing. Vlčková) - ROZPRACOVANO**

**Kumulativní rozpočet projektu** – rozpočet zpracovaný dle závazného vzoru uveřejněného v rámci

výzvy k předkládání žádostí o podporu včetně výdajů na projektovou přípravu a technický dozor.

Rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem a ověřen žadatelem.

**Ing. Vladimír Olejníček/ 31.7.2018**

**Dokument „Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu“** dle

zveřejněného vzoru (formát .xlsx).

**Ing. Miroslav Kvapil/ 28.6.2018 - SPLNENO**

**Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)** – zpracovaný pro navrhovaný stav dle prováděcí

vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být

prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy v úrovni pasivního standardu. Platí

pouze pro SC 5.2.

**~~Ing. Neudörflerová/ 31.7.2018 - NERELEVANTNI~~**

**~~Čestné prohlášení, ve kterém budou uvedeni skuteční majitelé~~** ~~ve smyslu § 4 odst. 4 zákona~~

~~č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování~~

~~terorismu. Toto prohlášení dokládají žadatelé o podporu, kteří nejsou fyzickou osobou nebo~~

~~právnickou osobou veřejného práva104. Čestné prohlášení je ke stažení na~~ [~~www.opzp.cz~~](http://www.opzp.cz)

**Ing. Vlčková/ 31.7.2018**

**Další ekonomické přílohy**

**Zpracování žádosti v systému MS2014+ - Ing. Neudörflerová, Ing. Olejníček**