|  | #### Zápis z jednání k přípravě projektů pro Olomouckou aglomeraci na období 2021+ |  |  |  | Evidenční č.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Předmět jednání |  |  | Místo konání: |  | Datum: |  |
| Integrovaná řešení a strategické projekty FNOL |  |  | MMOL |  | 16. 9. 2020 |  |
| ## ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ |  |  |  |  |  |  |
| Viz prezenční listina |  |  |  |  |  |  |
| ## OBSAH JEDNÁNÍ |  |  |  |  |  |  |
| Představa projektů - projekt FNOL obnova pevnosti v areálu FNOL, mnohoúčelové využití – kombinace pro potřeby FNOL a veřejnosti (občany OL a širšího okolí), archiv, administrativa – IT, telemedicína, vědocko-výzkumná aktivita, zázemí pro IT technologie, datový sklad, komerční zázemí (gastronomie, akce společenské), kulturní využití – odtěžení zeminy vznikne nádvoří, kaponiéra pro potřeby muzea - expozice zdravotnické techniky, celkové náklady cca 485 mld. Kč. Hotový koncept, vizualizace, je potřeba vyřešit nabytí pozemku před pevností, harmonogram není naplánován. Příprava projektové dokumentace nejdříve v roce 2021, v případě jistoty podpory je možné projekt nachystat do 1 roku. Pro aktualizaci a zpřesnění projektových fichí v oblastí VaV bude využita aplikace nositele ITI OA (http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/) v části předběžných záměrů v opatření 2.1.1. Doporučení uvést do záměru i hodnoty indikátorů a do kapitoly 5 (Vazba na další projekty) uvést, zda a jakého integrovaného řešení je projekt součástí. Diskuze nad možnostmi financování prostřednictvím Strategie Olomoucké aglomerace, VaV projekty FNOL. |  |  |  |  |  |  |
| Popis termínovaných aktivit: |  |  |  | Odpovídá: |  | Termín: |
| Zaslat formulář projektové fiche |  |  |  | TK ITI OA |  | 16. 9. 2020 |
| Zaslat projektové fiche VaV obdržené na sekretariát ITI OA |  |  |  | TK ITI OA |  | 16. 9. 2020 |
| Rozpracovat projekt obnova pevnosti FNOL do integrovaného řešení |  |  |  | FNOL |  | 25. 9. 2020 |
| Nahrát projektové fiche VaV do webové aplikace ITI OA |  |  |  | FNOL |  | 25. 9. 2020 |
| Zapsal: |  | Ondřej Lakomý |  |  |  |  |