#### Formulář projektového listu

| - Název projektu | Revitalizace budov ubytoven FNOL |
| --- | --- |
| 1.1 Zaměření projektu | Realizace stavebních úprav stávajících budov ubytoven zaměstnanců Fakultní nemocnice Olomouc pro odstranění problémů jejich stavebně technického stavu, snížení provozních nákladů a zvýšení kvality bydlení. Jedná se o ubytovny vedené pod označením YC, YD, YE. |
| 1.2 Vazba na další projekty | V současné době probíhá příprava akce FN Olomouc - novostavba hlavní budovy B, která předpokládá navýšení rozsahu poskytovaných výkonů specializované zdravotnické péče a s tím související požadavek na navýšení počtu zdravotnických pracovníků, částečně s potřebou zajištění jejich ubytování. |
| - Popis projektu | Komplexní revitalizace souboru staveb pro zajištění ubytování zdravotnického personálu FNOL. Od svého dokončení v letech 1975-1990 neprošly budovy bytového hospodářství postavené v konstrukčním systému plošné prefabrikace rozsáhlejší rekonstrukcí. |
| 2.1 Jaký problém projekt řeší | Přes průběžně prováděnou údržbu je stavebně technický stav budov nevyhovující. Tepelný odpor obvodového a střešního pláště zdaleka nesplňuje požadavky aktuálních předpisů (zejména původní výplně otvorů jsou již na hranici své životnosti), nutná je výměna rozvodů a zařízení TZB (ZTI, VZT, ÚT, ELI, výtahů) a bytového vybavení. Prioritou pořízení a reprodukce základních prostředků FNOL byly dosud především investice do zdravotnického provozu – zejména budov oborů poskytujících léčenou péči a zdravotnických prostředků a zařízení. Nákladnější úpravy ubytoven byly vzhledem k napjatému rozpočtu FNOL odkládány. |
| 2.2 Cíle projektu | Revitalizace souboru bytových domů postavených v systému plošné prefabrikace a sloužících jako ubytovny zaměstnanců FNOL. |
| 2.3 Jaké změny se v důsledku realizace projektu očekávají | Provedením stavebních úprav dojde k odstranění problémů stavebně technického stavu, významné úspoře energií (zateplení), k prodloužení životnosti budovy. Modernizací vybavení bytových jednotek (nyní umakartová jádra, plechové kuchyňské linky) na současné standardy bydlení dojde ke zvýšení atraktivity a uspokojení potřeb ubytování pro zaměstnance FNOL. |
| 2.4 Klíčové aktivity | Stavební práce a dodávky pro přechodné bydlení. |
| 2.5 Cílová skupina | Zaměstnanci FNOL zejména zdravotnický personál |
| - Předkladatel projektu | # Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc. |
| - Celkové předpokládané náklady projektu 4.1 Investiční náklady 4.2 Neinvestiční náklady | ### Investiční náklady: Příprava a zabezpečení akce /vč. zpracování PD/ 9 mil. Kč Náklady realizace akce 250 mil. Kč Neinvestiční náklady: Nábytek a vybavení 40 mil. Kč |
| ## Vstupy projektu (popis a kvantifikace) |  |
| ## Materiální/fyzické zdroje/vstupy | Stávající budovy ubytoven FNOL, stavby na pozemcích st.1270. st.1943, st.1915, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. |
| - Předpokládaný termín zahájení a ukončení přípravy projektu | ### Předpokládané zahájení přípravy akce 2021, ukončení postupně pro jednotlivé objekty podle naléhavosti řešení stavebně technického stavu a možností financování nákladů na realizaci SÚ. |
| - Stav přípravy | ### Je zpracováno stavbě technické posouzení všech objektů. |
| - Předpokládaný termín zahájení a ukončení realizace projektu | ### Zahájení realizace stavebních úprav v roce 2021, dokončení prací v roce 2024. |
| - Předpoklady/ podmínky realizace projektu | ### Postup stavebních úprav jednotlivých budov musí být koordinován tak, aby byl zachován provoz části objektů pro ubytování zaměstnanců FNOL. Podmínkou zahájení úprav je zajištění finančních prostředků na realizaci úprav, aktuálně je připravována rozsáhlá investiční akce (FN Olomouc -novostavba hlavní budovy B) s významnou finanční spoluúčastí FNOL a současné financování této investiční akce z vlastních zdrojů se tudíž jeví jako nereálné. |
| - Další informace |  |
| - Zpracoval | ### Ing. František Valíček |