|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název aktivity** | **Popis aktivity** | **Cílová hodnota** | **Odpovídá** | **Termín****realizace** | **Potřebné prostředky** | **Vyhodnocení** | **Poznámky** |
| Zavedení samoodečtů instalovaných měřidel tepla | U stávajících podružných měřidel tepla, které mají funkční dálkový odečet, provést jeho zprovoznění v systému Honeywell | Zprovoznění dálkového odečtu v systému Honeywell | Ing. Jan Eyer | 30.6.2019 | Finanční: provozní 20tis. kČ |  | Dálkový odečet je využíván k fakturaci VEČR |
| Personální: externí specialista |
| Vytipování umístění měření na úroveň jednotlivých budov pro ÚT a TUV | Plán umístění měřidel pro ÚT a TUV | Ing. Jan Eyer | 31.12.2019 | Finanční: FRM viz elektřina |  |  |
| Personální: externí specialista |
| Instalace vytipovaných měřidel | Zprovoznění dálkového odečtu v systému Honeywell | Ing. Jan Eyer | 31.12.2020 | Finanční: FRM viz elektřina |  |  |
| Personální: externí specialista |
| Zavedení samoodečtů instalovaných měřidel elektřiny | Zpracování plánu měřicích míst až na úroveň jednotlivých budov | Plán měřících míst až na úroveň jednotlivých budov | Ing. Jan Eyer | 31.12.2018 | Finanční: FRM 150tis. Kč |  |  |
| Personální: externí specialista |
| Instalace měřidel podle zpracovaného plánu a zavedení odečtů do systému Honeywell | Zprovoznění dálkového odečtu v systému Honeywell | Ing. Jan Eyer | 31.12.2020 | Finanční: FRM 4500 tis.Kč |  |  |
| Personální: externí specialista |
| **Název aktivity** | **Popis aktivity** | **Cílová hodnota** | **Odpovídá** | **Termín****realizace** | **Potřebné prostředky** | **Vyhodnocení** | **Poznámky** |
| Instalace klimatizačních systémů/ změna systému chlazení/ řízení výkonu | Instalace nových klimatizací v budově D1 | U starých systémů dosáhnout vyšší účinnosti, u všech systémů řízením chodu snížení spotřeby | Ing. Jan Eyer,David Srovnal | 31.12.2019 | Finanční: FRM10000 tis. |  |  |
| Personální: pracovníci FNOL |
| Revize a doplnění PENB budov připojených na SZT | Revize stávajících a doplnění PENB budov připojených na SZT | Vybavení všech budov zásobovaných ze SZT PENB | Ing. Jan Eyer | 31.12.2020 | Finanční: FRM500tis. |  |  |
| Personální: externí specialista |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název aktivity** | **Popis aktivity** | **Cílová hodnota** | **Odpovídá** | **Termín****realizace** | **Potřebné prostředky** | **Vyhodnocení** | **Poznámky** |
| Certifikace systému managementu hospodaření s energií ve FNOL dle ČSN EN ISO 50001:2012 | Implementace EnMS do systému řízení FNOL | Vypracování požadované dokumentace, naplnění daty SW EnergyBroker , stanovení Base Line, EnPI, nastavení vzdělávaní pracovníků FNOL | Ing. Jan Eyer, Ing. Vladimír Olejníček | 31.12.2018 | Finanční: provozní 100 tis. Kč |  |  |
| Personální: členové ET, specialista systému řízení kvality OK FNOL, externí specialista |
| Úvod návštěva a přezkoumání dokumentace  | Úspěšné absolvování úvodní návštěvy. | Ing. Jan Eyer, Ing. Vladimír Olejníček | 31.12.2018 | Finanční: provozní: 60 tis. Kč | Na úvodní návštěvě byly nalezeny 4 neshody. Systém není zcela připraven na certifikaci, posunut termín certifikační návštěvy na leden 2019. | Dohodnuta spolupráce s externí konzultantem, s cílem zlepšení připravenosti dokumentace a osob na certifikační audit. |
| Personální: členové ET, specialista systému řízení kvality OK FNOL, externí specialista |
| Certifikační audit  | Získání certifikátu  | Ing. Jan Eyer, Ing. Vladimír Olejníček | 31.3.2019 | Finanční: provozní: 60 tis. Kč |  |  |
| Personální: členové ET, specialista systému řízení kvality OK FNOL, externí specialista |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název aktivity** | **Popis aktivity** | **Cílová hodnota** | **Odpovídá** | **Termín****realizace** | **Potřebné prostředky** | **Vyhodnocení** | **Poznámky** |
| Proškolení a výcvik 2 osob pro interní audit dle ČSN EN ISO 50001:2012 | Výběr a proškolení 2 pracovníků FNOL | Dva interní auditoři vyškolení dle normy ČS EN ISO 50001 | Ing. Jan Eyer, Ing. Vladimír Olejníček | 31.12.2019 | Finanční: provozní: 15 tis. Kč |  |  |
| Personální: 2 pracovníci FNOL |
| Zvyšování povědomí zaměstnanců FNOL v oblasti EnMS | Instalace chytré lavičky v areálu FNOL spojená s marketingovou akcí, která propaguje příležitosti k šetření s energiemi v „běžném“ životě FNOL. | Event zaměřený na téma šetření s energiemi, ochrana životního prostředí  | Ing. Jan Eyer | 31.12.2019 | Finanční: provozní: FRM80 tis. Kč |  |  |
| Personální: pracovníci FNOL |

Datum: 3. 12. 2018 Vypracoval: Ing. Jan Eyer Schválil: Ing. Vladimír Olejníček