**Zápis z porady OPS č. 24/2018**

Datum : 11.9.2018

Přítomni : Bc., Ing. Zdražilová, Bc. Pavelková, Bc. Vlach, M. Křivka, Ing. Simon, Bc. Benešová,

 P. Švrdlíková

Omluveni: Bc. Solovská

1. Kontrola úkolů z předchozích porad
2. Úkoly nové
3. Ostatní

1. Kontrola úkolů předchozích porad

* Zdravotnický sklad – probíhá kontrola kódů VZP číselník QI-faktury-vykazování pro pojišťovnu

Z: Bc. Pavelková

* Stavební úprava dvou garáží u staré ředitelské vily na kolárnu. – PD je, bude se soutěžit – stále probíhá

Z: Ing. Vaida

* 1.8. bude zahájena oprava chodníků na I.P. Pavlova. Dohodnout s marketingem formu oznámení. Předpokládané ukončení konec září – pravděpodobné oddálení ukončení

Z: Ing. Valíček

* Stravování – provoz bude zajišťovat občerstvení na akci „Z vršku do vršku“. Bude hrazeno z FKSP – auto s řidičem zapůjčeno z dopravy proběhlo

 Z:Bc. Benešová

2. Úkoly nové

* Od hlavní sestry došlo upozornění na osekané zdi na ubytovně – nutná sanace včetně venkovní kanalizace – bude opět investiční záměr

Ing. Vaida

* Potrubní pošta – proběhlo naprogramování, seřízení a otestování všech stanic II.IK a GER

Z: M. Křivka

* Potrubní pošta – zpracovává se harmonogram preventivního servisu technologie PP

Z: M. Křivka

* Potrubní pošta – zpracovává se požadavek na VZ na servis technologie PP na II.IK a GER

Z: M. Křivka

* Z klinik se množí požadavky na ukládání dokumentace do archivu. Bude vyvolána schůzka na dořešení problému (Ing. Olejníček, Ing. Simon, Ing. Vaida Mgr. Dudková, Oravec, vrchní sestra) – proběhla schůzka – je podán investiční plán na opravy

Z: Ing. Vaida, Ing. Olejníček

* Oddělení energetiky – bude rozeslán harmonogram oprav výtahů-plán rozeslán

Z: D.Srovnal

* Správa majetku – Požadavek Ing.Vaidy na schůzku kvůli investičnímu plánu –schůzka proběhla

Z: Ing.Vaida, Ing.Olejníček

* Investice – novostavba HOKu-všechny vyjadřovačky dotčených orgánů jsou dodány, připravuje se VZ, čeká se na vyjádření ohledně smlouvy od Mgr.Tomčíkové

Z: Ing.Kvapil

* Investice – vstupy D1 a D2 jsou kompletovány a dokumentace je předána na stavební úřad k povolení

Z: Ing.Kvapil

3. Ostatní

* Doprava – od 3.5.2018 požadavek na vození optiky do Vojenské nemocnice pro Centrální sterilizaci. Pravděpodobná doba vození do září 2018 – požadavek trvá
* Doprava – 2.8. proběhne kontrola z VZP – kontrola proběhla, čeká se na zápis - trvá
* Doprava – nabídka na rozšiřovací sadu pro nosítka – je vypsáno výběrové řízení – konec 17.8.2018
* Provoz stravování – řeší se s Ing. Vítězem doladění obrázků jídel do jídelníčku – stále trvá – doplňuje se
* Ostraha – neustálé problémy se závorami – problémy neustále trvají
* Upozornění na příkaz ředitele na sestavení investičního plánu pro rok 2019 – do 15.9.2018
* Úprava směrnic- Simon, Vlach, Solovská
* Doprava – požadavek na zakoupení a umístění dopravní značky dej přednost v jízdě-značka zakoupena, dovezena,v EFĚ dána žádost na zabetonování
* Zdravotnický sklad – služební cesta do Pardubic v 8.00 hod. odjezd (Ing.Olejníček, Mgr.Berger,Ing.Novák,Bc.Pavelková) \_ zjištění fungování kontroly VZP v QI - proběhlo
* Zdravotnický sklad – informace o ucpaném kanálu u parkovacího automatu na Hněvotínské
* Stravování – 13.9. přijede pí Slimáková – projekt zdravá nemocnice
* Stravování – požadavek na umytí schodiště MW Dias – požadavek zadán
* Stravování - VZMR na mycí a oplachovou chemii řeší vedoucí s Ing.Dočkalem
* Stravování – je zadán požadavek na marketing – polepy ptáků na prosklené schodiště ( po umytí skel)
* Prádelna – někteří zaměstnanci podávají výpovědi-trvá
* Prádelna – doplňuje se II.IK oblečením – komunikace s vrchní sestrou
* Všeobecný sklad – výpověď p.Eyera z fin. Důvodů
* Připravuje se inventura prádla-je vyvěšeno

Zapsal: Ing. Simon