**Zápis z porady OPS č. 28/2018**

Datum : 25.9.2018

Přítomni : Bc., Ing. Zdražilová, Bc. Pavelková, Bc. Vlach, M. Křivka, Ing. Simon, Bc. Benešová,

 P. Švrdlíková, Bc. Solovská

Omluveni:

1. Kontrola úkolů z předchozích porad
2. Úkoly nové
3. Ostatní

1. Kontrola úkolů předchozích porad

* Zdravotnický sklad – probíhá kontrola kódů VZP číselník QI-faktury-vykazování pro pojišťovnu – stále pokračuje

Z: Bc. Pavelková

* Stavební úprava dvou garáží u staré ředitelské vily na kolárnu. – PD je, bude se soutěžit – stále probíhá – 11.10. se zahájí úpravy garáží, bude fungovat na karty

Z: Ing. Vaida

2. Úkoly nové

* Potrubní pošta – zpracovává se harmonogram preventivního servisu technologie PP- je zveřejněný

Z: M. Křivka

* Potrubní pošta – zpracovává se požadavek na VZ na servis technologie PP na II.IK a GER – předáno Ing. Dočkalovi
* Vytvořit na ploše exelovské soubory aby se mohl každý podívat

 Z: Ing. Valíček

* Investice – novostavba HOKu-všechny vyjadřovačky dotčených orgánů jsou dodány, připravuje se VZ, čeká se na vyjádření ohledně smlouvy od Mgr.Tomčíkové, chybí razítka na slaboproud, doplněný text do 10 dní stavební povolení

Z: Ing.Kvapil

* Investice – vstupy D1 a D2 jsou kompletovány a dokumentace je předána na stavební úřad k povolení problémy s rozpočtem v jednotkové soustavě v souladu s vyhláškou – do pátku 21.9,2018 dát Ing. Dočkalovi všechny podklady

Z: Ing.Kvapil

* Doprava – zajistit přístup pro řidiče sanitek vstupy na karty na oddělení nové II.IK

Z: Bc. Solovská, Ing. Simon

* Doprava – zajistit vstupy pro řidiče na vybrané kliniky

Z: Bc. Solovská, Ing. Simon

3. Ostatní

* Doprava – 2.8. proběhne kontrola z VZP – kontrola proběhla, čeká se na zápis - trvá
* Doprava – nabídka na rozšiřovací sadu pro nosítka – je vypsáno výběrové řízení – konec 17.8.2018 – je podepsaná smlouva a čeká se na dodání cca 6 měsíců – asi od 1.10. pronájem zařízení od září máme povolení k užívání
* Ostraha – neustálé problémy se závorami – problémy neustále trvají
* Úprava směrnic- Simon, Vlach, Solovská – čeká se na rozhodnutí o systému vjezdů a výjezdů
* Stravování – 13.9. přijede pí Slimáková – projekt zdravá nemocnice – bude probíhat jednání i s ředitelem FNOL, hl. správcem o problémech – naplánováno na 10.11. v 9.00 hod.
* Stravování – je zadán požadavek na marketing – polepy ptáků na prosklené schodiště ( po umytí skel) – skla již umytá
* Potrubní pošta – oprava zdi u objektu – řeší se , bude se předělávat
* Ostraha – 20 dnů se monitoruje II.IK, stále přetrvává problém ve dveřích, prověřit funkčnost Ing. Kvapil, je zapsané jako reklamace – pourgovat
* Všeobecný sklad- všichni zaslat potřeby do 40 tis. na rok 2019
* Doprava – 24 9 stěhování II.IK asi 24 pacientů – přestěhováno 4 ležící, 3 sedící 1 chodící
* Doprava – potřeba snížit vnitrodopravu, budou se pacienti vozit na endoskopii do staré budovy
* Doprava – přeposlat hl.správci mail od vrchní Šeflové - přeposláno
* Doprava – dojde k rekonstrukci na III. IK – budou zachovány směny řidičů
* Prádelna – proběhne inventura prádla
* Biomedicína – problémy s úklidem – předáno na úklidovou službu. Přislíbeno zlepšení
* Biomedicína – zajistit starší dezinfektory na II.IK, elektrikáři dodělají požadavky
* Energetika – pára bude odstavena na prádelně asi k 31.3.2019
* Energetika – informace o tarifu za elektřinu – nárůst asi o 50 %

Zapsal: Ing. Simon