**Zápis z velké porady Hlavního správce č.31/2018**

Datum : 14.11.2018

Přítomni : Bc. Benešová, Bc. Pavelková, Ing. Zdražilová, P. Švrdlíková, Bc. Vlach,

 M. Křivka, Ing. Olejníček, M. Ryšavý, Ing. Eyer, D. Srovnal, Ing. Kvapil, Ing. Valíček,

 Ing. Simon

Omluveni: Bc. Solovská, Ing. Zemánek

1. Kontrola úkolů předchozích porad
2. Úkoly nové
3. Ostatní

. Kontrola úkolů předchozích porad

* Stavební úprava dvou garáží u staré ředitelské vily na kolárnu. – PD je, bude se soutěžit – stále probíhá – 11.10. se zahájí úpravy garáží, bude fungovat na karty – pravděpodobně bude hotovo za 14 dní – bude funkční od pondělí 19.11.2018

Z: Ing. Vaida

2. Úkoly nové

* Potrubní pošta – Z Mgr. Tomčíkovou bude projednáván návrh servisní smlouvy na II. IK a Geriatrii – bude projednán

Z: M. Křivka

* Vytvořit na ploše excelovské soubory aby se mohl každý podívat (p-PS-OPS) – jsou vytvořeny

 Z: Ing. Valíček

* Investice – novostavba HOKu- stavební povolení bude ve FNOL ve čtvrtek 15.11.2018

Z: Ing. Kvapil

* Vytvořit harmonogram všech dotčených k rekonstrukci D1 a D2 – harmonogram předán na investiční , stavba bude zahájena 15.12.

Z: Ing. Simon, Bc. Benešová, Bc. Pavelková, Bc. Solovská, Ing. Pavelková

* Doprava – zajistit vstupy pro řidiče na vybrané kliniky – probíhá postupně

Z: Bc. Solovská, Ing. Simon

* V jídelně prasklo sklo na výdeji – v rámci reklamace dořešit – je v řešení

Z: Ing. Valíček

* Požadavek z dopravy na provedení tabulky či označení s dalšími místy možnosti zaplacení poplatku za parkování

Z: Ing. Simon prostřednictvím Ing. Žůrka a marketingu - provedeno

* Z dopravy požadavek na vybavení sanitek při převozech opilců rukavicemi, prostěradly apod. – je objednáno

Z: Bc. Solovská

* Na stránky FNOL vyvěsit jak a dokdy se budou akceptovat žádanky v měsíci prosinci z důvodu dovozu materiálu od firem – je zadáno, bude vyvěšen o jedno velké fasování

Z: Bc. Pavelková

* Vznesen požadavek na dodání 1 ks počítače na příjem materiálu. Napsat žádost na vedoucího IT – požadavek je zadán

Z: Bc. Pavelková

* Ortopedická klinika –ohledávají se kvůli možným repasům stávající světa, dtto i postele - probíhá

M. Ryšavý

* Prádelna – výpadek el. proudu způsobil ucpání tunelu, znehodnotila se část prádla. Je třeba vyčíslit škodu a předat Hl. správci. – bylo vyčísleno a elektronicky předáno

P. Švrdlíková

* Předat informace k výpadkům ze sítě ČEZ Ing. Olejníčkovi – informace předána

Z: Ing. Eyer

3. Ostatní

* Doprava – 2.8. proběhne kontrola z VZP – kontrola proběhla, čeká se na zápis - trvá.
* Ostraha – 20 dnů se monitoruje II.IK, stále přetrvává problém ve dveřích, prověřit funkčnost Ing. Kvapil, je zapsané jako reklamace – pourgovat – do konce týdne bude dodáno 5 klik – kliky dodány, je v pořádku
* Doprava – potřeba snížit vnitrodopravu, budou se pacienti vozit na endoskopii do staré budovy – proběhne jednání nejdříve se třemi klinikami
* Z HOKu vzešel nový požadavek na převozy pacientů domů za asistence mobilního hospice - probíhá
* Ostraha – informace o manku 230,-Kč na automatu na urgentu. Postup řešit s pí. Štýbnarovou – je řešeno
* Zdravotnický sklad – nejsou ukončené granty řeší se s klinikama
* Zdr. Sklad – probíhá inventura skladu
* Prádelna – postupně dochází k podávání výpovědí – těžké zajistit náhradu
* STRAV - Byla vysoutěžena chemie pod 2 miliony za 1,3 mil. Úspora
* STRAV – vysoká nemocnost 9 pracovníků
* STRAV – v příštím týdnu bude zasláno vánoční menu
* Ostraha – dotaz na chodník u I.P.Pavlova – prověří Ing. Vaida
* U III. Interny oprava cesty – bude omezený průjezd
* Problém s odvozem opilců – zjistit čas a zaslat Ing. Olejníčkovi
* Prověřit telefonát ze soboty z dětské kliniky na odvoz – dispečer nebral telefon – prověřeno, byl na výjezdě na majáky
* Naplánovat od 1.12.2018 odvozy pacientů z ambulancí
* Od příštího týdne budou probíhat pravidelné technické porady
* SOFA –čtyři sedačky se umístily, zbývá umístit poslední sedačku
* Demolice – územní řízení ještě není, čeká se na vyřízení
* Parkoviště – čeká se na info OFZ – prověřit, jestli se může začít
* Všeobecný sklad – od 1.11. nový pracovník
* Vš. Sklad – začíná se stěhovat endoskopie ze staré do nové
* Zdrav. sklad – návštěva ekologa ohledně přístřešku na kartóny – byly přislíbeny kontejnery
* Prádelna – 23.11.2018 bude probíhat plynování
* Investice – dokumentace elektro je urgována u ing. Vaidy
* Ing. Kvapil – revize dokumentace HOKu – udržuje se aktuální rozpočet
* Ing. Eyer – jednání na Veolii, dotaz na to, kdy končí prádelna, Veolie vystaví odběrový diagram – nutnost upřesnit množství odběru
* Oprava kabelu na vjezdovém systému – majetkově není dořešeno
* Řešení odcizeného elektroměru – policie – pojiš´tovna – zrušení (Tabulový vrch)
* Ing. Vaida - Nájmy pro spolupracující neziskové organizace – výjimka z oznamovací povinnosti (úřadu pro zastupování státu)
* Potrubní pošta - dokončení preventivního servisu 15.11. 2018
* - následně budou prováděny opravy a úpravy technologie PP bez nutnosti odstávek

Zapsal: Ing. Simon