**Zápis z velké porady Hlavního správce č. 10/2019**

Datum : 4.9.2019

Přítomni : Ing. Zdražilová, P. Švrdlíková, R. Klimek, M.Křivka

 Ing. Olejníček, Ing. Valíček, Ing. Zemánek, Bc. Benešová,

 Ing. Eyer, Ing. Simon, Bc. Pavelková. D.Srovnal

Omluveni:

1. Kontrola úkolů předchozích porad
2. Úkoly nové
3. Ostatní

1 .Kontrola úkolů předchozích porad

2. Úkoly nové

* Vjezdový systém – nastal problém, cena je vysoká, svolat jednání a vypsat znovu

Z: Ing. Vaida, Ing. Rozehnal

* *Návrh a zdůvodnění na přibrání sanitáře podá doprava – požadavek zadám na personální*

Z: R Klimek

* *Návrh a zdůvodnění na přibrání jednoho pracovníka podá potrubní pošta – požadavek se vyřizuje, proběhlo jednání s potenciálním zájemcem- dneska*

Z: M. Křivka

* Oslovit p.Štěpničku k nafocení barevné žady veškerého systémového prádla pro zaměstnance FNOL

Z: P.Švrdlíková

* *Prověřit a udělat napojovací bod u stravovacího zařízení pro diesel, dtto i pro využití výtahů – nachystat předběžnou cenu, dát podklad – udělalo by se v rámci rekonstrukce STRAV – v dodané PD elektroinstalace vyřešen připojovací bod, stavební část nutno dořešit*

Z: Ing. Eyer, D. Srovnal

3. Ostatní

* Správa budov
* Na pevnůstce je ucpaná kanalizace, musí být součástí dokumentace, shání se firma na dokumentaci-*bude navrhnuto řešení s projektantem – probíhá*
* proběhne schůzka s mikoložkou a na sanace vlhkých zdí-prohlídka proběhla, stanoví rozsah sanací-*mikoložka je na nemocenské, projekt bude pravděpodobně v září*
* Byty Albertova – jsou nachystané – *leží u Ing. Havlíčka – stále trvá – pracuje se na tom, pak se pronajme*

STRAV – Pilotní změny a úprava racionální stravy – *probíhá, jedná se*

* "PD STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU „WD“ – STRAVOVACÍ PROVOZ – 1.PP"

13.9.2019 proběhne představení projektu a finální odsouhlasení dispozice a konceptu navazujících profesí, termín dokončení díla 10.11.2019. Zhotovitel požádán o předběžnou rozpočtovanou cenu realizace.

* Ing. Vaida - podklady na vyvolávací systémy předány na obchodní – *doplněna tabulka a zadání, čeká se na smlouvu-čeká se na podpis-nabídky budou tento týden, pak se vybere nejvhodnější – proběhne další kolo výběrového řízení*
* P.Švrdlíková – dolaďují se chyby s Renatexem, oslovují se kliniky se zásobami čistého prádla
* Požadavek na řádné kontroly dodacích listů, pokud nesedí opravit a zaslat P.Švrdlíkové
* Prádlo z FNOL není kde skladovat, dořešit co s ním
* Prádelna – úprava toalet – dodělává se
* Sklad zdr. Mater. – Požadavek na rozšíření skladu – dohodne se po uzavření generelu
* Investice – žádost o vyklizení prostor ORL do 15.9.2019
* Potrubní pošta – řeší se pojistná událost – přepětí po bouřce
* PROFITERM vypracuje návrh řešení jízdních potrubí mezi centrálou a OKB
* Energetika – rozšíření zabezpečovačky II. IK – zjistit jak to půjde na ostrahu
* Parková skupina – auto se převede na dopravu
* Odd. servisu – nesoulad mezi QI a EFOu – snaha sjednotit číselníky aby vše bylo jednotné – Na IT proběhla schůzka, bude se řešit
* Data v majetkové kartě a v kartách přístrojů v EFA
* Nepřenáší se všechny data z QI do EFA

Zapsal: Ing. Simon

Dne 5.9.2019