**Zápis z velké porady Hlavního správce č. 11/2019**

Datum : 18.9.2019

Přítomni : P. Švrdlíková, R. Klimek, M.Křivka

 Ing. Olejníček, Ing. Valíček, Ing. Zemánek, Bc. Benešová,

 Ing. Eyer, Ing. Simon, Bc. Pavelková. D.Srovnal, Ing.Vaida

Omluveni: Ing. Zdražilová

1. Kontrola úkolů předchozích porad
2. Úkoly nové
3. Ostatní

1 .Kontrola úkolů předchozích porad

2. Úkoly nové

* Vjezdový systém – nastal problém, cena je vysoká, svolat jednání a vypsat znovu – proběhlo s investicemi, je na obchodním, zrušení soutěže – překročení parametru

Z: Ing. Vaida, Ing. Rozehnal

* *Návrh a zdůvodnění na přibrání sanitáře podá doprava – požadavek zadám na personální*

Z: R Klimek

* *Návrh a zdůvodnění na přibrání jednoho pracovníka podá potrubní pošta – požadavek se vyřizuje, proběhlo jednání s potenciálním zájemcem- dneska – nástup nevého pracovníka od 1.11.2019*

Z: M. Křivka

* Oslovit p.Štěpničku k nafocení barevné žady veškerého systémového prádla pro zaměstnance FNOL – pourgovat požadavek

Z: P.Švrdlíková

* *Prověřit a udělat napojovací bod u stravovacího zařízení pro diesel, dtto i pro využití výtahů – nachystat předběžnou cenu, dát podklad – udělalo by se v rámci rekonstrukce STRAV – v dodané PD elektroinstalace vyřešen připojovací bod, stavební část nutno dořešit – probíhá v rámci projektu*

Z: Ing. Eyer, D. Srovnal

3. Ostatní

* Správa budov
* Na pevnůstce je ucpaná kanalizace, musí být součástí dokumentace, shání se firma na dokumentaci-*bude navrhnuto řešení s projektantem – probíhá*
* proběhne schůzka s mikoložkou a na sanace vlhkých zdí-prohlídka proběhla, stanoví rozsah sanací-*mikoložka je na nemocenské, projekt bude pravděpodobně v září*
* Byty Albertova – jsou nachystané – *leží u Ing. Havlíčka – stále trvá – pracuje se na tom, pak se pronajme*

STRAV – Pilotní změny a úprava racionální stravy – *probíhá, jedná se*

* Začali chodit studenti cca 200 za den
* Agregát na drůbež – doporučená nutná oprava, nechat nacenit D.Srovnal, následně vyhodnotit, je třeba vyhodnotit na místě
* "PD STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU „WD“ – STRAVOVACÍ PROVOZ – 1.PP"

13.9.2019 proběhne představení projektu a finální odsouhlasení dispozice a konceptu navazujících profesí, termín dokončení díla 10.11.2019. Zhotovitel požádán o předběžnou rozpočtovanou cenu realizace – rozpočet bude zaslán. Po odsouhlasení realizace řešit provizorní šatny.

* Ing. Vaida - podklady na vyvolávací systémy předány na obchodní – *doplněna tabulka a zadání, čeká se na smlouvu-čeká se na podpis-nabídky budou tento týden, pak se vybere nejvhodnější – proběhne další kolo výběrového řízení*
* Ing. Olejníček – připomínka všem ohledně dovolených-vybírat a do nového roku převézt maximálně 5 dní
* Připomínka termínu rozpočtu a investic na rok 2020
* P.Švrdlíková – dolaďují se chyby s Renatexem, oslovují se kliniky se zásobami čistého prádla
* Požadavek na řádné kontroly dodacích listů, pokud nesedí opravit a zaslat P.Švrdlíkové
* Prádlo z FNOL není kde skladovat, dořešit co s ním – vyřazovat staré, rozbyté, nepoužité
* Sklad zdr. Mater. – Požadavek na rozšíření skladu – dohodne se po uzavření generelu – generel byl podepsán, bude podepsána smlouva do 2 týdnů
* Objednávky konsignačních skladů – řeší se
* Potrubní pošta –
* PROFITERM vypracuje návrh řešení jízdních potrubí mezi centrálou a OKB
* Parková skupina – auto se převede na dopravu – u Ing. Vaidy zjistit kde se natočilo 2.700 km???
* Prádlo – problém s prodlouženými a zkrácenými délkami – oslovit paní Bilínskou
* Doprava – dovezena sanitka se dvěma lůžkama – polepy marketing dohodnout co nejdříve
* Stále chybí oblečení pro řidiče – urgovat u RENATEXU (pí.Švrdlíková)
* Zrušit smlouvu s radiokomunicemi
* Ing. Eyer – TS3 a TS 5 – nachystat projekt na TS 3 – svolat do konce týdne schůzku
* Vjezdy Hněvotínská + I.P.Pavlova – MUDr. Kohoutová sdělit dle podmínek dotací kde umístit info panel
* Pro všechny: zařazovat investice – požadavek Hrbáčové
* Uzavření prostor pro veřejnost 2.NP objektu A – bude zaslán info mail všem dotčeným
* Odd. servisu – nesoulad mezi QI a EFOu – snaha sjednotit číselníky aby vše bylo jednotné – Na IT proběhla schůzka, bude se řešit – řeší se doposud
* Data v majetkové kartě a v kartách přístrojů v EFA
* Nepřenáší se všechny data z QI do EFA

Zapsal: Ing. Simon

Dne 5.9.2019