**Zápis z velké porady Hlavního správce č. 12/2019**

Datum : 16.10.2019

Přítomni : P. Švrdlíková, R. Klimek, M.Křivka, Ing. Olejníček, Ing. Valíček, Ing. Zemánek,

Bc. Benešová, Ing. Eyer, Ing. Simon, D.Srovnal, Ing.Vaida, Ing. Zdražilová

Omluveni: Bc. Pavelková

1. Kontrola úkolů předchozích porad
2. Úkoly nové
3. Ostatní

1 .Kontrola úkolů předchozích porad

2. Úkoly nové

* Vjezdový systém – nastal problém, cena je vysoká, svolat jednání a vypsat znovu – proběhlo s investicemi, je na obchodním, zrušení soutěže – překročení parametru- je vypsán, do října uzavřít

Z: Ing. Vaida, Ing. Rozehnal

* Oslovit p.Štěpničku k nafocení barevné žady veškerého systémového prádla pro zaměstnance FNOL – pourgovat požadavek – stále trvá

Z: P.Švrdlíková

* *Prověřit a udělat napojovací bod u stravovacího zařízení pro diesel – byl předán projektantovi*

Z: Ing. Eyer, D. Srovnal

3. Ostatní

* Správa budov
* Na pevnůstce je ucpaná kanalizace, musí být součástí dokumentace, shání se firma na dokumentaci-*bude navrhnuto řešení s projektantem – probíhá*
* proběhne schůzka s mikoložkou a na sanace vlhkých zdí-prohlídka proběhla, stanoví rozsah sanací-*mikoložka je na nemocenské, projekt bude pravděpodobně v září – není prozatím rozpočet*
* Byty Albertova – jsou nachystané – *leží u Ing. Havlíčka – stále trvá – pracuje se na tom, pak se pronajme – - je před dokončením, druhý – není zatím výkaz*

STRAV – Pilotní změny a úprava racionální stravy – *probíhá, jedná se stále*

* Začali chodit studenti cca 200 za den, 4 ročník bude moci chodit od 12.45 hod. na obědy
* Agregát na drůbež – doporučená nutná oprava, nechat nacenit D.Srovnal, následně vyhodnotit, je třeba vyhodnotit na místě
* "PD STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU „WD“ – STRAVOVACÍ PROVOZ – 1.PP"

Termín dokončení PD 10.11.2019, poté jednání o realizaci. Nutno zajistit provizorní šatny.

* Ing. Vaida - podklady na vyvolávací systémy předány na obchodní – *doplněna tabulka a zadání, čeká se na smlouvu-čeká se na podpis-nabídky budou tento týden, pak se vybere nejvhodnější – proběhne další kolo výběrového řízení - probíhá*
* Ing. Olejníček – připomínka všem ohledně dovolených-vybírat a do nového roku převézt maximálně 5 dní
* Připomínka termínu rozpočtu a investic na rok 2020
* P.Švrdlíková – dolaďují se chyby s Renatexem, oslovují se kliniky se zásobami čistého prádla
* Požadavek na řádné kontroly dodacích listů, pokud nesedí opravit a zaslat P.Švrdlíkové
* Prádlo z FNOL není kde skladovat, dořešit co s ním – vyřazovat staré, rozbyté, nepoužité
* Sklad zdr. Mater. – Požadavek na rozšíření skladu – dohodne se po uzavření generelu – generel byl podepsán, bude podepsána smlouva do 2 týdnů
* Objednávky konsignačních skladů – řeší se
* Potrubní pošta –
* PROFITERM vypracuje návrh řešení jízdních potrubí mezi centrálou a OKB – není zatím kapacita
* Prádlo – problém s prodlouženými a zkrácenými délkami – oslovit paní Bilínskou – stále se řeší
* Doprava – dovezena sanitka se dvěma lůžkama – polepy marketing dohodnout co nejdříve
* Stále chybí oblečení pro řidiče – urgovat u RENATEXU (pí.Švrdlíková)
* Pro všechny: zařazovat investice – požadavek Hrbáčové – neprobíhá někde-prověřit
* Odd. servisu – nesoulad mezi QI a EFOu – snaha sjednotit číselníky aby vše bylo jednotné – řeší se
* D.Srovnal – svolat schůzku k rozpočtu (jakému)
* Ing. Zdražilová – za dlouho trvající neschopnost se přijme pracovnice, ke stěhování podáhá doprava
* Ing. Olejníček – objednávky nad 50 tis. Kč dávat do registru
* Ing. Vaida – problém s automatickými dveřmi – dávají se tam klíny, přivazují se a motor stále jde – upozornit pracovníky stěhovací četa a Renatexu
* Potrubní pošta – začne se pracovat na lékárně
* Bude zveřejněn harmonogram servisu
* Strav – je třeba opravit myčku asi za 18 tis. Kč a el.pánev
* Došlo do sanitek 17 setů asi za 94 tis. Kč

Zapsal: Ing. Simon

Dne 16.10.2019