**Zápis z velké porady Hlavního správce č. 15/2019**

Datum : 27.11.2019

Přítomni : R. Klimek, Ing. Olejníček, Ing. Valíček, Ing. Zemánek, Bc. Vlach, M. Křivka,

Bc. Benešová, Ing. Eyer, Ing. Simon, D.Srovnal, Ing.Vaida, Ing. Zdražilová,Bc. Pavelková,

Omluveni: P.Švrdlíková

1. Kontrola úkolů předchozích porad
2. Úkoly nové
3. Ostatní

1 .Kontrola úkolů předchozích porad

2. Úkoly nové

* Vjezdový systém – nastal problém, cena je vysoká, svolat jednání a vypsat znovu – proběhlo s investicemi, je na obchodním, zrušení soutěže – překročení parametru- je vypsán, do října uzavřít – probíhá výběrové řízení-6.11. nabídky – vyhodnocuje se, v pátek 15.11. bude schůzka

Z: Ing. Vaida, Ing. Rozehnal

3. Ostatní

* Správa budov
* Byty Albertova *– soutěží se – 28.11. nabídky*
* Stravovák – při realizaci nutno zajistit provizorní šatny pro zaměstnance po dobu rekonstrukce-myslí se na to, opravuje se rozpočet

- po demolici krechtu bude ponechána betonová plocha, ověří se její stav při demolici – ponechat část obvodových stěn, uvidí se při demolici v jakém jsou stavu

* P.Švrdlíková – dolaďují se chyby s Renatexem, oslovují se kliniky se zásobami čistého prádla
* Požadavek na řádné kontroly dodacích listů, pokud nesedí opravit a zaslat P.Švrdlíkové
* Prádlo z FNOL není kde skladovat, dořešit co s ním – vyřazovat staré, rozbyté, nepoužité - trvá
* Potrubní pošta –
* PROFITERM vypracuje návrh řešení jízdních potrubí mezi centrálou a OKB – není zatím kapacita – do 6.12 dají na schválení řešení
* Doprava
* Stále chybí oblečení pro řidiče – urgovat u RENATEXU (pí.Švrdlíková) – trvá urguje se
* Generel – zasílat připomínky (zastávka, veřejné záchodky…) - probíhá
* Prádlo –
* Dořešit teplou vodu v kancelářích jsou nainstalované průtokové ohřívače
* Fakturu za chodník zaslat Renatexu – zatím není vyčísleno nepřišla

Zdrav. sklad – řeší se náhradní plnění – stále se ř

* Doprava – nachystat zimní hotovost – předběžně nachystána- bude se sledovat počasí a dle toho vyhlašovat hotovost
* Ing. Vaida – opravuje se schodiště na kožním, bude se využívat výtah, statik zakázal odfrézovat část prvního a posledního schodu na každém rameni, odstranění hrany – náhradní řešení zřejmě nebude dlažba ale stěrka
* D.Srovnal – asi 11.12. je nutné odstavit potrubní poštu – trvá
* Sklad všeob. materiálu – naváží se zboží do Franc J.
* - Odpad není svážen, nutno uzavřít dodatek smlouvy (TKO,papír,plasty)
* Dohodnutý uzavřený systém prádla jen pro FNOL a vizuální odlišení
* Sklad zdr. Materiálu – nevyčerpané peníze z grantů-vydávat skladový materiál
* Ing.Olejníček – 20.12. vánoční menu – dodat návrhy jídelníčku
* Od 1.1.2020 navýšení stravného pro zaměstnance-FKSP o 2,-Kč, je nutné přepočítat cenu cizích strávníků
* Stravovák – je třeba zakoupit cca 50 ks europalet na výměnu
* Pro transfuzku výběrové řízení na kávu pro dárce
* Příští týden mikulášská nadílka
* Doprava – sehnat brigádníky + sanitáře

Zapsal: Ing. Simon

Dne 27.11.2019