**Zápis z velké porady Hlavního správce č.2/2019**

Datum : 6.2.2019

Přítomni : Bc. Pavelková, Ing. Zdražilová, P. Švrdlíková, Bc. Vlach, Bc. Solovská,

 M.Křivka, Ing. Olejníček, D.Srovnal,Ing. Valíček, Ing. Zemánek, Bc. Benešová, Ing.,

 Ing. Eyer, Ing. Kvapil

Omluveni: Ing. Simon

1. Kontrola úkolů předchozích porad
2. Úkoly nové
3. Ostatní

1 .Kontrola úkolů předchozích porad

* Potrubní pošta – Z Mgr. Tomčíkovou bude projednán návrh servisní smlouvy na II. IK a Geriatrii – **byl projednán** – Mgr. Tomčíkové byly zaslány podklady s žádostí o sestavení návrhu servisní smlouvy – trvá

 Z: M. Křivka

2. Úkoly nové

* Zápis z auditu ohledně vlhkosti – dořešit – řešeno s metrologem – předání vlhkoměru-řeší se

Z: Bc. Pavelková, Ing. Zemánek

* Zajistit cenovou nabídku pro monitorování teploty zdrav. skladu

Z: D. Srovnal

* Zatečení ze střechy do skladu zdrav. materiálu

Z: Ing. Vaida

* Prověřit oprávněnost fakturace SOFA a eventuálně zajistit dobropis

Z: Ing. Olejníček

* V co nejkratší době vyčíslit finančně zásobu prádla na skladu textilu

Z: Ing. Zdražilová

* Připravit přesnou evidenci typů a velikosti prádla a podat návrh na zrušení nevykrytých objednávek od firmy Richter

Z: Ing. Zdražilová

* Ostraha – zajistit přijetí pracovníka Ostrahy – trvá – zrušeno, ponechá se do budoucna místo

Z: Bc. Vlach

* Vjezdový systém – zajistit zadávací dokumentaci pro celý systém vč. nového parkoviště – proběhne jednání, Ing. Vrba představí projekt – proběhne jednání 10.1.

Z: Ing. Vaida , Ing. Rozehnal

* Požadavek z I. IK na převoz pacientů přes horní patra – trvá po dobu rekonstrukce D2+D1 - trvá

Z: Bc. Solovská

* Nezavádět fakturaci dopředu bez dodávky zboží – takové faktury vracet

Z: Bc. Pavelková

* Svozy pracovníků na opravy filtrovat přes dispečink oprav

Z: Bc. Solovská

* Proběhl audit na ISO, zpráva přijde za měsíc, je nutné jmenovat dva vnitřní auditory

Z: Ing. Eyer

* Gaznet zaslal PD a smlouvu na rekonstrukci plynovodu na I.P.Pavlova – je nutné vidět projekt kvůli návaznosti na Franz Josepha

Z: Ing. Eyer

* Rekonstrukce TS3 a spoluúčast ČEZu – TS3 zahrnuta do rekonstrukce DK kvůli možnosti dotace; připojení novostavby HOK – projednat na technické poradě příští týden

Z: Ing. Eyer

3. Ostatní

* D2 -7.NP – dokumentace elektro je urgována u ing.Vaidy – bude urgovat – je urgováno, čeká se – prověřit možnost objednání u Elprema
* Ostraha – na urgentu namontován nový automat – zatím nefunkční, řeší Ing. Žůrek – je podepsán předávací protokol, závada má být odstraněna do 18.1.
* Všeobecný sklad – dodání sofa na ředitelství
* Doprava – shání se jeden řidič na sanitky
* Potrubní pošta – přemístění stanice Imuna na TÚ
* - přepojení linky v tech. Místnosti UP 1
* - zaslání požadavku cenové nabídky na demontáž technologie PP ze staré II. IK – zasláno, objednat na únor
* - naprogramování a optimalizace nastavení systému
* Štěpkovač bude umístěn v plechové hale vedle soli – je nutná mírná úprava
* Starý vjezdový systém zatím ponechat ve skladě
* Potrubní pošta – provoz za IMUNO po přestěhování a optimalizace je naprosto plynulý
* - 5.2.19 byla demontována technologie PP z budovy G, včetně přerušení přívodního jízdního potrubí v kolektoru
* - řeší se dodržování harmonogramu zasílání na TÚ, efektivní využívání kapacity pouzder hlavně do laboratoře MIKRO
* Proběhl audit na ISO, zpráva přijde
* Doprava – 5.2.19 předal Ing. Spáčil 6 ks klíčů od skladu prádla u D 2

 + identifikační kartu k zámku. 1 klíč je v IVECU svážejícím špinavé prádlo.

* 4.2.19 další neschopenka na nákladní dopravě. Kvůli velké pracovní neschopnosti je velký problém s úklidem areálu od sněhu. Námět na řešení
* Podána informace k demolici objektu G – termín pro vyklizení do konce února 2019, platí pro všechny
* Areál Tabulový vrch – zatím nekontaktovat ubytovny o ukončení napojení vodovodu přes náš areál, oslovit až po demolici – informace pro D.Srovnala
* Potrubní pošta – některé kliniky nevyužívají potrubní poštu jak by měly, zasílají 1 zkumavku a za 20 min. opět.
* - stará II. IK – odpojena od potrubní pošty
* Sklad zdrav. materiálu – požadavek na rozšíření prostor po prádelně

Zapsal: Ing. Simon