**Zápis z velké porady Hlavního správce č.3/2019**

Datum : 20.2.2019

Přítomni : Bc. Aujeská, Ing. Zdražilová, P. Švrdlíková, Bc. Vlach, Bc. Solovská,

 M. Křivka, Ing. Olejníček, D. Srovnal, Ing. Valíček, Ing. Zemánek, Bc. Benešová, Ing.,

 Ing. Eyer, Ing. Kvapil, Ing. Simon

Omluveni: Bc. Pavelková

1. Kontrola úkolů předchozích porad
2. Úkoly nové
3. Ostatní

1 .Kontrola úkolů předchozích porad

* Potrubní pošta – Z Mgr. Tomčíkovou bude projednán návrh servisní smlouvy na II. IK a Geriatrii – **byl projednán** – Mgr. Tomčíkové byly zaslány podklady s žádostí o sestavení návrhu servisní smlouvy – trvá – dořešeno 20.2.

 Z: M. Křivka

2. Úkoly nové

* Zápis z auditu ohledně vlhkosti – dořešit – řešeno s metrologem – předání vlhkoměru-čeká se na další nabídku

Z: Bc. Pavelková, Ing. Zemánek

* Zajistit cenovou nabídku pro monitorování teploty zdrav. skladu

Z: D. Srovnal

* Zatečení ze střechy do skladu zdrav. materiálu – řeší se kudy zatéká

Z: Ing. Vaida

* Vjezdový systém – zajistit zadávací dokumentaci pro celý systém vč. nového parkoviště – proběhne jednání, Ing. Vrba představí projekt – proběhne jednání 10.1. – projekt na nové parkoviště je hotový

Z: Ing. Vaida, Ing. Rozehnal

* Rekonstrukce TS3 a spoluúčast ČEZu – TS3 zahrnuta do rekonstrukce DK kvůli možnosti dotace; připojení novostavby HOK – projednat na technické poradě příští týden – letos bude zpracována projektová dokumentace

Z: Ing. Eyer

3. Ostatní

* Podána informace k demolici objektu G – termín pro vyklizení do konce 4.března 2019, platí pro všechny – jsou schváleni brigádníci, výpomoc od parkové skupiny
* Ortopedie – předání klíčů ke strojovně – Ing. Vaida se ozve, žádanku vystaví D.Srovnal
* Dospávací hala se komplikuje-nutno vykomunikovat s MUDr. Kohoutovou a Ing. Kotzotem a následně na HZS a KHS
* Prádelna – probíhají pohovory s uchazeči o práci

 \_projednání halen a košil pro fyzioterapeuty – barevně rozlišit

 \_zajistit prádlo pro ředitele FNOL na ukázku

 \_aktualizovat stav zaměstnanců na P-čku

* Doprava – dne 21.2. proběhne audit

 \_doprovod opilců sezení ostrahy dohodnout s řidičem sanitka

* Demolice objektu G – schváleni brigádníci, vypomůže i parková skupina
* Schváleno navýšení stěhovací čety o jednoho pracovníka od 1.4.
* Stravování – zajišťují se průběžně rauty na jednotlivé akce

 \_probíhá měření teplot jídla na odděleních – vše zatím v pořádku

 \_přesun 3 pracovníků z prádelny k 1.4.

* Podána informace že od 4.3 do 31.3. nepojede výtah č.75 – v rekonstrukci
* Potrubní pošta – testuje se efektivita cest – zatím vychází na mnoho zbytečných cest, bude se programově regulovat, bude provedena statistika a bude předáno na kvalitu
* Ostraha – požadavek na zajištění toalety na Hněvotínské

 \_informace o propadlé podlaze na vrátnici Hněvotínská – vystavit žádanku

* Ing. Kvapil \_"PD STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU „WD“ – STRAVOVACÍ PROVOZ – 1.PP"

 Zadávací dokumentace předána 18.2.2019 na VZ k vypsání VZMR

\_ „FN Olomouc – novostavba 2. IK a geriatrie“ - VZT č. č. 202 100 mycí místnost, m. č. 202 250 mycí místnost, m. č. 202 320 sklad se sušicími skříněmi a rozvaděč ve strojovně řešit jako reklamaci s GD projektu s cílem dodání opravené PD a následně realizace se Zhotovitelem

Zapsal: Ing. Simon