**Zápis z velké porady Hlavního správce č.5/2019**

Datum : 3.4.2019

Přítomni : Ing. Zdražilová, P. Švrdlíková, Bc. Vlach, Bc. Solovská,

M. Křivka, Ing. Olejníček, Ing. Valíček, Ing. Zemánek, Bc. Benešová, Ing.,

Ing. Eyer, Ing. Kvapil, Ing. Simon, Bc. Pavelková. D.Srovnal

Omluveni:

1. Kontrola úkolů předchozích porad
2. Úkoly nové
3. Ostatní

1 .Kontrola úkolů předchozích porad

* Zápis z auditu ohledně vlhkosti – dořešit – řešeno s metrologem – předání vlhkoměru-čeká se na další nabídku - *pourgovat*

Z: Bc. Pavelková, D. Srovnal

2. Úkoly nové

* Zatečení ze střechy do skladu zdrav. materiálu – řeší se kudy zatéká *– probíhá oprava vpusti – je opravené, čeká se na test*

Z: Ing. Vaida

* Vjezdový systém – zajistit zadávací dokumentaci pro celý systém vč. nového parkoviště – proběhne jednání, Ing. Vrba představí projekt – proběhne jednání 10.1. – projekt na nové parkoviště je hotový – *řeší se změna stavby, neceňuje se – oprava smyčky proběhla, o víkendu proběhne oprava druhé strany*

Z: Ing. Vaida, Ing. Rozehnal

3. Ostatní

* Podána informace k demolici objektu G – *demolice začíná*
* Dospávací hala se komplikuje-nutno vykomunikovat s MUDr. Kohoutovou a Ing. Kotzotem a následně na HZS a KHS – *proběhlo jednání a projektuje se – probíhá jednání s hygienou*
* Doprava – dne 21.2. proběhne audit – *čeká se na písemnou zprávu z auditu – zpráva je zaslána, proběhne písemná reakce na připomínky*
* Podána informace že od 4.3 do 31.3. nepojede výtah č.75 – v rekonstrukci na D – *termín je posunut do čtvrtku*
* Potrubní pošta – řeší se efektivní využití kapacity transportů na MIKRO, současně se zvažuje možnost instalace odesílací stanice MSS na MIKRO příjmu. – *byla vydána aktualizace „Pokynů pro transport BM potrubní poštou“*
* Ostraha –
* Na vjezdy při demolici bude svolána schůzka
* Investice – bude se oficiálně zahajovat stavba HOK – stavba probíhá
* Správa budov – šatny pro mediky – projednat s vrchní Šeflovou – *řeší se oprava vstupních dveří*
* STRAV –
* Pilotní změny a úprava racionální stravy -  *postupně probíhá*
* Přihláška dvou kuchařů na kurz a školení na racionální stravu - *probíhá*
* Ing. Kvapil \_"PD STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU „WD“ – STRAVOVACÍ PROVOZ – 1.PP"

Zadávací dokumentace předána 18.2.2019 na VZ k vypsání VZMR - je vypsáno, 19.3. je odevzdávání obálek, 12.3. bude prohlídka – jsou zaslány 2 nabídky, s firmou s nižší nabídkou se jedná

\_ „FN Olomouc – novostavba 2. IK a geriatrie“ - VZT č. č. 202 100 mycí místnost, m. č. 202 250 mycí místnost, m. č. 202 320 sklad se sušicími skříněmi a rozvaděč ve strojovně řešit jako reklamaci s GD projektu s cílem dodání opravené PD a následně realizace se Zhotovitelem – Ing. Kvapil

* Ing. Zdražilová – ve skladu textilu neteče teplá voda – bude řešeno průtokovým ohřívačem
* Parkovací automaty se budou ukládat do skladu po vojácích
* Tiskařský stroj bude opraven v pátek
* D.Srovnal – výtah na heliport nebude funkční – je třeba zaslat seznam lidí, kteří potřebují čipy na jiný výtah
* Od pondělí 8.4. nepojede výtah č. 71 cca měsíc¨
* Ing. Zemánek – G 012 – podpisové vzory – prověřit
* Ing. Vaida – na pevnůstce problém se včelstvem
* Podklady na vyvolávací systémy předány na obchodní

M. Křivka – byla doručena oficiální cenová nabídka na instalaci odesílací stanice typu MSS na laboratoř Mikrobiologie.

Zapsal: Ing. Simon