**Zápis z velké porady Hlavního správce č.6/2019**

Datum : 17.4.2019

Přítomni : Ing. Zdražilová, P. Švrdlíková, Bc. Solovská,

M. Křivka, Ing. Olejníček, Ing. Valíček, Ing. Zemánek, Bc. Benešová, Ing.,

Ing. Eyer, Ing. Simon, Bc. Pavelková. D.Srovnal

Omluveni: Bc. Vlach, Ing. Kvapil

1. Kontrola úkolů předchozích porad
2. Úkoly nové
3. Ostatní

1 .Kontrola úkolů předchozích porad

* Zápis z auditu ohledně vlhkosti – dořešit – řešeno s metrologem – předání vlhkoměru-čeká se na další nabídku – *pourgovat – stále se čeká*

Z: Bc. Pavelková, D. Srovnal

2. Úkoly nové

* Zatečení ze střechy do skladu zdrav. materiálu – řeší se kudy zatéká *– probíhá oprava vpusti – je opravené, čeká se na test - trvá*

Z: Ing. Vaida

* Vjezdový systém – zajistit zadávací dokumentaci pro celý systém vč. nového parkoviště – proběhne jednání, Ing. Vrba představí projekt – proběhne jednání 10.1. – projekt na nové parkoviště je hotový – *řeší se změna stavby, neceňuje se – oprava smyčky proběhla, o víkendu proběhne oprava druhé strany – dne 18.4. zbude zaslán výkaz výměr*

Z: Ing. Vaida, Ing. Rozehnal

3. Ostatní

* Podána informace k demolici objektu G – *demolice probíhá*
* Dospávací hala se komplikuje-nutno vykomunikovat s MUDr. Kohoutovou a Ing. Kotzotem a následně na HZS a KHS – *proběhlo jednání a projektuje se – probíhá jednání s hygienou – dnes proběhne jednání – řeší se*
* Doprava – dne 21.2. proběhne audit – *čeká se na písemnou zprávu z auditu – zpráva je zaslána, proběhne písemná reakce na připomínky - probíhá*
* Ostraha –
* Na vjezdy při demolici bude svolána schůzka – *bude zahájena cca do 2-3 týdnů*
* Investice – bude se oficiálně zahajovat stavba HOK – stavba probíhá – *bude svolána schůzka – odložit fakturaci*
* Správa budov – šatny pro mediky – projednat s vrchní Šeflovou – *řeší se oprava vstupních dveří – je nachystáno, je třeba vystěhovat nábytek*
* Trvají problémy s EFOU-zdržuje od práce
* Na pevnůstce je ucpaná kanalizace, musí být součástí dokumentace, proběhne schůzka s mikoložkou a na sanace vlhkých zdí
* Byty Albertova - rozjet
* STRAV –
* Pilotní změny a úprava racionální stravy -  *postupně probíhá – pilotní program na plicním bude probíhat*
* Přihláška dvou kuchařů na kurz a školení na racionální stravu – *probíhá* – teprve pojedou
* Nastaly problémy po dieselagregátové zkoušce se dvěmi rozvaděči – Ing. Eyer napíše závazný postup, musí se vyzkoušet
* Podána výpověď paní Kovářové – bez náhrady
* Očkování se týká 77 pracovníků kuchyně – asi 4 dny
* Ing. Valíček \_"PD STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU „WD“ – STRAVOVACÍ PROVOZ – 1.PP"

Zadávací dokumentace předána 18.2.2019 na VZ k vypsání VZMR - je vypsáno, 19.3. je odevzdávání obálek, 12.3. bude prohlídka – jsou zaslány 2 nabídky, s firmou s nižší nabídkou se jedná – *není ještě podepsaná smlouva*

\_ „FN Olomouc – novostavba 2. IK a geriatrie“ - VZT č. č. 202 100 mycí místnost, m. č. 202 250 mycí místnost, m. č. 202 320 sklad se sušicími skříněmi – Ing. Valíček

- 3 objekty ke sbourání ve FNOL – stav. Objekt po armádě, stánek Fas Food, stará vrátnice – udělá se výběrové řízení na všechny dohromady

* Ing. Zdražilová –
* Tiskařský stroj bude opraven v pátek je opraven – je třeba oslovit IT ke koupi nového stroje
* Potřeba šití bude řešena s externisty
* D.Srovnal – výtah na heliport nebude funkční – je třeba zaslat seznam lidí, kteří potřebují čipy na jiný výtah – *platí*
* Areál FUKY – silnice se propadá, na opravy sehnat finance možná z vodného a stočného z prádelny
* Výpadek proudu 1x – dělá to jedno pracoviště, je problém s UPS. Řešit s vrchní a primářem
* Švrdlíková - problémy s prádlem neustále, dnes proběhne schůzka s Renatexem
* Ing. Vaida – na pevnůstce problém se včelstvem
* Podklady na vyvolávací systémy předány na obchodní – *doplněna tabulka a zadání, čeká se na smlouvu*

M. Křivka – řeší se provoz MIKRA

- proběhne prohlídka z Kyjovské nemocnice

Zapsal: Ing. Simon