**Zápis z velké porady Hlavního správce č.7/2019**

Datum : 15.5.2019

Přítomni : Ing. Zdražilová, P. Švrdlíková,

Ing. Olejníček, Ing. Valíček, Ing. Zemánek, Bc. Benešová,

Ing. Eyer, Ing. Simon, Bc. Pavelková. D.Srovnal

Omluveni: P.Švrdlíková, Bc. Solovská, M.Křivka

1. Kontrola úkolů předchozích porad
2. Úkoly nové
3. Ostatní

1 .Kontrola úkolů předchozích porad

* Zápis z auditu ohledně vlhkosti – dořešit – řešeno s metrologem – předání vlhkoměru-čeká se na další nabídku – bude se objednávat, nabídka již je,

Z: Bc. Pavelková, D. Srovnal

2. Úkoly nové

* Vjezdový systém – zajistit zadávací dokumentaci pro celý systém vč. nového parkoviště – proběhne jednání, Ing. Vrba představí projekt – proběhne jednání 10.1. – projekt na nové parkoviště je hotový – *řeší se změna stavby, neceňuje se – oprava smyčky proběhla, o víkendu proběhne oprava druhé strany – dodělává se výkaz výměr* proběhne schůzka před s firmou Grún 1 hodinu před jednáním

Z: Ing. Vaida, Ing. Rozehnal

3. Ostatní

* Podána informace k demolici objektu G – *demolice probíhá-firma rozporuje množství suti, svolat schůzku k dořešení*
* Dospávací hala se komplikuje-nutno vykomunikovat s MUDr. Kohoutovou a Ing. Kotzotem a následně na HZS a KHS – *proběhlo jednání a projektuje se – probíhá jednání s hygienou – proběhlo jednání , uzavření celého druhého patra, řeší se na poradě vedení*
* Investice – stavba HOK – stavba probíhá – *bude svolána schůzka – odložit fakturaci, to proběhlo, čeká se na vyjádření právního*
* Správa budov –
* Na pevnůstce je ucpaná kanalizace, musí být součástí dokumentace, shání se firma na dokumentaci
* proběhne schůzka s mikoložkou a na sanace vlhkých zdí-prohlídka proběhla, stanoví rozsah sanací
* Byty Albertova – jsou nachystané
* STRAV –
* Pilotní změny a úprava racionální stravy -  *postupně probíhá – pilotní program na plicním bude probíhat - probíhá*
* Nastaly problémy po dieselagregátové zkoušce se dvěmi rozvaděči – Ing. Eyer napíše závazný postup, musí se vyzkoušet-proběhlo
* Očkování se týká 77 pracovníků kuchyně – asi 4 dny-týká se 31 zaměstnanců, řeší se zájem
* Ing. Valíček \_"PD STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU „WD“ – STRAVOVACÍ PROVOZ – 1.PP"

Zadávací dokumentace předána 18.2.2019 na VZ k vypsání VZMR - je vypsáno,

\_ „FN Olomouc – novostavba 2. IK a geriatrie“ - VZT č. č. 202 100 mycí místnost, m. č. 202 250 mycí místnost, m. č. 202 320 sklad se sušicími skříněmi – řeší se větrání, do konce týdne- požadavek, aby do prázdnin proběhlo

- 3 objekty ke sbourání ve FNOL – stav. Objekt po armádě, stánek Fas Food, stará vrátnice – udělá se výběrové řízení na všechny dohromady-dlouhodobé řešení, stará vrátnice asi 31.5.2019-dá vědět

* Ing. Zdražilová –
* Tiskařský stroj bude opraven v pátek je opraven – je třeba oslovit IT ke koupi nového stroje - probíhá
* D.Srovnal –
* Areál FUKY – silnice se propadá, na opravy sehnat finance možná z vodného a stočného z prádelny – probíhá, před podpisem
* Ing. Vaida –
* Podklady na vyvolávací systémy předány na obchodní – *doplněna tabulka a zadání, čeká se na smlouvu-čeká se na podpis*
* M. Křivka – řeší se provoz MIKRA

- proběhne prohlídka z Kyjovské nemocnice

* Ing. Valíček – plán uzavírek JIPek – náměstkyně chce i systém na operačnírních dnů, provede p.Škoda a Ing.Rosůlek
* Bc.Pavelková – jak to vypadá se stěhováním skladu zdrav. mater. – vydržet do generelu
* Bc. Vlach – dotaz na sanitáře od Ing. Drobiličové – nepodala žádost, budeme podávat sami-doprava
* Provoz stravování nabízí dovoz stravy víkendový

Zapsal: Ing. Simon