**Zápis z velké porady Hlavního správce č. 9/2019**

Datum : 12.6.2019

Přítomni : Ing. Zdražilová, P. Švrdlíková, Bc. Solovská, M.Křivka

 Ing. Olejníček, Ing. Valíček, Ing. Zemánek, Bc. Benešová,

 Ing. Eyer, Ing. Simon, Bc. Pavelková. D.Srovnal

Omluveni:

1. Kontrola úkolů předchozích porad
2. Úkoly nové
3. Ostatní

1 .Kontrola úkolů předchozích porad

* Zápis z auditu ohledně vlhkosti – dořešit – řešeno s metrologem – předání vlhkoměru-čeká se na další nabídku – bude se objednávat, nabídka již je-*bude provedeno v následujícím 23* *týdnu* – vyvstal problém, hledá se příčina

Z: Bc. Pavelková, Ing.Rozehnal

2. Úkoly nové

* Vjezdový systém – zajistit zadávací dokumentaci pro celý systém vč. nového parkoviště – proběhne jednání, Ing. Vrba představí projekt – proběhne jednání 10.1. – projekt na nové parkoviště je hotový – *řeší se změna stavby, neceňuje se – oprava smyčky proběhla, o víkendu proběhne oprava druhé strany – dodělává se výkaz výměr* proběhne schůzka před s firmou Grún 1 hodinu před jednáním. *Dne 30.5.proběhne schůzka ohledně finančního odsouhlasení – je dokumentace, je na obchodním*

Z: Ing. Vaida, Ing. Rozehnal

* *Návrh a zdůvodnění na přibrání sanitáře podá doprava – požadavek zaslán na hlavního správce*

Z: Bc. Solovská

* *Návrh a zdůvodnění na přibrání jednoho pracovníka podá potrubní pošta – požadavek zaslán na hlavního správce*

Z: M. Křivka

* *Prověřit a udělat napojovací bod u stravovacího zařízení pro diesel, dtto i pro využití výtahů – nachystat předběžnou cenu, dát podklad*

Z: Ing. Eyer, D. Srovnal

3. Ostatní

* Dospávací hala -čeká se na stanoviska HZS a KHS, požadavek KHS na *uzavření celého druhého patra – zasláno vyjádření ředitele.*
* Správa budov
* Na pevnůstce je ucpaná kanalizace, musí být součástí dokumentace, shání se firma na dokumentaci-*bude navrhnuto řešení s projektantem – pracuje se na tom*
* proběhne schůzka s mikoložkou a na sanace vlhkých zdí-prohlídka proběhla, stanoví rozsah sanací-*mikoložka je na nemocenské, projekt bude pravděpodobně v září*
* Byty Albertova – jsou nachystané – *leží u Ing. Havlíčka – stále trvá*

STRAV – Pilotní změny a úprava racionální stravy -  *postupně probíhá – pilotní program na plicním bude probíhat – probíhá-platí, že včech 68 odd. si může vybírat mezi dvěma jídly - není velký zájem-v pondělí proběhne na ředitelství schůzka – probíhají jednání*

* "PD STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU „WD“ – STRAVOVACÍ PROVOZ – 1.PP"

- projektuje se, dořešena dispozice skladové části, nyní se bude řešit druhá strana objektu

* D.SrovnalAreál FUKY – silnice se propadá, na opravy sehnat finance možná z vodného a stočného z prádelny – probíhá, před podpisem – *čeká se na podpis smlouvy-David*
* Ing. Vaida - podklady na vyvolávací systémy předány na obchodní – *doplněna tabulka a zadání, čeká se na smlouvu-čeká se na podpis-nabídky budou tento týden, pak se vybere nejvhodnější*
* P.Švrdlíková – dolaďují se chyby s Renatexem, oslovují se kliniky se zásobami čistého prádla
* Krácení limitů bude odsouhlasovat Ing. Olejníček
* Stále ledová voda ve sprše – dořešit stavebními úpravami – Ing. Vaida, D. Srovnal
* Doprava – požadavek na Ing. Vaidu-dořešit stavebně místnosti na dispečinku – provádí se
* Bc. Pavelková – požadavek na posunutí lavečky na autobusové zastávce do stínu
* Zaslat Hlavnímu správci termíny dovolených přes prázdniny
* Prádelna – úprava toalet

Zapsal: Ing. Simon