**Zápis z velké porady Hlavního správce č. 1/2020**

Datum : 8.1.2020

Přítomni : R. Klimek, Ing. Olejníček, Ing. Valíček, Ing. Zemánek, Bc. Vlach, M. Křivka,

 Bc. Benešová, Ing. Eyer, Ing. Simon, D.Srovnal, Ing.Vaida, Ing. Zdražilová,Bc. Pavelková, P.Švrdlíková

Omluveni:

1. Kontrola úkolů předchozích porad
2. Úkoly nové
3. Ostatní

1 .Kontrola úkolů předchozích porad

2. Úkoly nové

* Vjezdový systém – probíhá výběrové řízení-6.11. nabídky – vyhodnocuje se, v pátek 15.11. bude schůzka – je ve fázi podepisování

Z: Ing. Vaida, Ing. Rozehnal

3. Ostatní

* Správa budov
* Byty Albertova *– soutěží se – 28.11. nabídky – zájemci se hlásí, odvlhčují se prostory*
* Stravovák

- po demolici krechtu bude ponechána betonová plocha, ověří se její stav při demolici – ponechat část obvodových stěn, uvidí se při demolici v jakém jsou stavu, termín demolice asi v únoru

* P.Švrdlíková – dolaďují se chyby s Renatexem, oslovují se kliniky se zásobami čistého prádla
* Požadavek na řádné kontroly dodacích listů, pokud nesedí opravit a zaslat P.Švrdlíkové
* Prádlo z FNOL není kde skladovat, dořešit co s ním – vyřazovat staré, rozbyté, nepoužité – trvá – stále se dolaďují chyby
* Potrubní pošta –
* PROFITERM vypracuje návrh řešení jízdních potrubí mezi centrálou a OKB – není zatím kapacita – do 6.12 dají na schválení řešení
* Doprava
* Stále chybí oblečení pro řidiče – urgovat u RENATEXU (pí.Švrdlíková) – trvá, osloví se pan Štěpnička ohledně šití prádla na míru
* Generel – zasílat připomínky (zastávka, veřejné záchodky…) – probíhá, bude další představení generelu
* Prádlo - Fakturu za chodník zaslat Renatexu – zatím není vyčísleno nepřišla – dotáhnout do konce

Zdrav. sklad – řeší se náhradní plnění – stále se řeší, pohlídat termíny a dále iniciovat, Ing. Zdražilová + Bc. Pavelková

* Doprava – nachystat zimní hotovost – předběžně nachystána- bude se sledovat počasí a dle toho vyhlašovat hotovost – probíhá dle povětrnostních podmínek
* Sklad všeob. materiálu – Odpad není svážen, nutno uzavřít dodatek smlouvy (TKO,papír,plasty) – řešeno dodatkem s Mgr. Svozilem
* Dohodnutý uzavřený systém prádla jen pro FNOL a vizuální odlišení – dořešuje se
* Ing.Olejníček –
* Od 1.1.2020 navýšení stravného pro zaměstnance-FKSP o 2,-Kč, je nutné přepočítat cenu cizích strávníků, navýšení se nedotýká fyzicky strávníků
* Stravovák – je třeba zakoupit cca 50 ks europalet na výměnu-zakoupeno
* Doprava – sehnat brigádníky + sanitáře – doladit platební podmínky s vedoucím dopravy a mzdovou účtárnou svolat schůzku s hlavním správcem
* Parková skupina – personální obsazení – rýsují se zájemci
* Investice – chystá se PD na chodníky u vš. Skladu
* Sklad zdr. Prostředků – svolat schůzku – Novák + právní – přepis cen objednávek
* Všeobecný sklad – požadavek na novou rampu – odsouhlaseno
* Prádelna – dořešit točení (praní) prádla řidičů –ved. dopravy na poradě
* Ing. Vaida,Ing.Eyer – vyřešit rampu na heliportu
* Doprava – dovezena sanitka ze záchranky-zvážit přestavbu nebo výměnu na plynové láhve
* Požadavek na technika - odsouhlaseno
* STRAV – proběhl audit HASAP – v pořádku, zápis ještě není
* Je možnost zasílat kuchaře na školení

Zapsal: Ing. Simon

Dne 8.1.2020