**Zápis z velké porady Hlavního správce č. 3/2020**

Datum : 4.3.2020

Přítomni : R. Klimek, Ing. Olejníček, Ing. Valíček, Ing. Zemánek, Bc. Vlach, M. Křivka,

Bc. Benešová, Ing. Eyer, Ing. Simon, D.Srovnal, Ing.Vaida, Ing. Zdražilová,Bc. Pavelková, P.Švrdlíková,

Omluveni: Ing.Simon

1. Kontrola úkolů předchozích porad
2. Úkoly nové
3. Ostatní

1 .Kontrola úkolů předchozích porad

2. Úkoly nové

* Vjezdový systém – zatím neposlali smlouvu, jinak probíhá

Z: Bc.Vlach

3. Ostatní

* Správa budov
* Byty Albertova– probíhájí opravy, na hotové byty jsou dva zájemci, probíhá obsazování bytů
* Stravovák

- termín demolice krechtu asi v únoru

* P.Švrdlíková – dolaďují se chyby s Renatexem, oslovují se kliniky se zásobami čistého prádla
* Požadavek na řádné kontroly dodacích listů, pokud nesedí opravit a zaslat P.Švrdlíkové
* Prádlo z FNOL není kde skladovat, dořešit co s ním – vyřazovat staré, rozbité, nepoužité – trvá – stále se dolaďují chyby
* Fakturu za chodník zaslat Renatexu – zatím není vyčísleno nepřišla – dotáhnout do konce – bude řešeno na škodní komisy
* Požadavek na zesílení topení –Ing.Eyer
* Potrubní pošta –
* PROFITERM vypracuje návrh řešení jízdních potrubí mezi centrálou a OKB – dodána PD- předána k připomínkám
* Preventivní servis dokončen dle harmonogramu, závady odstraněny
* Od 2.3. odstávka DK, ORTOP., KÚČOCH, KOŽNÍ, LÉKÁRNA- přepojování a zprovoznění technologie na nové centrále, mezipřejezd na lékárně- předpoklad dokončení 23.3.
* Vyřešit čerpadlo či přepad( tech. kanál u TO) – D.Srovnal + Ing.Eyer + Mgr.Svozil
* Generel – zasílat připomínky (zastávka, veřejné záchodky…) – probíhá, bude další představení generelu – podklady zašle Ing.Valíčkovi Ing.Eyer
* Zdrav. sklad – s oddělení Controlingu řešíme pro I. IK (prof. Táborský zjednodušení evidence materiálu a napojení do globálního číselníku – budou probíhat další schůzky
* Dodávky zboží od firem – zatím tři dodavatelé budou mít možná do budoucna problém dodávky zboží dodávat v plné výši…žádám o písemné vyjádření, který materiál nebude dodáván
* V měsící květen, červen a červenec na SZPr. budou 2 dlouhodobě nemocné pracovnice (dělnické profese – příjem a výdej) na PN – možnost přijetí brigádníka

řeší se náhradní plnění – stále se řeší, pohlídat termíny a dále iniciovat, Ing. Zdražilová + Bc. Pavelková + Bc.Benešová

* Provedení dveří + dodávka dveří, dohodnout obsluhu dveří
* Zavolat Ratex – dohodnout s Mgr. Svozilem
* Sklad všeob. materiálu –

Proběhl odvoz vyřazeného prádla přes firmu SITA - celé auto

Požadavek na náhradní prostory pro zaměstnance stěhovací čety – přesun z F-J. (Schváleno)

Bylo provedeno vyklizení prostoru pro přípravu budování nové vrátnice na ulici Hněvotínská (býv. vojenské sklady)

V rámci „akce koronavir“ zajištěn veškerý potřebný materiál

Proběhla schůzka na stěhování DK JIP a následně i HOK – předběžne měsíc červen-červenec

Bude potřeba posílit personální obsazení stěhovací čety – přijetí brigádníků, následně i potřeba zajistit druhé vozidlo pro převoz materiálu.

S ing. Vaidou postupně procházet budovu F-J a začít s postupným označováním prázdných prostor. Mapování obsazenosti v této budově v souvislosti s následným přemisťováním osob do jiných prostor

Z prostoru Balus potřeba odvézt zbytek vyřazených nemocničních postelí – kontejner bude přistavěn 9.3.2020.

* Prádlo -Dohodnutý uzavřený systém prádla jen pro FNOL a vizuální odlišení – dořešuje se, příští týden 5. bude jednání
* Prádlo-URGENT celočervené barví, situaci řeší paní Švrdlíková s firmou Renatex (poslána emailová komunikace v kopii Ing. Olejníček).
* Doprava – sehnat brigádníky + sanitáře – doladit platební podmínky s vedoucím dopravy a mzdovou účtárnou svolat schůzku s hlavním správcem – dohodnuto, hledá se zájemce
* Parková skupina – personální obsazení – rýsují se zájemci - řešit
* Investice – chystá se PD na chodníky u vš. Skladu
* Všeobecný sklad – požadavek na novou rampu – odsouhlaseno, před rampou opravit střechu - zatéká
* Prádelna – dořešit točení (praní) prádla řidičů –ved. dopravy na poradě – dořešeno, občas připomínat řidičům
* Investice – do týmu na vjezdový systém zařadit i Mgr.Fritschera
* HOK – vícepráce dořešit v rámci dodatku č.3
* Vstup do 1.PP dořešit kvůli potrubní poště
* Ing. Vaida,Ing.Eyer – vyřešit rampu na heliportu – sledovat, zda funguje
* Doprava – dovezena sanitka ze záchranky-zvážit přestavbu
* Požadavek na technika – odsouhlaseno – hledá se zájemce
* Zaslat fakturu za rozbité sklo na pojišťovnu, následně do škodní komise
* Začala spolupráce s taxi službou pro svoz personálu
* Požadavek na převod vozíku na čisté prádlo od prádelny
* Stále chybí oblečení pro řidiče – urgovat u RENATEXU (pí.Švrdlíková) – trvá, osloví se pan Štěpnička ohledně šití prádla na míru – probíhá a řeší se
* Připomenutí vytvoření systemizovaného místa pro 3 sanitáře
* Převzaty nové 4 sanitní vozy, potřeba pojistit a přihlásit do registru vozidel, dále ve spolupráci s marketingem nechat polepit dle korporátních materiálů, zažádat o vloženo do registru pojišťoven – bude největší problém
* Začal odvoz a návoz nástrojů pro sterilizaci z ortopedie na dětskou kliniku, v úterý 10.3. v 8.30 hod první kontrolní den
* Vypsat veřejnou zakázku na nákup dodávkového vozidla pro Odbor energetiky a vodního hospodářství
* Od 16.3. nástup nového technického pracovníka a řidiče nákladních vozidel za dlouhodobě nemocného p. Jelínka
* STRAV – objednávky jdou přes anette
* Probíhají různé rauty
* Pro údržbu chla´dáků zajistit jinou firmu – David Srovnal

Zapsal: Ing. Simon

Dne 4.3.2020