Kontrolní příklad SZM

Vysvětlení k tabulce:

Číslo (ID) =  Pořadové číslo prověřovaného procesu (ID prověřované funkcionality)

Proces = Název prověřovaného procesu

Provádí = Kontrolní příklad provede:

Vyjádření = bude doplněno vyjádření jedné nebo obou stran k danému bodu. Pokud nebude co dodat, nebude toto pole vyplněno.

Základní ukazatele stavu:

Stav = je doplněn závěrečný stav prověření dané funkce. Nabývá hodnot:

- „OK“ = Požadavek na funkčnost byl ze strany OR-NEXT splněn (Akceptováno)

- „NE“ = Požadavek nebyl splněn, nebrání však převzetí systému. Požadavek bude dopracován v rámci řešení nedodělků. (Akceptováno  s výhradou)

- „KO“ = Požadavek nebyl splněn a převzat.  Požadavek je důležitý a jeho  nesplnění  brání ostrému provozu systému QI  (Neakceptováno)

- „HA“ = bude dořešeno později, v termínech uvedených v aktuálním harmonogramu

- „NO“ = Nebylo ověřeno. Bude ověřeno v rámci ostrého provozu nebo později. Nebrání převzetí systému. Případné požadavky  budou dopracovány v rámci řešení nedodělků.

Doplňující ukazatele stavu:

- „ZP“ = „Změna požadavku“ oproti původnímu zadání definovaném v Úvodním projektu. Je řešitelné v rámci zakoupených modulů a bude řešeno v rámci dalšího rozvoje IS. OR-NEXT zašle termínovou a cenovou nabídku.

- „RK“ = „Rozšíření konfigurace“. Požadavek se týká rozšíření zakoupené konfigurace a funkčnosti QI. OR-NEXT zašle termínovou a cenovou nabídku. Nemá vliv na převzetí systému.

- „OBJ“ =  Splnění požadavku je závislé na postupu prací pracovníků objednatele(plnění úkolů, naplnění číselníků apod.). Takto označená funkčnost však je  zároveň ve sloupci „Stav“ označena jako splněná ze strany OR-NEXT

- „DU“ = „Drobná úprava“. V rámci projektu bude provedena drobná úprava ze strany OR-NEXT. Požadavek je však splněn a označen „OK“.

Ukazatel – „U“ =  grafický ukazatel stavu požadavku.

Zelená = požadavek splněn (Akceptováno)

Oranžová = požadavek splněn částečně, ale nebrání provozu systému (Akceptováno s výhradou)

Červená = požadavek nebyl plněn, brání provozu systému (Neakceptováno)

Bílá = požadavek nebyl kontrolním příkladem prověřen

OBSAH KONTROLNÍHO PŘÍKLADU SZM:

1	Kontrolní příklad	4

1.1	Klíčoví uživatelé	4

2	Žádanky	4

2.1	Založení žádanky	4

2.2	Schvalování žádanky	5

2.3	Zpracování žádanky	5

3	Nákup	5

3.1	Požadavky na nákup	6

3.2	Zpracování objednávky vydané	6

3.3	Zpracování dodacího listu přijatého	7

4	Sklady	7

4.1	Příjem na sklad	7

4.2	Výdej ze skladu	8

4.3	Přehledy skladů	8

4.4	Inventury	8

4.5	Podrobné sledování	9

5	Finance	9

5.1	Závazky z Provozní dotace (mimo vybrané činnosti) – SZM	9

5.2	Dobropisy přijaté	10

5.3	Zpracování bankovního výpisu	11

5.4	DPH	11

6	Účtování dokladů	11

7	Podmínky řešení – schválená metodika tvorby číselníků a nastavení konfigurace	13

7.1	Konfigurace prodeje a nákupu	13

7.2	Konfigurace skladů	14

7.3	Obecné číselníky	14

7.4	Číselníky prodej a nákup	15

7.5	Číselníky sklady	15

7.6	Konfigurace financí	15

7.7	Číselníky financí	16

7.8	Konfigurace podvojného účetnictví	16

7.9	Číselníky účetnictví	16

8	Přechodná řešení při zahájení zpracování SZM v QI	17

8.1	Zadání nových dodavatelů, změn číselníků středisek, účtů, ...	17

8.2	Přenos účetních dokladů do Účto DS Softu	17

8.3	Problematika přijatých faktur a bankovních soupisek	17

9	Požadavky a úkoly pro přípravu KP	18

10	Požadavky a úkoly definované během KP	20

11	Požadavky a úkoly pro přípravu ostrého nasazení	20

- Kontrolní příklad

Slouží k ověření komplexnosti řešení procesu – založení žádanky, schválení žádanky, zpracování žádanky, externí objednávka, odsouhlasený dodací list (příjemka), faktura, ocenění a přecenění, schválení, zaúčtování, úhrada.

Budou použity potřebné objemy dat a rozsah zpracování . Činnost je prováděna klíčovými uživateli podle specifikace KP. Ověřují se zejména znalosti práce se systémem, návaznosti pracovních postupů mezi jednotlivými pracovišti, připravenost techniky apod.

Kontrolní příklad probíhá ve dvou krocích. Prvním je „Test KP“ nebo také KP I, který je generální zkouškou na KP a poté následuje ostrý KP (KP II), který je základní procedurou pro předání systému.

  - Klíčoví uživatelé

| Oblast | klíčový uživatel |
| --- | --- |
| Žádanky na zdravotnický materiál | Jiřina Cahlíková, DiS |
| Žádanky na zdravotnický materiál - uživatel | Drobiličová Andrea, Fišarová Světluše |
| Nákup a skladování zdrav.mat. – skladové procesy | Renata Pavelková, Bc. |
| Nákup a skladování zdrav.mat. – účtování | Regina Barochová |
| Ekonomika SZM – kontrola na stávající řešení | Dáša Hadašová Ing. |
| Ekonomika SZM – řešení v QI | Pavlína Křivková |
| Finance | Alena Štýbnarová |
| Účetnictví | Eva Buzková |
| Správce IT (péče o databáze, správa uživatelů a přístupová data k přihlášení, přípravy dat pro migraci) | ??? |
| Správce QI (nastavení přístupových práv QI, školení prostředí pro uživatele, kontrola případná úprava importovaných dat, definice schémat a dokladových řad, podpora klíčovým uživatelům) | Ing. Iveta Mikošková |
| MIS, podklady pro intranet | ??? |
| Systém – HW , sítě | David Miklík |

- Žádanky

  - Založení žádanky

Provedeme založení žádanky formou interní objednávky vydané. Prověříme všechny doporučené způsoby plnění žádanky položkami. Jednotlivý výběr, výběr přes zařazení položky do struktury věcných skupin a nakonec metodu kopírování žádanky ze vzoru. Založenou žádanku uvolníme do zpracování.  Založíme interní objednávku přijatou a přitáhneme k ní interní vydané objednávky. Provedeme zobrazení přehledů objednávek. Zkontrolujeme stavy dokladů,

či upřesnění, neschválíme žádanku , provedeme schválení žádanky.

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | ZALOŽENÍ ŽÁDANKY |  |  | -- |  |  |  |
|  | Založení žádanky jednotlivým výběrem | Barochová | Provedl MP s výkladem pro p. Křivkovou, p. Štýbnarovou, p. Pavelkovou | OK |  | SZM-KP1/2 Znepřístupnit číslo skladu na položce žádanky pro žadatele |  |
|  | Založení žádanky výběrem z věcných skupin | Barochová | Bylo předvedeno na vzoru členění od dodavatele – FNOL nestanovila věcné skupiny zboží. Pro praktické využití je pro žadatele členění do věcných skupin potřebné (nezná u nových položek katalogové číslo, přesný název,…) | NO |  | SZM-PKP1/7 Poznámka: SZM1 – pravidlo držení skladě SZM2 – překup, není na skladě standardně |  |
|  | Založení žádanky ze vzoru | Barochová |  | OK |  |  |  |
|  | Založení žádanky mimo pozitivní list | Barochová |  | OK |  | SZM-KP1/1 - Doplnit makro pro možnost přepnout žádanku mimo poz.list do „vystavená“ |  |
|  | Tisk žádanky | Barochová |  | OK |  | Poznámka, když na žádance kliknu do políčka Stav vykrytí – pak se znovu zpřístupnilo tlačítko Položky dokladu i ve stavu žádanky Vystavená. Je třeba prověřit? |  |
| - Uza | Uzavření žádanky ze seznamu (není v kompetenci sester, bude dělat sklad) | Barochová |  | OK |  | Poznámka: provádí ve FNOL sklad |  |

Problematika k řešení vystavení žádanek: od 14.12.2009 bude spuštěn první cyklus školení koncových uživatelů – žadatelů.

Poznámka: Žádanka na COS: Vrchní COS bude mít právo na řadu žádanek kliniky. Bude žádat za ně. Ne na sebe.

Znepřístupnit číslo skladu na položce žádanky pro žadatele

- Opravit formulář „Žádanka FNO“ – zůstalo tlačítko Skladové příjemky

  - Schvalování žádanky

Pod účtem jiného uživatele , než který založil žádanku, provedeme její schválení. Ověříme všechny režimy/možnosti aktualizačního procesu, vrátíme žádanku zpět k doplnění či upřesnění, neschválíme žádanku , provedeme schválení žádanky.

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | SCHVÁLOVÁNÍ ŽÁDANKY |  |  | -- |  |  |  |
|  | Schválení žádanky |  |  | NO |  | V této etapě není realizováno |  |
|  | Vrácení žádanky |  |  | NO |  | V této etapě není realizováno |  |
|  | Přehled schválených žádanek |  |  | NO |  | V této etapě není realizováno |  |

  - Zpracování žádanky

Následně zpracujeme ručně požadavky do interní objednávky přijaté. Prohlídka seznamu záznamů interních přijatých objednávek. Prověříme funkci generování seznamu položek pro automatické generování dodavatelských objednávek.

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | ZPRACOVÁNÍ ŽÁDANKY |  |  | -- |  |  |  |
|  | Zpracování žádanky interní přijatou objednávkou | Barochová | Hromadné zpracování žádanek | OK |  |  |  |
|  | Seznam interních objednávek přijatých | Barochová | Kontrola stavu IOP a jejich vykrytí | OK |  |  |  |
|  | Generování seznamu pro automatické objednávky | Barochová | Příprava objednávek na chybějící zboží Generování seznamu má delší odezvu – nutno řešit | NO |  | SZM-KP1/3 Provést testování(ing. Miklík, Ploc) |  |

- Nákup

Projdeme základní procesy pro rozšiřování a údržbu hlavních kmenových dat – číselníku dodavatelů a položek zdravotnického materiálu. Založení dodavatele do obchodních partnerů, jeho současné zařazení do více uživatelských skupin pro potřeby odlišení dodavatelů zdravotnického materiálu od dodavatelů ostatních. Založení korespondenční a fakturační adresy. Založení kontaktů k dodavateli, nastavení předdefinovaných podmínek dodavatele.

Dále založení kmenové položky číselníku zboží, její zařazení do věcné a účetní skupiny,  další nutné činnosti prováděné při zakládání nového záznamu.

Připojení dalších materiálů nebo poznámek k záznamu nebo dokladu.

Aktualizace podmínek nákupu k položce číselníku zboží.

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | NÁKUP |  |  |  |  |  |  |
|  | Evidence dodavatelů – obchodní partneři (založení nového obchodního partnera) | Barochová |  | OK |  | vysvětleno na KP – výběr dodavatele přes bankovní účet uzavření dodavatele řešeno na záložce „Obchodní údaje“ v poli „Stav obchodního partnera“ |  |
|  | Evidence materiálů – číselník zboží (založení nové položky číselníku zboží – věcné skupiny, účetní skupiny) | Barochová | Nefunkční přiřazení účetní skupiny zboží k položce | NE |  | SZM-KP1/4 Chyba verze 68.2, bude opraveno ve verzi 68.4 |  |
|  | Evidence údajů ze základních dokumentů Poznámky a obecné přílohy | Barochová |  | OK |  |  |  |
|  | Evidence oběžných obalů | Pavelková | 2. etapa – v současné době nepoužíváno | NO |  |  |  |
|  | Podmínky nákupu | Pavelková |  | OK |  |  |  |

  - Požadavky na nákup

Požadavky na nákup jsou zpracovány do dokladů interních objednávek přijatých.

Projdeme způsoby zpracování žádanek do požadavků do potřebného tvaru pro zpracování přes vygenerovaný seznam zboží pro objednání nebo pro druhý způsob ručního zpracování položek interních objednávek. Zkontrolujeme jejich vykrytí.

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření |  | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | POŽADAVKY NA NÁKUP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pro Seznam chybějícího materiálu | Barochová |  | Doplnění dodavatele k položkám pro objednání | OK |  |  |  |
|  | Pro ruční zpracování z položek interních objednávek přijatých | Barochová |  |  | OK |  |  |  |

  - Zpracování objednávky vydané

Založíme ručně vydanou objednávku, naplníme hlavičku, zkontrolujeme přednaplněné hodnoty z obchodních partnerů a konfigurace nákupu. Prověříme možnosti umístění položek na základě požadavků na vydanou objednávku. Uvolníme objednávku k odeslání. Objednávku odešleme .

Prověříme nastavení parametrů funkce pro automatické zpracování a generování vydaných objednávek, zkontrolujeme vygenerovaný výpočet disponibility a množství navržená pro objednání na základě výpočtu přes související doklady, včetně nastavení optimálního množství na skladě. Doplníme návrh systému a vygenerujeme dodavatelské objednávky, provedeme jejich kontrolu a přepnutí stavu dokladu.

Projdeme podpůrné přehledy objednávek, zkontrolujeme zobrazení.

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY VYDANÉ |  |  |  |  |  |  |
|  | Založení objednávky ručně | Barochová |  | OK |  |  |  |
|  | Generování objednávek automaticky | Pavelková | Pro vybrané položky ZC… výběr dokladové řady objednávek (1) | OK |  | Bude zařazeno do školení v prosinci |  |
|  | Seznam objednávek vydaných | Pavelková | Seznam a kontrola vytvořených objednávek, změna stavu objednávky na Potvrzená | OK |  | V konfiguraci nastavit naplnění do dokladu S daní. (Příslušná sazba daně se uvádí dle skutečnosti) |  |
|  | Nevykryté vydané objednávky | Barochová |  | OK |  |  |  |
|  | Vykryté vydané objednávky | Barochová | V přehledu se zobrazují také nevykryté žádanky | OK |  |  |  |
|  | Nedodané zboží od dodavatelů | Barochová |  | OK |  |  |  |
|  | Položky všech objednávek vydaných | Barochová |  | OK |  |  |  |

  - Zpracování dodacího listu přijatého

Provedeme založení DLP překlopením z vydané objednávky. Provedeme vzájemné propojení hlaviček dokladů a překlopení všech položek objednávky na DLP. Vyzkoušíme také možnost přitažení jednotlivých položek dodacího listu z nevykrytých položek vydaných objednávek. Provedeme doplnění rozlišovacích atributů (šarže, exspirace) z úrovně položky dodacího listu.

Na seznamu DLP, případně objednávek vydaných předvedeme vzájemné vykrývání dokladů.

Ocenění, přecenění DLP - Vytvoříme finanční doklad – fakturu přijatou na nákup zboží a další finanční doklad fakturu přijatou za dopravu. Z DLP provedeme propojení na založené finanční doklady, provedeme ocenění DLP nákupní cenou z faktury přijaté za nákup zboží a poté provedeme ocenění DLP fakturou za dopravu jako povýšení ceny. Provedeme přecenění souvisejících skladových dokladů na skladu materiálu zaskladněním korekčních skladových dokladů. Prohlédneme skladovou kartu přeceněných položek.

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | ZPRACOVÁNÍ DODACÍHO LISTU PŘIJATÉHO |  |  |  |  |  |  |
|  | Přejímka a kontrola dodávky | Barochová |  | OK |  |  |  |
|  | Tvorba dodacího listu přijatého ručně | Barochová |  | OK |  |  |  |
|  | Tvorba DL přijatého překlopením z VO | Pavelková | Založení dodacího listu z objednávky. Vyplnit do cizí identifikátor dokladu. Na dodacím listu se nevyplňuje ani středisko ani akce. | OK |  | Poznámka: Na ostré DB jsou upraveny formulář dle školení. |  |
|  | Připojení finančních dokladů k DLP | Pavelková, Barochová | Provedeno ze strany DLP i FP | OK |  |  |  |
|  | Ocenění DLP | Pavelková, Barochová |  | OK |  |  |  |
|  | Přecenění skladových pohybů | Pavelková | Provedeno ze strany DLP i FP | OK |  |  |  |
|  | Seznam dodacích listů přijatých | Pavelková, Barochová | Nalezení DLP k již založené FP | OK |  |  |  |
|  | Kontrola ocenění dodacích listů přijatých | Pavelková, Barochová | Vygenerovány korekční doklady ke skladovým dokladům průměrovaného skladu | OK |  | Poznámka: opravovat prioritně ocenění položek DLP aby docházelo k minimální potřebě tvorby korekčních dokladů |  |
|  | Zpracování rozpuštěných odchylek | Pavelková | Provedeno zaskladnění | OK |  |  |  |

- Sklady

  - Příjem na sklad

Založíme ručně příjemku nákupem, na doklad umístíme položku a naskladníme doklad do skladových zásob. Dále provedeme vytvoření skladového dokladu generováním z nadřízeného dokladu. Doplnění rozlišovacích atributů (šarže, exspirace) z úrovně položky skladové příjemky. Doklad promítneme do skladových zásob a vytiskneme. Provedeme storno celého dokladu skladové příjemky a storno jedné položky dokladu. Projdeme přehledy příjemek.

Ověříme funkci pro podporu vrácení zboží dodavateli.

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | PŘÍJEM NA SKLAD |  |  |  |  |  |  |
|  | Ruční založení příjemky | Barochová |  | OK |  |  |  |
|  | Generování příjemky z nadřízeného dokladu | Barochová | Tvorba příjemky na příslušný sklad a naskladnění. | OK |  |  |  |
|  | Promítnutí příjemky do skladových zásob | Pavelková | Naskladnění. Tisk pro skladnice a zpracování ve skladu. | OK |  |  |  |
|  | Vratka nákupu | Pavelková |  | NO |  | Bude proškoleno v prosinci |  |
|  | Storno skladového dokladu | Barochová |  | OK |  |  |  |
|  | Storno položky dokladu | Barochová |  | OK |  |  |  |
|  | Denní přehledy příjemek materiálů | Barochová |  | OK |  |  |  |
|  | Tisk příjemky | Barochová |  | OK |  |  |  |

  - Výdej ze skladu

Založíme skladový doklad výdejky. Ručně umístíme na ni položku a tento doklad vyskladníme ze skladových zásob. Dále provedeme vygenerování skladového dokladu výdejky nadřízeného dokladu interní objednávky přijaté. Doplníme rozlišovací atributy (šarže, exspirace) z úrovně položky skladové výdejky. Promítneme vyskladněním tento doklad do skladových zásob. Doklad vytiskneme. Projdeme přehledy skladových výdejek.

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | VÝDEJ ZE SKLADU |  |  |  |  |  |  |
|  | Ruční založení výdejky | Barochová |  | OK |  |  |  |
|  | Položky všech interních objednávek | Pavelková |  | OK |  |  |  |
|  | Generování výdejky z interní objednávky přijaté | Pavelková |  | OK |  |  |  |
|  | Promítnutí výdejky do skladových zásob | Barochová |  | OK |  |  |  |
|  | Denní přehledy výdejek materiálů | Pavelková | Nový přehled – doplnit nákladové středisko do karty | NE |  | SZM-KP1/5 Programová úprava |  |
|  | Tisk výdejky | Barochová | Zkrátit tiskový výstup na půl strany A4 Co s jehličkovou tiskárnou? | OK |  | Upravit tiskový výstup – identifikátor dokladu (zmenšit) |  |

  - Přehledy skladů

Vizuální kontrola přehledů skladových zásob a obratů pro všeobecnou potřebu.

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | PŘEHLEDY |  |  |  |  |  |  |
|  | Skladová karta | Pavelková, Barochová | Proveden rozbor pohybů na skladové kartě včetně korekčních dokladů | OK |  |  |  |
|  | Měsíční uzávěrka skladu | Pavelková |  | NE |  | Bude procvičeno v lednu |  |
|  | Zpracování výkazu skladu | Pavelková |  | NE |  | Bude procvičeno v lednu |  |
|  | Zpracování zůstatkové sestavy zásob | Pavelková |  | NE |  | Bude procvičeno v lednu |  |
|  | Obratová soupiska zásob | Pavelková |  | NE |  | Bude procvičeno v lednu |  |
|  | Zpracování přehledů a analýz skladů | Pavelková |  | NE |  | Bude procvičeno v lednu |  |
|  | Zjištění výše skladových výdejů na oddělení | Pavelková |  | NE |  | Bude procvičeno v lednu |  |
|  | Likvidace nepotřebných zásob | Pavelková |  | NE |  | Bude procvičeno v lednu |  |

  - Inventury

Projdeme celý postup inventury. Založíme inventuru, vytvoříme potřebné předlohy pro zápis skutečných stavů, vložíme výsledky inventurní soupisky, provedeme jejich zpracování do inventurních dokladů a inventuru uzavřeme.

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | INVENTURY |  |  |  |  |  |  |
|  | Vytvoření inventurních předloh | Pavelková |  | NE |  | Bude procvičeno v lednu |  |
|  | Pořízení inventurních stavů | Pavelková |  | NE |  | Bude procvičeno v lednu |  |
|  | Zpracování inventurních rozdílů | Pavelková |  | NE |  | Bude procvičeno v lednu |  |

  - Podrobné sledování

Založíme skupinu pro podrobné sledování, definujeme její parametry a rozsah použití na konkrétních dokladech. Provedeme zařazení položky do skupiny RA, příjem a naskladnění dokladu s použitím rozpadu do skladových zásob. Následně založíme výdejku a výběrem ze zásob k ní doplníme rozlišovací atributy. Projdeme zobrazení skladových pohybů a zásob na rozšířených přehledových formulářích.

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | PODROBNÉ SLEDOVÁNÍ |  |  |  |  |  |  |
|  | Založení skupiny pro podrobné sledování | Pavelková | Bude zopakováno v prosinci – 17.12. | NE |  | Nutné rozhodnutí vedení FNOL |  |
|  | Zařazení položky do podrobného sledování | Pavelková | Bude zopakováno v prosinci – 17.12. | NE |  | Nutné rozhodnutí vedení FNOL |  |
|  | Skladový příjem s rozpadem dle RA | Pavelková | Bude zopakováno v prosinci – 17.12. | NE |  | Nutné rozhodnutí vedení FNOL |  |
|  | Skladový výdej s rozpadem dle RA | Pavelková | Bude zopakováno v prosinci – 17.12. | NE |  | Nutné rozhodnutí vedení FNOL |  |
|  | Sledování dle RA - Stav zásob zboží dle rozlišovacích atributů | Pavelková | Bude zopakováno v prosinci – 17.12. | NE |  | Nutné rozhodnutí vedení FNOL |  |

- Finance

  - Závazky z Provozní dotace (mimo vybrané činnosti) – SZM

Zaevidujeme přijatou fakturu od dodavatele např. HARTMANN-RICO a. s. (HAR) na zboží SZM.

Předpoklady:
Dodavatel je v číselníku obchodních partnerů.

Dodavatel uvádí na faktuře číslo objednávky nebo číslo smlouvy FNO.

Kontroly před přijetím závazku (lze prověřit zda):

- faktura splňuje náležitosti daňového dokladu (formální správnost údajů organizace vlastní i dodavatele)

- existuje smlouva

- existuje objednávka

- existuje dodací list (např. uvedené množství injekčních stříkaček podle přílohy faktury)

- jsou provedeny skladové příjmy

Faktura přijatá bude zaevidována do závazků: 02 Faktury za speciální zdrav. mat.

Výběr dodavatele (kód obchodního partnera, IČO).

Typ plnění: tuzemské

Nárok na odpočet DPH: Nemá

Popis operace: Nákup SZM (CTRL+T)

Poznámka: číslo objednávky

Způsob úhrady = zdroj finančního krytí, např.: 03BU viz níže

Položky dokladu: nárok na odpočet DPH: nemá, sazba DPH 9%, částka bez DPH, DPH vypočte systém (v případě potřeby ručně opravit částku DPH), částka celkem, index DPH základ 1300 a index DPH daň 2300 se doplní automaticky

Připojení dodacího listu přijatého a volba částky ocenění z faktury přijaté k dodacímu listu (dodacím listům). Částka k ocenění z faktury je včetně DPH. Body z procesu ZPRACOVÁNÍ DODACÍHO LISTU PŘIJATÉHO

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | ZÁVAZKY |  |  | -- |  |  |  |
|  | Kontrola existence dodavatele | Barochová, MasopustováTrochtová | Byl dotažen existující dodavatel | OK |  |  |  |
|  | Kontrola objednávky | Barochová, MasopustováTrochtová | Kontrola před vložením faktury do systému, že se jedná o oprávněnou fakturaci – kontrola objednávky a dodacího listu | OK |  |  |  |
|  | Kontrola věcného plnění pro konkrétní fakturu | Barochová, MasopustováTrochtová |  | OK |  |  |  |
|  | Vystavení hlavičky závazku | Barochová, MasopustováTrochtová | Byla vystavena hlavička FP, otázka možnosti dalších DŘ | OK |  |  |  |
|  | Zdroj finančního krytí (způsob úhrady) | Barochová, MasopustováTrochtová |  | OK |  |  |  |
|  | Zaevidování položek závazku | Barochová, MasopustováTrochtová |  | OK |  | Odpovědi na otázky paní Pavelkové budou zodpovězeny na školení 16.12. |  |
|  | Kontrola DPH na položce | Štýbnarová | Výpočet DPH, jeho oprava podle dokladu a kontrola „odchylky“ vypočteného DPH | OK |  |  |  |
|  | Tisk likvidačního listu faktury přijaté | Barochová, MasopustováTrochtová |  | OK |  | SZM-KP1/6 Přejmenovat tiskový výstup |  |
|  | Připojení a přecenění dodacího listu, naskladnění korekčních příjemek | Barochová, MasopustováTrochtová |  | OK |  | Bude zopakováno na školení 16.12. |  |
|  | Kontrola ocenění | Barochová, MasopustováTrochtová |  | OK |  |  |  |
|  | Kontrola ocenění DLP – kontrola párování |  | Označení „zlikvidovaných“ | NE |  | Bude zopakováno na školení 16.12. |  |
|  | a) Schvalování dodavatelských faktur - formální (podpisy na účet.předp.dle Sm-G012) | Rozbořil, Pavelková, | Schválila za p. Pavelkovou Eva Janišová | OK |  |  |  |
| 73. | b) Schvalování dodavatelských faktur - uvolnění faktury k úhradě (formální podpisy na účet.předp.dle Zákona o účetnictví) | Buzková, Hrbáčová |  | OK |  |  |  |
| 73. | c) Uvolnění faktury k úhradě | Štýbnarová, Greplová |  | OK |  |  |  |
|  | Příkaz k úhradě dle odpovídajícího zdroje finančního krytí | Greplová, Jelínková, Štýbnarová |  | OK |  | SZM-KP1/7 SZM-PKP1/7Upravit číslo bankovního účtu 01SB na 01BS |  |
|  | Vygenerování souboru pro zpracování v bance | Greplová, Jelínková, Štýbnarová |  | OK |  |  |  |

  - Dobropisy přijaté

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | DOBROPISY PŘIJATÉ |  |  | -- |  |  |  |
|  | Zaevidování hlavičky dobropisu přijatého | Barochová MasopustováTrochtová |  | NO |  | Školení 16.12. |  |
|  | Automatické zaevidování položek pohledávky | Barochová MasopustováTrochtová |  | NO |  | Školení 16.12. |  |
|  | Ruční zaevidování položek pohledávky | Barochová MasopustováTrochtová |  | NO |  | Školení 16.12. |  |
|  | Připojení a přecenění dodacího listu, provedení vratek nákupu | Barochová MasopustováTrochtová |  | NO |  | Školení 16.12. |  |
|  | Kontrola ocenění | Barochová MasopustováTrochtová |  | NO |  | Školení 16.12. |  |

  - Zpracování bankovního výpisu

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | ZPRACOVÁNÍ BANKOVNÍHO VÝPISU |  |  | -- |  |  |  |
|  | Výběr bankovních účtů k práci | Greplová, Jelínková, Štýbnarová |  | OK |  |  |  |
|  | Vytvoření hlavičky bankovního výpisu | Greplová, Jelínková, Štýbnarová |  | OK |  |  |  |
|  | Vytvoření položek bankovního výpisu | Greplová, Jelínková, Štýbnarová |  | OK |  |  |  |
|  | Položka platebního příkazu bez předpisu | Greplová, Jelínková |  | OK |  |  |  |
|  | Import bankovního výpisu | Greplová, Štýbnarová, Křivková |  | OK |  |  |  |
|  | Spárování párovatelných | Přikrylová, Lenčéšová |  | OK |  |  |  |
|  | Předkontace nespárovatelných | Přikrylová, Lenčéšová |  | OK |  |  |  |
|  | Oprava položek výpisu | Greplová, Štýbnarová Přikrylová |  | OK |  |  |  |

  - DPH

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | DPH |  |  | -- |  |  |  |
|  | Doplňující údaje k daňovému přiznání | Štýbnarová, Greplová |  | OK |  |  |  |
|  | Výběr podkladů pro DPH | Štýbnarová, Greplová |  | OK |  |  |  |
|  | Uzávěrka DPH | Štýbnarová, Greplová |  | OK |  |  |  |

- Účtování dokladů

Předkontace pro fakturu přijatou: 02 faktury za speciální zdrav.mat.

Předkontace pro dobropis přijatý: účtování se přebere z účetních položek korigovaného dokladu.

Pokud byla faktura přijatá účtována 11902000/32130000 pak i dobropis přijatý bude takto účtován 11902000 / 32130000 (částky jsou uvedeny mínusem).

Analytický účet bankovních účtů: každý bankovní účet identifikovaný kódem zdroje finančního krytí bude mít přidělenou příslušnou analytiku. Spárované doklady budou vždy plně okontované.

Analytický účet skladu SZM:

Předkontace skladového pohybu Nákup na sklad:

Předkontace skladového pohybu – Výdej do spotřeby

Vlastní předkontace bude prázdná. Strana MD - návaznost na účetní skupiny zboží (5.), strana DAL analytický účet skladu

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | ÚČTOVÁNÍ DOKLADŮ |  |  | -- |  |  |  |
|  | Kontrola účetních položek dokladů | Lenčéšová Pavelková, Buzková |  | NO |  | Školení 16.12. |  |
|  | Zaúčtování dokladů do účetního deníku | Barochová Lenčéšová Pavelková, Buzková |  | NO |  | Školení 16.12. |  |
|  | Kontrola měsíčního zaúčtování | Lenčéšová Barochová, Buzková |  | NO |  | Školení 16.12. |  |
|  | Export účetních položek pro DS Soft | Lenčéšová Buzková |  | NO |  | Školení 16.12. |  |

- Podmínky řešení – schválená metodika tvorby číselníků a nastavení konfigurace

  - Konfigurace prodeje a nákupu

Provedeme kontrolu konfigurace prodeje a nákupu, skladů – globální konfigurace i konfigurace uživatele

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | KONFIGURACE PRODEJE A NÁKUPU |  |  |  |  |  |  |
|  | Globální konfigurace – kontrola | Pavelková |  |  |  | Prověřeno KP |  |
|  | Konfigurace uživatele – kontrola | Pavelková |  |  |  | Prověřeno KP |  |

  - Konfigurace skladů

Provedeme kontrolu konfigurace skladů – globální konfigurace i konfigurace uživatele

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | KONFIGURACE SKLADŮ |  |  |  |  |  |  |
|  | Globální konfigurace – kontrola | Pavelková |  |  |  | Prověřeno KP |  |
|  | Konfigurace uživatele – kontrola | Pavelková |  |  |  | Prověřeno KP |  |

  - Obecné číselníky

Provedeme kontrolu obecných číselníků se vztahem k prodeji a nákupu.

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | Obecné číselníky |  |  |  |  |  |  |
|  | Měrné jednotky | Pavelková |  |  |  | Bude prověřeno provozem |  |
|  | Způsoby dopravy | Pavelková |  |  |  | Bude prověřeno provozem |  |
|  | Typy spojení | Pavelková |  |  |  | Bude prověřeno provozem |  |
|  | Způsoby úhrady | Pavelková |  |  |  | Bude prověřeno provozem |  |

Číselník QI „Způsob úhrady“ = Zdroj finančního krytí

První dvě pozice kódu:

01  ČS          (Česká spořitelna)

02  ČNB        (Česká národní banka)

03  KB          (Komerční banka)

Další dvě pozice kódu:

BU     -       běžný účet

BZ     -       zvláštní vklady

BF     -       fond kulturních a sociálních služeb

BR     -       rezervní fond

BI      -        fond reprodukce majetku

BL     -        LS

BO    -        fond odměn

BM    -        mzdy

BP    -        depozita

BD    -        dary

BG    -        granty

BN    -        projekt Norské fondy

CU     -      investiční účet (individuální dotace na DM)

CZ     -      zálohový účet ( provozní dotace)

CG    -       inv. účet IGA (individ.dotace na DM-VaV)

CN    -       neinvestiční účet (provozní dotace z ISPROFIN)

CI     -       Investiční účet ( systémová dotace na DM)

KU   -       účet technický  – bal. výhod

  - Číselníky prodej a nákup

Provedeme kontrolu úplnosti číselníků prodeje a nákupu

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | Číselníky prodej a nákup |  |  |  |  |  |  |
|  | Číselník dodavatelů | Pavelková |  | OK |  |  |  |
|  | Typy obchodních dokladů | Pavelková |  | OK |  |  |  |
|  | Číselník zboží | Pavelková |  | NE |  |  |  |
|  | Obaly | Pavelková |  |  |  |  |  |
|  | Skupiny zboží (věcné členění) | Cahlíková | Není zařazeno – pokud nebude zařazeno – jedná se o komplikaci na uživatelské přívětivosti | KO |  | SZM-PKP1/7 Pro praktické využití je pro žadatele členění do věcných skupin potřebné (nezná u nových položek katalogové číslo, přesný název,…) |  |
|  | Účetní skupiny zboží | Buzková | Není zařazeno – pokud nebude zařazeno nelze spustit účtování o SZM | KO |  | SZM-PKP1/8 Bude proveden import a následné doplnění nezařazených |  |
|  | Číselník dodacích podmínek | Pavelková |  | NE |  | Postupně bude doplněno pracovnicemi nákupu |  |

  - Číselníky sklady

Provedeme kontrolu úplnosti číselníků sklady

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | Číselníky sklady |  |  |  |  |  |  |
|  | Typy skladových dokladů | Pavelková |  | OK |  |  |  |
|  | Sklady | Pavelková |  | OK |  |  |  |

  - Konfigurace financí

Provedeme kontrolu konfigurace financí – globální konfigurace i konfigurace uživatele

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | KONFIGURACE FINANCÍ |  |  |  |  |  |  |
|  | Globální konfigurace – kontrola | Křivková |  | OK |  |  |  |
|  | Konfigurace uživatele – kontrola | Křivková |  | OK |  |  |  |

Koeficient DPH – Nemá – bude součástí ocenění a ceny budou na skladě včetně DPH (atribut Koeficient DPH je součástí ocenění v konfiguraci aplikace Finance).

Položky skladu jsou čistě pro vnitřní potřebu nemocnice, nejedná se o položky určené pro prodej ven.

  - Číselníky financí

Provedeme kontrolu úplnosti číselníku financí

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | ČÍSELNÍKY FINANCÍ |  |  |  |  |  |  |
|  | Typy finančních dokladů | Křivková |  | OK |  |  |  |

  - Konfigurace podvojného účetnictví

Provedeme kontrolu konfigurace podvojného účetnictví – globální konfigurace i konfigurace uživatele

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | KONFIGURACE PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ |  |  |  |  |  |  |
|  | Globální konfigurace – kontrola | Buzková |  | OK |  |  |  |
|  | Konfigurace uživatele – kontrola | Buzková |  | OK |  |  |  |

  - Číselníky účetnictví

Provedeme kontrolu úplnosti číselníku účetnictví

| Průběh akceptačního příkladu |  |  |  |  |  | Návrh řešení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Proces | Provádí | Vyjádření | Stav | U | Způsob řešení | Termín |
|  | ČÍSELNIKY ÚČETNICTVÍ |  |  |  |  |  |  |
|  | Seznam hospodářských středisek | Buzková |  | OK |  |  |  |
|  | Účtový rozvrh | Buzková |  | OK |  |  |  |
|  | Definice účetního období | Buzková |  | OK |  |  |  |
|  | Seznam kalkulačních jednic | Buzková |  | OK |  |  |  |
|  | Akce |  |  | OK |  |  |  |

- Přechodná řešení při zahájení zpracování SZM v QI

  - Zadání nových dodavatelů, změn číselníků středisek, účtů, ...

Do QI nasadíme požadovaný a aktuální stav a QI a Navision si pak budou udržovat data nezávisle na sobě podle změn v nemocnici...

Číselník dodavatelů

Před převodem dat je nutno provést maximální vyčištění zdrojové databáze od duplicit a zajistit úplnost převáděných dat. Současně je nutno rozhodnout o způsobu tvorby základní identifikace partnera (alfanumerická zkratka, číslo) a způsob jeho tvoření v zájmu zajištění přehlednosti a snadnosti práce s tímto identifikátorem. Dodací místa budou zavedena spolu s hlavními adresami a budou v rámci importu spřaženy.

  - Přenos účetních dokladů do Účto DS Softu

Napojíme se na stávající datovou strukturu, která předává účetní závěrku Navision do DS Soft.

  - Problematika přijatých faktur a bankovních soupisek

- celý proces zpracování SZM bude od 1.1.2010 v QI

- faktury přijaté za SZM budou zadávány pouze do QI

- bankovní soupisky budou importovány duplicitně nebo v DS softu bude platba za SZM zachycena a účtována na spojovací účet – zvážit možnost vytažení takových plateb do tiskového výstupu a jejich pořízení do „přenosové banky“ (výběr podle VS mi připadá schůdný). Kontrola účtu 395xxxx (platby SZM) bude dostačující

Navison:

OBJ2009

DL2009

FP k DL2009 (datum zd. plnění 2009)

QI:

DL2010

FP k DL2010 (datum zd. plnění 2010)

konflikt s likvidací - v QI bude chybět objednávka vydaná ještě v Navisionu, v QI bude DL pořízen ručně a na FP bude zapsána objednávka s číslem Navision

Úhrady:

- faktury zaevidované v Navision budou uhrazeny z účtu Navision a účetně přeneseno v rámci uzávěrky do DS Soft

- faktury zaevidované v QI budou uhrazeny z účtu FNO pro SZM a účetně přeneseno v rámci uzávěrky do DS Soft. Ideální by byl samostatný bankovní účet, kde budou pouze pohyby týkající se SZM.  Jinak bude v QI proveden import výpisu do dočasného bankovního účtu (s 395) a ponechány budou jen spárované položky (ostatní budou vymazány). Položky budou přeneseny v rámci uzávěrky do DS Soft, kde bude provedena kontrola spojovacího účtu. Nespárované položky z bankovního výpisu v DS Soft budou zaúčtovány na účet 395 s poznámkou SZM – spárováno v QI.

- Požadavky a úkoly pro přípravu KP

Příprava datové základny

Datová základna pro logistiku je pečlivě připravený číselník dodavatelů a kmenových položek zdravotnického materiálu. Před samotným importem je nutné provedení čištění dat s důrazem na povolené položky, srozumitelnost pro uživatele při vyhledávání, aktuálnost a duplicita.

Návrh postupu přípravy a importu dat pro zdravotnický materiál do systému QI:

Stávají exportní dávku upravit do potřebné podoby a provést import do testovací databáze pro účely testování a školení – provede OR.

Definice parametrů klíčových číselníků

Jedná se o následující témata a úkoly:

Definovat rozsah používání a způsob vkládání rozlišovacích atributů do dokladů (šarže, exspirace) – konzultant s klíčovým uživatelem SZM

Definovat rozsah používání čárových kódu pro kontrolu a dohledatelnost položek vydaných na oddělení skladovým dokladem – konzultant s klíčovým uživatelem SZM

Rozhodnutí o způsobu tvorby a použití číselníku a jejich jednoznačných kódů:

	Definice kódu zboží kmenových položek zdravotnického materiálu v číselníku zboží, jeho délka a struktura

	Definice metodiky tvorby názvu položky s ohledem na obecné použití na všech skladech

	Definice věcných skupin materiálů, její hierarchická struktura, zařazení položek do těchto skupin

	Složení evidenčního čísla dokladových řad žádanek, její logika a použití

	Složení evidenčního čísla dokladových řad interních přijatých objednávek

	Použití jiných identifikátorů pro vyhledání položky materiálu v číselníku (SUKL, PDK, katalogové číslo)

	Zkratka dodavatele, její logika a použití

Návrh předloží OR, jeho úpravy a doplnění po odsouhlasení klíčovými uživateli z oddělení i SZM, jasno do poloviny listopadu před ostrým importem dat.

Rozhodnutí o založení kmenových položek zdravotnického materiálu do nového systému – způsob založení kmenové položky zdravotnického materiálu ve vztahu k jejímu dodavateli:

- Založit položku se stejnými vlastnostmi a užitnou hodnotou v číselníku jednou a její dodavatele udržovat standardně v podmínkách nákupu s uvedením jejich parametrů (katalogové číslo, název dle dodavatele, EAN, cena nákupní)

- Založit položku se stejnými vlastnostmi a užitnou hodnotou v číselníku opakovaně podle dodavatelů

- Zvolit kombinaci obou řešení a rozdělit kmenové položky ZM do konkrétní kategorie

Provede konzultant s klíčovým uživatelem za oddělení, nejlépe také s manažerem nákupu

Pozn.

V případě, že bude použit dosavadní převažující způsob, kdy žadatel specifikuje konkrétní katalogové číslo, je obtížné řídit rentabilitu nákupu přes pozitivní list a ceny nasmlouvané přes výběrová řízení či dohody. Předepisovat tedy uživatelům od koho a co mohou objednat ve standardním režimu bez eventuálního schválení. Toto rozhodnutí musí ze strany FNO padnout před okamžikem prvního školení uživatelů pro tvorbu žádanek a před importem dat do ostré databáze (do poloviny listopadu).

Podklady pro import minimálních a optimálních stavů na skladě – nutné definovat optimální počty jednotlivých položek držených skladem k efektivnímu použití generátoru objednávek – zodpovídá klíčový uživatel SZM

Sklad ZM umožní konzultantovi provádět práci a činnosti přímo ve skladu, odhad je dvakrát týdně podle dohodnutého harmonogramu s respektováním aktuálního návalu práce ve skladu zejména v souvislosti s inventurou a uzávěrkami. Vzhledem k velmi malému času a prostoru, který zbývá do okamžiku ostrého startu, je nutné vyřešit zásadní procesy implementace během listopadu a být připraveni v prvním týdnu prosince na přechod.

Oponentura předloženého řešení

K 30.10.2009 byl FNO předložen návrh řešení SZM k připomínkám ze strany FNO.

V termínu 2.11.2009 schůzka uživatelů z oddělení, zástupce oddělení IT a konzultanta za logistiku OR. Vedoucí oddělení ošetřovatelské péče přizvala k jednání reprezentativní vzorek zástupců z oddělení. Cílem bylo usnadnění posouzení postupu a náplně prací na zavedení nových žádanek.

12.11.2009 proběhl workshop k....

Do 19.11.2009 zapracování konkrétních definic do projektu SZM.

Do konce listopadu dokončeno školení a 30.11.2009 provedení Kontrolního příkladu I.

10.12.2009 provedení Kontrolního příkladu II, akceptace, rozhodnutí o rutinním provozu.

V průběhu prosince plošné školení pracovníků provozu a příprava rutinního nasazení SZM.

Návrhy definic číselníků připravil konzultant OR ve spolupráci s Klíčovým uživatelem oblasti. Připravený návrh nechá Klíčový uživatel odsouhlasit odpovědné pracovníky vedení nemocnice za danou oblast (Jiří Rozbořil Ing., Aleš Kotásek, DiS., Martin Šamaj Bc.), podepsaný návrh bude součástí dokumentace akceptace projektu.

| ID | Úkol | Termín | Zodpovídá | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SZM-PKP1/1 | Doplnit tabulku Klíčových uživatelů pro SZM – zajistit jmenovací dekrety | 30.10.09 | Marek | dokončen |
| SZM-PKP1/2 | Připravit předběžné importy do testovací databáze pro účely testování a školení Číselník zboží importován, Dodavatelé SZM - import 18.11 | 30.10.09 | Gartner | rozpracován |
| SZM-PKP1/3 | Definovat rozsah používání a způsob vkládání rozlišovacích atributů do dokladů (šarže, exspirace) Dohoda OR (Pecháček) a SZM (Pavelková): u zásob sledování na DLP, příjemce i výdejce, u rychloobrátkového zboží jen při výdeji. Rozhodnutí předat vedení FNOL. | 6.11.09 | Pavelková | potvrdit |
| SZM-PKP1/4 | Definovat rozsah používání čárových kódu pro kontrolu a dohledatelnost položek vydaných na oddělení skladovým dokladem. Šarže i exspirace budou vytištěny na výdejce. | 6.11.09 | Pavelková | dokončen |
| SZM-PKP1/5 | Definice kódu zboží kmenových položek zdravotnického materiálu v číselníku zboží, jeho délka a struktura. | 6.11.09 | Pavelková | dokončen |
| SZM-PKP1/6 | Definice metodiky tvorby názvu položky s ohledem na obecné použití na všech skladech | 6.11.09 | Pavelková | dokončen |
| SZM-PKP1/7 | Definice věcných skupin materiálů, její hierarchická struktura, zařazení položek do těchto skupin. Do 18.11. předá KÚ Cahlíková | 6.11.09 | Pavelková | rozpracován |
| SZM-PKP1/8 | Definice účetních skupin materiálů, zařazení položek do těchto skupin – účetní skupiny budou přebírány z původního systému při importu. | 20.11.09 | Pecháček | rozpracován |
| SZM-PKP1/9 | Složení evidenčního čísla dokladových řad žádanek, její logika a použití. Znak Z, za ním čtyři čísla nákladového střediska | 6.11.09 | Pavelková, Buzková | dokončen |
| SZM-PKP1/10 | Složení evidenčního čísla dokladových řad interních přijatých objednávek | 20.11.09 | Pavelková, Buzková | dokončen |
| SZM-PKP1/11 | Použití jiných identifikátorů pro vyhledání položky materiálu v číselníku (SUKL, PDK, katalogové číslo). Jsou naimportovány v testu do atributů ČZ | 6.11.09 | Pavelková | dokončen |
| SZM-PKP1/12 | Zkratka dodavatele, její logika a použití. Prvních šest znaků jména bez diakritiky | 18.11.09 | Buzková, Křivková, Pavelková | dokončen |
| SZM-PKP1/13 | způsob založení kmenové položky zdravotnického materiálu ve vztahu k jejímu dodavateli. Stejné povolené položky od více dodavatelů jsou v ČZ vícekrát, pokud se mění stejná položka z pohledu jednoho povoleného dodavatele, aktualizuje se podle pole Hlavní dodavatel v nákupních podmínkách interní kód zboží v ČZ katalogovým číslem a do věty ČZ se zapíše dodavatel do pole Zkrácený název. | 6.11.09 | Pavelková | dokončen |
| SZM-PKP1/14 |  |  |  |  |

- Požadavky a úkoly definované během KP

| ID | Úkol | Termín | Zodpovídá | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SZM-KP1/1 | Doplnit makro pro možnost přepnout žádanku mimo poz.list do „vystavená“ | 10.12.09 | Pecháček | dokončen |
| SZM-KP1/2 | Znepřístupnit číslo skladu na položce žádanky pro žadatele | 10.12.09 | Pecháček | zadán |
| SZM-KP1/3 | Provést testování(ing. Miklík, Ploc), Generování seznamu má delší odezvu | 4.1.10 | Janišová H. | zadán |
| SZM-KP1/4 | Po instalaci verze 68.4 prověřit přiřazení účetní skupiny zboží k položce | 4.1.10 | Pecháček | zadán |
| SZM-KP1/5 | Denní přehledy výdejek materiálů, nový přehled – doplnit nákladové středisko | 4.1.10 | Pecháček | zadán |
| SZM-KP1/6 | Přenést Likvidační list FP z testu EKO do ostré db | 4.1.10 | Vošvrda | zadán |
| SZM-KP1/7 | Upravit číslo bankovního účtu 01SB na 01BS | 4.1.10 | Janišová E. | zadán |

- Požadavky a úkoly pro přípravu ostrého nasazení

Návrh postupu přípravy a importu dat pro zdravotnický materiál do systému QI:

- Pracovnice skladu ZM do 26.10 připravují data přímo v systému NAVISION – provede FNO.

- Po 26.10 opakovaný export dat do stejných struktur - provede FNO

- Od této doby nebude sklad ZM zakládat nové karty s využitím starých nepoužívaných čísel

- Úprava vyexportovaných dat v prostředí Excel – provede FNO

- Data nahrána do testovací databáze (OR) – nejpozději do 13.11.2009, zkontrolována vizuálně (FNO), následně bude import proveden do ostré databáze (OR), nejpozději na konci listopadu

- V čištění dat pokračovat v novém prostředí – provede FNO

- Opakovaný export dat z NAVISION pro doplnění – provede FNO

- Identifikace a import skladových karet a dodavatelů, kteří byly do NAVISION založeni jako nové záznamy od posledního exportu, rozšíření číselníku zboží o položky, které byly nově nakoupeny  od posledního exportu – provede OR.

| ID | Úkol | Termín | Zodpovídá | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SZM-OP1/1 | Příprava ostré db pro náběh rutinního provozu | 10.12.09 | OR | dokončen |
| SZM-OP1/2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Přechodové období sklad SZM – do QI:

Na začátku ledna 2010:

Importují se nové položky ZM, které vyexportuje správce Navision od datumu, kdy jsme prováděli hlavní export.

Ručně se založí několik dodavatelů ZM, kteří byli do NAV. založení od datumu, kdy jsme prováděli hlavní export.

Nahraje se sklad ke konci roku – nutné zjistit, kdy bude uzávěrka a stavy skladu reálně k dispozici.

Prosinec 2009:

Do QI se pořizují doklady patřící do roku 2010

Co bude vyskladněno v roce 2010, a žádanka je vystavena v prosinci 2009, musí být pořízena do QI.

Co bude objednáno ven v roce 2009 a podle odhadu dojde fyzicky až v roce 2010, na to se pořizuje vydaná objednávka již v prosinci 2009 a to taktéž do QI.

Nepřetahují se žádné doklady z NAV do QI. Pokud přijde v roce 2010 zpožděná dodávka objednaná v NAVISION, a nebude mít obraz v objednávkách QI,  pořídí se ručně dodací list do QI, zapíše se do poznámky odkaz na doklad v NAV, který vykrývá.

Nevykryté objednávky budou pouze v existující papírové podobě, na konci měsíce ledna či února se vyhodnotí papírové objednávky a žádanky, které zůstaly nedodány z roku 2009 a provede se jejich čistka. Zbývající malá část nedodaných objednávek starších než jeden/dva měsíce bude v případě potřeby založena do systému QI až v období klidu po rozjezdu a založí je sklad.

Schválil:

Za objednatele:							Za zhotovitele: