**Rizika projektu**

Žadatel při zpracování projektové žádosti identifikoval následující rizika projektu:

1/ **Nevyrovnanost v zastoupení jednotlivých odborností řešících realizaci projektu**

Pro úspěšnou realizaci projektu je nutná spolupráce a součinnost celého projektového týmu. Projektový tým bude složen výhradně ze zaměstnanců FNOL a budou v něm zastoupeny všechny pozice potřebné pro realizaci projektu.

Míra dopadu při vzniku rizika střední, pravděpodobnost vzniku nízká.

2/ **Špatná časová koordinace projektu a nedodržení termínů**

Týká se stanovení milníků projektu (výběrová a zadávací řízení, projektová připravenost, instalace přístroje, stavební úpravy, apod.) a jejich návaznosti, pravidel managementu projektu, pravidelných schůzek projektového týmu. Možné zpoždění harmonogramu z důvodu nekvalitních a/nebo opožděných dodávek přístrojového vybavení či realizace stavebních úprav.Riziko je eliminováno průběžným sledováním a vyhodnocováním harmonogramu projektu, průběžnou kontrolou stavu činností a konzultací v rámci projektového týmu.

Míra dopadu při vzniku rizika střední, pravděpodobnost vzniku střední.

**3/ Riziko technické**

Riziko se vztahuje k realizaci stavebních úprav, např. nedostatečná koordinace postupů, nedostatky v projektové dokumentaci, kvalita provedení stavebních úprav a časování postupu výstavby, klimatické vlivy během výstavby či vyšší moc.

Míra dopadu při vzniku rizika střední, pravděpodobnost vzniku střední.

4/ **Riziko technologické**

Riziko se vztahuje k dodávkám pořizovaného vybavení. Pro jeho eliminaci je nutné přesně stanovit specifikaci dodávek, dbát při výběrovém řízení na splnění požadovaných parametrů.

Míra dopadu při vzniku rizika střední, pravděpodobnost vzniku nízká.

5/ **Riziko zpoždění na straně hodnocení projektu**

Riziko je eliminováno průběžnou spoluprací s CRR ČR, které zajišťuje administraci a hodnocení projektů a MZČR jako zřizovatelem FN Olomouc.

Míra dopadu při vzniku rizika střední, pravděpodobnost vzniku nízká.