|  |  |
| --- | --- |
| **Název žadatele:** | **Fakultní nemocnice Olomouc** |
| **Název projektu:** | **????** |
| **Operační program:** | **Integrovaný regionální operační program** |
| **Prioritní osa, specifický cíl:** | **PO 6: REACT-EU****SC 6.1 REACT-EU** |
| **Číslo a název výzvy:** | **100. výzva,** **Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb** |
| **Aktivita/Cílová skupina[[1]](#footnote-1):** | **Rozvoj laboratorních kapacit nemocnic** |

**Formulář pro posouzení projektového záměru PO MZ a OSS MZ v REACT-EU**

1. **Anotace projektu**

|  |
| --- |
| *(stručný obsah projektu, cíle projektu, jeho aktivity, popis, jeho dopady apod.)[[2]](#footnote-2)* |
| **Stručný obsah a cíle projektu:**Hlavním cílem projektu je obnova, modernizace a nákup nového přístrojového vybavení pro laboratorní segment Fakultní nemocnice Olomouc (dále FNOL). V době pandemie je na laboratoře kladen zvýšený nárok na rychlost a na počty vyšetření, zároveň se také mění spektrum požadovaných vyšetření a tím i potřebné přístrojové vybavení. Cílem projektu je tedy připravit zapojené subjekty na tyto krizové situace v době pandemie. Zvýšení vybavenosti laboratorních pracovišť FNOL se bude týkat Ústavu mikrobiologie, Ústavu genetiky, laboratoří Hemato-onkologické kliniky, Oddělení klinické biochemie, Ústavu imunologie, Laboratoře experimentální medicíny, Ústavu klinické a molekulární patologie a Transfuzního oddělení. Projekt je rozdělen do tří hlavních částí. * První část je zaměřena na samotnou diagnostiku virových a bakteriálních infekčních onemocnění v době pandemie. Dle našich zkušeností je nutné v době pandemie posílit přístrojovou a personální vybavenost laboratoří. Ve FNOL se vyšetření v době pandemie COVID-19 neprováděla pouze na Ústavu mikrobiologie, ale také v Laboratoři experimentální medicíny a Ústavu imunologie, které mají potřebné vybavení. Posílením laboratorního zázemí i u ostatních laboratoří v rámci FNOL získáme možnost jejich využití v případě další pandemií.
* Ve druhé části jsou přístroje, které umožní triážování pacientů přicházejících do FNOL s urgentními potížemi, dále umožní sledování vývoje jejich laboratorních výsledků v případě hospitalizace a určení prognózy jejich onemocnění.
* Ve třetí části si dovolujeme požádat o pořízení vysokokapacitního sekvenátoru, který uspokojí požadavky vycházející z klinických pracovišť nemocnice. FNOL očekává trvalý nárůst požadovaných genetických vyšetření, neboť mají přímý dopad na strategii léčby našich pacientů. Výsledky genových analýz jsou využívány zejména v oblasti hemato-onkologie, onkologie, genetiky, alergologie a klinické imunologie, plicního lékařství, pediatrie, revmatologie, klinické a molekulární patologie, transplantologie, mikrobiologie a infekčního lékařství. Z důvodu nástupu cílené léčby v hemato-onkologické a onkologické léčbě je sekvenování nedílnou součástí diagnostických protokolů u většiny pacientů při diagnóze i během sledování, a to zejména k detekci sekvenčních variant s predikčním a prognostickým významem, které ovlivňují léčebnou odpověď, zpřesňují volbu léčebné strategie a prognózování a predikují selhání daného typu léčby. Dále jsou díky své citlivosti využitelné k analýze minimální reziduální nemoci, přítomnosti rezistentních mutací, mutačního profilu volné nádorové DNA, analýze germinálního genomu, analýze bioptických tkání a dalších. V rámci extrahumánního genomu se jedná o identifikaci patogenů, a to virového i bakteriálního původu (mikrobiologie a infekční lékařství). Fakultní nemocnice Olomouc má v současné době sekvenátor nové generace MiSeq, který kapacitně nestačí. S rozvíjejícím se portfoliem vyšetření není sekvenátor schopen pokrýt potřeby diagnostiky infekčních a neinfekčních stavů. Některé analýzy (celogenomové a celoexomové sekvenování) na tomto zařízení nelze provádět. V blízké budoucnosti očekáváme další nárůst požadavků na provádění genetických analýz, jak se ukázalo v době pandemie COVID-19.

Výstupem projektu je obnova, modernizace a nákup nového laboratorního vybavení napříč laboratořemi FNOL, které povede ke:1. zvýšení kvality vybavenosti a tím zlepšení podmínek pro zajišťování kvalitní zdravotní péče.
2. Zvýšení kapacity pro standardní laboratorní vyšetření a jejího využití v případě pandemie
3. Zajištění možnosti vyšetření různých mutací patogenů pomocí jejich sekvenace.
4. Zavedení modernějších a vysokokapacitních laboratorních metod umožňujících rychlejší dostupnost výsledků pro ambulantní i lůžkový sektor.

Cíle a výstupy předkládaného projektového záměru jsou v souladu se strategickými cíli FNOL, reflektují trendy poskytovat zdravotní péči v moderních prostorách s moderními technologiemi.**Aktivity projektu:**Hlavní aktivitou projektu bude pořízení laboratorního přístrojového vybavení a technologií uvedených v Seznamu vybavení zdravotnické techniky. Vedlejší aktivitou projektu bude povinná publicita projektu. **Odůvodnění realizace projektu:**Projekt zvýší kvalitu, rychlost a rozšíří spektrum laboratorních vyšetření napříč celým segmentem laboratoří FNOL s ohledem na potenciální hrozby COVID-19 a případné další infekční onemocnění. Projekt je zacílen na posílení, rozvoj a modernizaci laboratorních pracovišť a zároveň zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb:1. **Diagnostika virových a bakteriálních infekčních onemocnění**

Modernizace a rozšíření přístrojů, které budou sloužit k zajištění plného spektra mikrobiologických vyšetření pro diferenciálně-diagnostickou činnost, včetně úspěšného zvládnutí případných dalších epidemických situací (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.). V době pandemie lze vyšetření provádět i na jiných pracovištích než na Ústavu mikrobiologie, který zajišťuje daná vyšetření v běžném režimu. * **PCR** – 1ks obnova pro Ústav lékařské genetiky, 2ks obnova pro Hemato-onkologickou kliniku, 1ks nový pro Ústav klinické a molekulární patologie
* **RealTime PCR** – 1ks obnova pro Ústav lékařské genetiky, 1ks obnova pro Hemato-onkologickou kliniku, 1ks obnova pro Ústav klinické a molekulární patologie, 2ks nový pro Ústav imunologie
* **Bioanalyzér pro určení kvality DNA/RNA** – 1ks obnova a 1ks nový pro Ústav lékařské genetiky, 2ks obnova a 1ks nový pro Hemato-onkologickou kliniku, 1ks obnova pro Laboratoř experimentální medicíny
* **Centrifuga a mikrocentrifugy** – 1ks nový pro Ústav lékařské genetiky, 1ks obnova pro Laboratoř experimentální medicíny, 1ks obnova a 1ks nový pro Ústav imunologie
* **Software pro analýzu sekvenačních dat** – 1ks obnova pro Ústav lékařské genetiky
* **DroppletDigital PCR** - 1ks nový pro Hemato-onkologickou kliniku, 1ks nový pro Ústav imunologie
* **Inkubátory, Termostaty** – 1ks obnova a 1ks nový pro Hemato-onkologickou kliniku,
* **Laminární box pro práci s nukleovými kyselinami** - 2ks obnova pro Hemato-onkologickou kliniku, 1ks obnova pro Transfuzní oddělení, 2ks nový pro Ústav imunologie
* **Imunofluorescenční mikroskop pro FISH, včetně digitálního zobrazení a analytického software** - 1ks obnova pro Hemato-onkologickou kliniku
* **Systém pro automatické vyhledávání a analýza metafází** – 1ks nový pro Hemato-onkologickou kliniku
* **Ledničky, mrazáky** - 2ks nové pro Hemato-onkologickou kliniku, 3ks obnova a pro Ústav imunologie, 1ks nový pro Ústav mikrobiologie, 1ks nový pro Ústav klinické a molekulární patologie, 2ks obnova pro Laboratoř experimentální medicíny
* **ELISA analyzátor** – 1ks nový pro Ústav imunologie
* **Analyzátory automatické mikrobiologické nebo bakteorologické** – 2ks obnova a 2ks nové pro Ústav mikrobiologie, 1ks nový pro Transfuzní oddělení
* **Myčky** – 1ks obnova pro Ústav mikrobiologie
* **Preanalytická linka** – 1ks nový pro Ústav mikrobiologie, 1ks obnova pro Laboratoř experimentální medicíny
* **Pipety včetně robotického systému pipetování** – 1ks obnova pro Laboratoř experimentální medicíny
* **Molecular tumor board – softwarové nástroje**
* **Flowcytometr** – 1ks nový pro Ústav imunologie
* **Scanner Microarray analýzy (scan biočipu)** – 1ks nový pro Ústav imunologie
1. **Triážování pacientů**

Tato část projektu je zaměřena na modernizaci a rozšíření přístrojů pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů. Jedná se o přístroje, které jsou nezbytné pro urgentní vyšetření pacientů v době pandemie COVID-19 a případně dalších infekčních onemocnění, a sledování již hospitalizovaných pacientů. Přístroje mohou také sloužit k prognóze vývoje jejich onemocnění. * **Analyzátor krevních elementů** – 1ks obnova pro Hemato-onkologickou kliniku
* **Automatický biochemický** **analyzátor** – 1ks nový pro Ústav imunologie
* **Mikroskop (včetně modulu pro digitální záznam a zpracování obrazu)** – 8ks obnova pro Hemato-onkologickou kliniku, 1ks nový pro Ústav imunologie, 10ks obnova a 1ks nový pro Ústav klinické a molekulární patologie
* **Flowcytometr** – 2ks obnova pro Hemato-onkologickou kliniku
* **Centrifuga a mikrocentrifugy** – 2ks obnova pro Ústav imunologie, 2ks obnova pro Oddělení klinické biochemie, 1ks obnova pro Ústav klinické a molekulární patologie, 2ks obnova pro Transfuzní oddělení
* **Barvící a montovací automat pro zpracování histologických preparátů** – 1ks nový pro Ústav imunologie, 1ks nový pro Ústav klinické a molekulární patologie
* **Ledničky, mrazáky** – 5ks obnova pro Oddělení klinické biochemie, 1ks obnova pro Ústav klinické a molekulární patologie, 2ks obnova a 2ks nové pro Transfuzní oddělení
* **ELISA analyzátor** – 1ks obnova pro Oddělení klinické biochemie
* **Automat pro zpracování tkání (parafinový proces)** – 1ks obnova pro Ústav klinické a molekulární patologie
* **Zalévací parafinová linka na histologii** – 1ks obnova pro Ústav klinické a molekulární patologie
* **Mikrotom, Zmrazovací mikrotom** – 1ks nový pro Ústav klinické a molekulární patologie
* **Inkubátory, Termostaty** – 1ks nový pro Transfuzní oddělení
* **Hmotnostní spektrometr** – 1ks obnova pro Oddělení klinické biochemie
1. **Vysokokapacitní genomový sekvenátor**

Vysokokapacitní genomový sekvenátor do NGS core unit FNOL bude sloužit pro stanovení germinálních a somatických sekvenčních variant s prediktivním a prognostickým významem, a to napříč odbornostmi. Využití je nejen v diagnostice, volbě léčebné strategie, sledování léčebné odpovědi, využití neinvazivních genetických markerů, prognózování, ale také HLA typizaci.* **Sekvenátor pro next-generation sequencing, velkokapacitní** – 1ks obnova pro Ústav genetiky, Hemato-onkologickou kliniku a Ústav imunologie, Laboratoř experimentální medicíny
* **Software pro analýzu sekvenačních dat** – 1ks nový pro Ústav genetiky, Hemato-onkologickou kliniku a Ústav imunologie, Laboratoř experimentální medicíny
* **Databáze pro hodnocení a ukládání dat ze sekvenátorů** – 1ks nový pro Ústav genetiky, Hemato-onkologickou kliniku a Ústav imunologie, Laboratoř experimentální medicíny
 |

1. **Celkový rozpočet projektu, odhad rozdělení nákladů do let ?????**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena v Kč s DPH** | **2021** | **2022** |
| Náklady na pořízení zdravotnické techniky | 185 059 470 |  |  |
| Publicita | 5 000 |  |  |
| Celkem | 185 059 470 |  |  |

 |

1. **Plánovaný harmonogram projektu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rámcový harmonogram projektu – projekt bude jednoetapový**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivita** | **Rámcový termín** |
| Rozhodnutí o poskytnutí dotace | 06/2021 |
| Realizace plánovaných veřejných zakázek na dodávky | 06/2021 – 10/2022 |
| Dodávky a instalace přístrojové techniky | 06/2021 – 12/2022 |

 |

1. **Jak realizace projektu přispěje k posílení odolnosti poskytovatele zdravotní péče v souvislosti s pandemií covid-19**

|  |
| --- |
| Molekulární diagnostika infekce COVID-19 je v současné době prováděna dvěma hlavními diagnostickými přístupy, kdy obě metody jsou na základě používají RT-PCR. První, která má schválena WHO, má jako cíle 3 virové geny (E, RdRp a N). Screening se provádí pomocí testu zaměřeného na E gen a je potvrzena testováním na RdRP a N geny. Druhý test byl vyvinut Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in the United States a používá kombinovaný test na přítomnost viru Gen N1 / 2/3 s genem RNasy P jako kontrolní test. Stejně jako u SARS a MERS jsou převládající klinické příznaky pandemie COVID – 19 respirační. Po inkubační době trvající až 2 týdny se pacienti stávají symptomatickými. Typickými symptomy jsou horečka (zjištěná u ~ 99 % pacientů), kašel (~ 50 % pacientů) a dýchací potíže (~ 33 % pacientů). Přibližně 80 % infikovaných jedinců má mírné až středně závažné příznaky, což se v poslední době s nástupem mutací mění. Zbytek má závažný průběh onemocnění, které vyžaduje hospitalizaci. U těžce nemocných jedinců jsou nejzávažnějšími komplikacemi syndrom akutní respirační tísně způsobený difúzním alveolárním poškozením. Na základě vyšetření těchto pacientů bylo zjištěno několik rizikových faktorů, které predisponují pacienty k těžkému průběhu onemocnění, mezi nimiž je z hematologického hlediska na prvním místě D-dimer vyšší než 750-1000 ng/ml při přijetí.Nedávno identifikovaným klinickým jevem je také reaktivace infekce COVID – 19 u podskupiny pacientů po zotavení z počátečního onemocnění, kdy se snadno tvoří závažná pneumonie. Pro zajištění pacientů s podezřením na infekci způsobenou COVID – 19 žádá naše pracoviště o posílení molekulárně genetického vybavení laboratoří, které navýší záložní kapacitu pro vyšetření v době pandemie o přístroje podílející se na zajištění kvality izolace DNA/RNA , což je spektrofotometr a bioanalyzér, cyclery zajišťující kvantifikaci amplifikovaných genů (RT PCR , digital PCR), kapilární elektroforézu pro zjištění nových mutačních stavů, inkubátory, flowboxy a systém analýzy obrazu - tuto technologii lze využít také k semikvantitativní detekci viru SARS-CoV-2 na úrovni buněk a tkání, v pre-klinických studiích vakcín a léčiv, ke sledování odpovědi buňky na infekci virem a distribuce virové RNA uvnitř buněk a v neposlední řadě také ke zjištění konce infekčnosti. Zařízení bude primárně využito pro určení specifických mutací (markerů) v diagnostice hemato-onkologických chorob, kdy určuje správný terapeutický a prognostický přístup a pomáhá v perzonalizovaném přístupu k léčbě pacientů. Druhá část přístrojů bude sloužit pro triážování pacientů s prokázanou COVID – 19 infekcí, kteří potřebují plicní podporu a mají závažný průběh onemocnění. Zde využijeme přístroje, které pomáhají identifikovat závažnost průběhu infekčního stavu na základě hematologických parametrů, jako jsou zvýšené hladiny koagulačních parametrů (D-DIM), lymfopenie, leukocytóza, pozitivita CD64 znaku u sekundárních závažných bakteriálních infektů nebo sledování markerů systémové zánětlivé odpovědi.Pro tyto účely požadujeme dovybavení pracoviště flowcytometry, digitální morfologií, mikroskopy a mrazícím boxem pro uchovávání materiálu. Tyto přístroje nám umožní zajistit trimování pacientů postižených virovou infekcí a optimální trimování velkého počtu pacientů v minimálním čase, což zajistí zejména automatizace procesu základního hematologické vyšetření patologických nálezů pomocí digitální morfologie a doplnění diagnostiky o průtokovou cytometrii, která nám umožní odlišit příčinu infektu u pacientů a zvolení optimálního způsobu léčby. |

1. **V případě stavebních projektů – informace o stavu rozpracovanosti NERELEVANTNÍ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název akce:** |  |
| **Vlastnické vztahy stavby:** |  |
| **Vlastnické vztahy stavebního pozemku:**(ano, ne – forma: nájemní smlouva, výpůjčka apod., platnost do roku …) |  |
| **Stavebně technická připravenost akce:** (ano, ne – studie, projekt, stavební řízení, výběrové řízení, smlouva o dílo) |  |
| **Harmonogram realizace stavby:** |  |
| **Stavební řízení: číslo**(stavební povolení (SP), ohlášení stavby (OS), souhlas stavebního úřadu bez SP a OS atd.) |  |

1. **V případě projektů v rámci 99. výzvy – cílová skupina osoby s duševním onemocněním – doplňují informace k zaměření projektu NERELEVANTNÍ**

V Olomouci dne……

 *……………………………*

*Statutární zástupce*

1. U výzvy č. 98: aktivita Urgentní příjem typu 1 / Urgentní příjem typu 2

 U výzvy č. 99: cílová skupina: onkologičtí pacienti / cílová skupina: pacienti s kardiovaskulárními onemocněními/ cílová skupina: pacienti se zvláště závažnou obezitou / cílová skupina: pacienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje doléčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení / cílová skupina: osoby s duševním onemocněním

 U výzvy č. 100: aktivita Rozvoj laboratorních kapacit nemocnic / Rozvoj infektologických pracovišť všeobecných nemocnic

 U výzvy č. 102: aktivita Rozvoj laboratorních kapacit zdravotních ústavů / Rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic [↑](#footnote-ref-1)
2. Jak opatření reagují na boj s covid-19 – odpověď uvádějte v části 4. [↑](#footnote-ref-2)