**Zápis z KD č. 2**

**Zateplení ubytoven a DK – část II. zateplení ubytoven YC, YD, YE**

Datum: 30.11.2023

Místo: FN Olomouc, zasedací místnost OHLA ŽS

Přítomni: Dle prezenční listiny

**Popis realizovaných prací:**

Provádí se výměna oken v prostorech dotčených dalšími prováděnými stavebními úpravami, výměna oken v obývaných bytech budou zahájeny v lednu 2024, práce postupují v souladu s HMG

**Kontrola úkolů:**

nejsou

**Nové úkoly:**

2.1. zhotovitel zajistí ve spolupráci s EG upevnění skříně RIS

HMG s termíny výměny oken ubytovny YC v příloze

**Trvalé úkoly:**

T.1 Při provádění prací /zejména bouracích/ požaduje objednatel důsledně provádět technická a režimová opatření pro zamezení zvýšené prašnosti

T.2 Objednatel společně s koordinátorem BOZP upozorňuje zhotovitele na dodržování pravidel BOZP včetně používání OOP

**Příští KD č. 3 se bude konat ve čtvrtek 14.12.2023 od 9:00 hodin v zasedací místnosti OHLA ŽS**

Zapsal: Ing. Martin Říha