|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: Implementace CzechIdM | | | |
| MÍSTO JEDNÁNÍ | | | FN Olomouc |
| DATUM JEDNÁNÍ | | | 11.02.2020 |
| Přítomni | | | FNOL:  Drahomír Sedlář  David Miklík  Michal Doležel  Pavel Gartner  BCV:  Roman Kučera  Michal Černý |
| DATUM PŘÍŠTÍHO JEDNÁNÍ | | | 19.2.2020 – školení IdM p.Sedlář |
| ZÁZNAM JEDNÁNÍ | | | |
| Č. | TÉMA | PROJEDNÁNÍ A NÁVRH ŘEŠENÍ | |
|  | Cíl schůzky: | Kickoff projektu upgrade IdM | |
|  | Zápis schůzky: | * + Představení projektu     - Představení projektových týmů     - Rozsah projektu     - Termín dodání není stanoven a bude vycházet z projektového plánu   + Odsouhlasení projektové dokumentace na sdíleném úložišti     - Domluvena forma Google docs, jehož obsahem je projektový plán, manažerské shrnutí, kontakty a další projektové dokumenty     - FNOL dodá seznam Google účtů, na které bude tento dokument nasdílen   + Seznámení s plánovaným harmonogramem     - Představeny základní milníky projektu a jejich plánované termíny   + Domluvení dalšího postupu     - BCV zašle technickou specifikaci pro testovací server     - FNOL zašle seznam aktuálních VPN pro firmu BCV a následně se provede revize, které zrušit a jaké přidat   + Zadány součinnosti   + Na základě diskuse byla domluvena video schůzka kde BCV představí nové IdM a jeho možnosti s cílem využít co nejvíce produktových funkcionalit. FNOL představí podrobněji use case.   + Od 1.2. je účinná nová servisní smlouva, dle které má FNOL, každý měsíc, 16 hodin dotace předplacených služeb. | |
|  | Úkoly | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Úkol | Odpovědnost | Stav | | Seznam Google účtů | FNOL |  | | Seznam VPN | FNOL |  | | HW specifikace | BCV |  | | Revize VPN | BCV |  | | |

Zapsali: Roman Kučera, Michal Černý