|  |
| --- |
| Projekt: Implementace CzechIdM |
| MÍSTO JEDNÁNÍ | FN Olomouc |
| DATUM JEDNÁNÍ | 11.02.2020 |
| Přítomni | FNOL:Drahomír SedlářDavid MiklíkMichal DoleželPavel GartnerBCV:Roman KučeraMichal Černý |
| DATUM PŘÍŠTÍHO JEDNÁNÍ | 19.2.2020 – školení IdM p.Sedlář |
| ZÁZNAM JEDNÁNÍ |
| Č. | TÉMA | PROJEDNÁNÍ A NÁVRH ŘEŠENÍ |
|  | Cíl schůzky: | Kickoff projektu upgrade IdM |
|  | Zápis schůzky: | * + Představení projektu
		- Představení projektových týmů
		- Rozsah projektu
		- Termín dodání není stanoven a bude vycházet z projektového plánu
	+ Odsouhlasení projektové dokumentace na sdíleném úložišti
		- Domluvena forma Google docs, jehož obsahem je projektový plán, manažerské shrnutí, kontakty a další projektové dokumenty
		- FNOL dodá seznam Google účtů, na které bude tento dokument nasdílen
	+ Seznámení s plánovaným harmonogramem
		- Představeny základní milníky projektu a jejich plánované termíny
	+ Domluvení dalšího postupu
		- BCV zašle technickou specifikaci pro testovací server
		- FNOL zašle seznam aktuálních VPN pro firmu BCV a následně se provede revize, které zrušit a jaké přidat
	+ Zadány součinnosti
	+ Na základě diskuse byla domluvena video schůzka kde BCV představí nové IdM a jeho možnosti s cílem využít co nejvíce produktových funkcionalit. FNOL představí podrobněji use case.
	+ Od 1.2. je účinná nová servisní smlouva, dle které má FNOL, každý měsíc, 16 hodin dotace předplacených služeb.
 |
|  | Úkoly |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Úkol | Odpovědnost | Stav |
| Seznam Google účtů | FNOL |  |
| Seznam VPN | FNOL |  |
| HW specifikace | BCV |  |
| Revize VPN | BCV |  |

 |

Zapsali: Roman Kučera, Michal Černý