|  |
| --- |
| Projekt: Upgrade CzechIdM |
| MÍSTO JEDNÁNÍ | FN Olomouc |
| DATUM JEDNÁNÍ | 7.04.2020 |
| Přítomni | FNOL:Drahomír SedlářDavid MiklíkMichal DoleželPavel GartnerMartin BergerBCV:Roman KučeraMichal Černý |
| DATUM PŘÍŠTÍHO JEDNÁNÍ | 22.4.2020 |
| ZÁZNAM JEDNÁNÍ |
| Č. | TÉMA | PROJEDNÁNÍ A NÁVRH ŘEŠENÍ |
|  | Cíl schůzky: | 1. Ukázka starého IdM a nového IdM
2. Ujasnění zdroje organizační struktury
3. Status k zaslaným IA
4. Zdroj externistů
5. Domluvit přístupy do IdM
 |
|  | Zápis schůzky: | 1. **Ukázka starého IdM a nového IdM**

Bylo prezentováno zobrazení uživatelů a prac. úvazku staré IdM x nové IdM.1. **Ujasnění zdroje organizační struktury**

V rámci meetingu byly prezentovány prvky organizační struktury, které byly naimportovány „naplocho“. Dle informace od pana Sedláře je ve Vema organizační struktura, jako podklad pro ekonomické členění organizace, ale není použitelná pro účel řešení nadřazenosti pozic. Pro tento účel bude IdM používat DTB pohled, kde bude každý zaměstnanec mít určenou hlavní pozici a další případné pracovní pozice budou zadávány ručně v IdM. Autoritou dat pro IdM bude dtb výměník, do kterého FNOL zajistí doplňování organizačních jednotek pomocí skriptů.V rámci synchronizace bude prioritní spouštění skriptů na tvorbu prac. míst a pak bude spuštěna aktualizace z Vema.1. **Status k zaslaným IA**

Domluven termín pro připomínkování zaslaných IA. Zejména zapracování připomínkování k MS AD a ověření u QI. U ostatních je předpoklad, že bude beze změn proti napojení starého IdM.1. **Zdroj externistu**

FNOL nemá samostatnou evidenci externistů a zdrojem je pro ně IdM. Do IdM budou zadáváni ručně. Při importu ze starého IdM do nového ještě FNOL zreviduje přenášené atributy.1. **Domluvit přístupy do IdM**

Domluveno vytvoření přístupu s právy read only pro p.Sedláře a p.Bergera. |
|  | Úkoly |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Úkol | Odpovědnost | Termín | Stav |
| Zaslat seznam a popis 5 atributů dle které se bude určovat pracovní místo úvazku z Vema | Sedlář | 9.4.2020 | Zadáno |
| Aktualizovat pohled do nového výměníku a doplnění názvu ke středisku | Berger | 9.4.2020 | Zadáno |
| Smazání organizační struktura v IdM a import nové | Kučera | 17.4.2020 | Zadáno |
| Zajistit posloupnost při denní aktualizaci dat. Nejdříve spouštět dtb skripty a následně aktualizaci z HR výměníku. | Berger | Plánováno po automatickém importu do nového výměníku. | Zadáno |
| Zaslat revize IA k jednotlivým systémům | Gartner | 9.4.2020 | Zadáno |
| Export externistů ze starého IdM pro revizi | Kučera | 21.4.2020 | Zadáno |
| Revize externistů před importem do nového IdM | Sedlář | 28.4.2020 | Zadáno |
| Vytvoření přístupů IdM read only pro p.Bergera a Sedláře | Kučera | 9.4.2020 | Zadáno |
| Vytvořit přístup do Redmine pro p.Bergera | Kučera | 9.4.2020 | Zadáno |
| Dodat seznam rolí a atributů pro externisty | Sedlář | 15.4.2020 | Zadáno |
|  |  |  |  |

 |

Zapsali: Roman Kučera, Michal Černý