|  |
| --- |
| Projekt: Upgrade CzechIdM |
| MÍSTO JEDNÁNÍ | Video call |
| DATUM JEDNÁNÍ | 29.05.2020 |
| Přítomni | FNOL:Drahomír SedlářDavid MiklíkPavel GartnerMartin BergerBCV:Roman KučeraMichal Černý |
| DATUM PŘÍŠTÍHO JEDNÁNÍ | ? |
| ZÁZNAM JEDNÁNÍ |
| Č. | TÉMA | PROJEDNÁNÍ A NÁVRH ŘEŠENÍ |
|  | Cíl schůzky: | 1. Aktuální stav + harmonogram
2. Součinnosti
 |
|  | Zápis schůzky: | 1. **Aktuální stav + harmonogram**

BCV prezentovalo aktualizovaný stav projektu a představilo harmonogram až do termínu přechodu do produkce na konec července. V souvislosti s tím je potřeba domluvit s FNOL dovolené v tomto období.1. **Součinnosti**

Probrány byly následující úkoly* Silnější certifikát na AD =-již hotovo
* Remote desktop přístup na APP156
* QI sytém se bude napojovat dle IA
 |
|  | Úkoly |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Úkol | Odpovědnost | Termín | Stav |
| Zaslání dovolených v období plánového přechodu do produkce (červenec) | Berger | 5.5.2020 | Zadáno |
| Remote desktop přístup | Berger | 5.5.2020 | Zadáno |
| Poslat IA pro jmenovky | Kučera | 1.6.2020 | Hotovo |
| Poslat IA pro certifikáty | Kučera | 5.5.2020 | Probíhá |

 |

Zapsali: Roman Kučera, Michal Černý