|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: Upgrade CzechIdM | | | |
| MÍSTO JEDNÁNÍ | | | Video call |
| DATUM JEDNÁNÍ | | | 29.05.2020 |
| Přítomni | | | FNOL:  Drahomír Sedlář  David Miklík  Pavel Gartner  Martin Berger  BCV:  Roman Kučera  Michal Černý |
| DATUM PŘÍŠTÍHO JEDNÁNÍ | | | ? |
| ZÁZNAM JEDNÁNÍ | | | |
| Č. | TÉMA | PROJEDNÁNÍ A NÁVRH ŘEŠENÍ | |
|  | Cíl schůzky: | 1. Aktuální stav + harmonogram 2. Součinnosti | |
|  | Zápis schůzky: | 1. **Aktuální stav + harmonogram**   BCV prezentovalo aktualizovaný stav projektu a představilo harmonogram až do termínu přechodu do produkce na konec července. V souvislosti s tím je potřeba domluvit s FNOL dovolené v tomto období.   1. **Součinnosti**   Probrány byly následující úkoly   * Silnější certifikát na AD =-již hotovo * Remote desktop přístup na APP156 * QI sytém se bude napojovat dle IA | |
|  | Úkoly | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Úkol | Odpovědnost | Termín | Stav | | Zaslání dovolených v období plánového přechodu do produkce (červenec) | Berger | 5.5.2020 | Zadáno | | Remote desktop přístup | Berger | 5.5.2020 | Zadáno | | Poslat IA pro jmenovky | Kučera | 1.6.2020 | Hotovo | | Poslat IA pro certifikáty | Kučera | 5.5.2020 | Probíhá | | |

Zapsali: Roman Kučera, Michal Černý